攀枝花市仁和区住房和城乡建设局

部门预算整体绩效自评报告

一、部门概况

基本职能：负责贯彻执行国家、省、市、区住房和城乡建设的相关法律、法规和方针、政策；负责研究制定建设系统经济发展战略、中长期规划、年度计划和相关政策并组织实施；贯彻执行国家、省、市有关城市市政基础设施建设和村镇建设方面的方针、政策，指导、协调、参与城市基础设施建设和村镇建设管理；负责全区住房改革和住房保障、房地产市场监督管理、建筑行业管理等工作；承担国有土地房屋征收管理的责任，参与仁和区新区开发、旧城改造、人防工作、雨污水管网新建及区委区政府临时交办工作等。

人员构成：政编制10人，机关后勤1人，参照公务员法管理事业人员3人，事业编制28人，实有36人（其中：行政9人，机关后勤1人，参照公务员法管理事业人员2人，事业人员24人），退休人员19人。公招4人，调出3人，退休2人。

固定资产：2021年年末固定资产原值340.08万元，其中：通用设备36.43万元，占75.76%；专用设备1.53万元，占3.18%；图书档案0.18万元，占0.37%；家具、用具、装具及动植物9.95万元，占20.69%。

二、部门资金基本情况

（一）年初部门预算安排及支出情况

1、基本支出安排及使用情况

2021年年度基本支出预算安排资金653.62万元，支出653.62万元，执行率100%。是用于保障攀枝花市仁和区住房和城乡建设局机关、1参公事业单位、2个事业管理单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。2、部门预算项目安排及支出情况

2021年年度项目支出预算安排资金43.24万元元，支出15.73万元（包括调整指标给仁和镇和大河中路街办12.1万元），执行率36.4%。保障攀枝花市仁和区住房和城乡建设局机关、1参公事业单位、2个事业管理单位行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。执行率未完成原因：一是按市住建局要求，发放公共租赁住房补贴优先使用上级补助资金，因上级补助资金充裕，因此未使用区本级资金；二是年初预算项目公共租赁住房管理费项目因区财政资金调度困难，资金未支付。

（二）追加预算安排及支出情况

1、2021年年初基本支出预算653.62万元，追加44.44万元，追加后预算为698.06元，追加后实际支出654.13万元，支付率93.71%，为2021年工资调整、新增退休人员职业年金、死亡抚恤等人经费。

2、2021年年初项目支出预算43.24：追加14124.18万元，追加后预算为14167.42万元，追加后实际支出13100.08万元，支付率92.47%。

追加项目资金为：

1、用友A++财务软件账套运行维护服务费，预算安排0.24万元，支出决算0.24万元，执行率100%。

2、2021年市政公用管理专项资金，预算安排319.62万元，支出决算133.47万元，执行率41.76%，原因一是个别项目未进行竣工结算或竣工结算价未审定；二是财政资金调度困难，对部分已维修维护的市政设施支付；三是部分职能工作交还行政综合执法局。

3、站前南街浣沙路总发路南段等工程（其中包括66个项目），预算安排3000万元，支出预算2891.09万元，执行率96.37%，原因：因财政资金调度困难，部分项目已实施未付。

4、区住建局工作经费，预算安排50万元，支出决算49.85万元，执行率99.7%，原因：厉行节约，减少办公支出。

5、债券咨询专项资金，预算安排108万，支出决算108万元，执行率100%。

6、四号地块二期市政基础设施PPP项目，预算安排1887.75万元，支出决算1227.75万元，执行率65.04%，未完成支付原因是财政资金调度紧张，暂无法支付。

7棚改本息及棚改项目代建管理专项资金，预算安排7584.29万元，支出决算7557.29万元，执行率99.64%，原因：年初预算的棚改贷款利息与市国投集团实际核算的利息资金有差异。

8、仁和区路歇桥片区棚户区改造项目配套基础设施站前南街工程进度款，预算安排500万元，支出决算500万元，执行率100%。

9、购买特种公务用车等相关费用，预算安排256万元，支出决算254.08万元，执行率99.3%，原因：严格车辆管理，减少车辆运行维护费。

10、鑫岛花园市政道路建设专项资金，预算安排363.42万元，支出决算362.58万元，执行率99.77%，原因：付0.85万元审计费时项目资金未下达，在春节解决欠款项目中支付，财政下达资金资金时未扣除。

11、市辖区城镇老旧小区专项改造规划编制专项资金，预算安排37.6万元，支付0元，支付率0%，原因：资金下达时，规划编制单位未及时开发票，手续完善后，因财政资金调度紧张，费用未支付。

12、2021年上半年固定资产投资入库奖补工作经费，预算安排1万元，支出0元，执行率0%，原因：完成固定资产投资入库工作，因财政资金调度困难未支付资金。

13、仁和区2021年市场化商品房安置政府指导价格评估费用，预算安排4.22万元，支出0元，执行率0%，原因：项目工作已完成，但因财政资金调度紧张未拨付。

14、房地产企业和建筑业企业统计人员工作经费，预算安排12.03万元，支付0元，执行率0%，原因：因财政资金调度紧张，补贴暂未发放。

（三）专项资金安排及支出情况

无

（四）其他资金收支及结转结余使用情况

2020年区级结转资金支出440万元，部分未使用结转资金已上交财政。

- 其他需要说明的情况

无

三、绩效目标完成情况分析

（一）区级财政资金绩效目标完成情况

1.年初部门预算绩效目标完成情况

2021年区级预算财政资金年初预算数加上年中追加预算共计14865.47万元，其中：基本支出698.06万元，项目支出14167.41 万元。2021年区级财政资金共支付完成13754.21万元，其中：基本支出654.13万元，项目经费13100.08万元。

产出指标完成情况分析。

数量指标：

①年初预算财政供养人数36人，实际完成36人（行政人员9，行政工勤1人，参公人员2人，事业人员24人），完成了年初预算的100%。

②区级项目年预算16个，实际完成16个，完成了100%。

质量指标：人员经费保障率100%；公用经费保障率100%；项目经费保障率92.47%。

时效指标：2021年1月-2021年12月，完成率100%。

成本指标：

①基本经费654.13万元，完成率93.71%，未完成原因一是因为人员调动及退休有剩余人员经费；二是厉行节约公用经费剩余，剩余基本支出资金财政已追减。

②项目经费13100.08万元，完成了率92.47%,未完成主要原因一是按市住建局要求，发放公共租赁住房补贴优先使用上级补助资金，因上级补助资金充裕，因此未使用区本级资金；；二是财政资金调度困难，部分项目已实施未支付；三是1个项目因部分工作职责转移到其他单位，项目部分资金未使用；四是1个项目棚改利息年初估算与实际支付利息有差异。

- 效益指标完成情况分析。

通过项目的实施，善了仁和区城区建设，提升仁和区城市形象，提高了人民生活水平、促进工农业生产发展，完了善城市中心区域道路交通系统，构建了便捷交通路网，提高了仁和区土地利用开发力度、城市经济得到大力发展；提升建筑工程质量安，确保人民生命、财产安全，减少质量投诉，维护社会稳定。

（3）满意度指标完成情况分析。

满意度指标：服务对象满意度85%以上，完成率100%。

2.区级专项（项目）资金绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况分析。

2021年区级专项资金共计完成13100.08万元，完成了预算数的92.47%。

数量指标：完成项目数16个，完成了预算数的100%。

质量指标：项目经费保障率92.47%。

时效指标：2021年1月-2021年12月，完成率100%。

成本指标：项目经费13100.08万元，完成了预算数的9.47%，未完成主要原因一是1个项目因上级分配资金充足，先用上级资金，区级资金因此未使用；二是财政资金调度困难，6个项目已实施未支付；三是1个项目因部分工作职责转移到其他单位，项目部分资金未使用；四是1个项目棚改利息年初估算与实际支付利息有差异。未使用部分资金在财政。

- 效益指标完成情况分析。

项目解决了目前攀枝花城镇市政设施薄弱、市政设施存在安全隐患的问题，改善了城区居民生活环境，能够为当地居民创造更舒适、健康的生活环境，有利于提高投资环境和提供必要的投资条件，促进经济的发展，以此带动周边的建筑业、交通运输业、饮食服务业、商业零售业、旅游业等行业的发展，工商税务收入也将随之增加，可极大地促进区域社会经济的发展。

（3）满意度指标完成情况分析。

服务对象满意度达85%以上，完成率100%。

（二）上级专项（项目）资金绩效目标完成情况

2021年度上级专项资金完成支付54.29万元。

- 产出指标完成情况分析。

数量指标：2021年度上级专项共8个，完成率100%。

质量指标：项目经费保障率100%。

时效指标：2021年1月-2021年12月，完成率100%。

成本指标：2021年上级专项资金安排3572.31万元，2021年完成支付项目经费54.29万元，完成率1.52%，支付率低的原因项目资金按项目进度支付。

（2）效益指标完成情况分析。

争取的上级资金减轻了区级财政资金压力

（3）满意度指标完成情况分析。

服务对象满意度达90%以上，完成率100%。

（三）其他需要说明的情况

（四）自评结论

2021年仁和区住建局预算支出的预决算编制、预算执行、预算管理及支出绩效四个方面完成较好。预算编制按照政府采购目录及采购限额标准编制政府采购预算；执行预算基本按计划进行；在资金使用和管理方面，强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围，细化资金用途，保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，达到预期绩效目标。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

本单位年度区级资金总额执行率为92.8%，主要原因是：未完成主要原因一是1个项目因上级分配资金充足，先用上级资金，区级资金因此未使用；二是财政资金调度困难，8个项目已实施未支付；三是1个项目因部分工作职责转移到其他单位，项目部分资金未使用；四是1个项目棚改利息年初估算与实际支付利息有差异。未使用部分资金在财政。

改进措施：本单位应加强财政支出绩效管理的理念，将绩效贯穿于预算编制、执行、决算、监督全过程。进一步加强预算执行及分析，细化本部门财政资金预算执行，做好绩效评价，通过项目的实施，提高资金使用效率，保障各项工作顺利开展，按照工作计划，完成项目组织管理任务，确保各类项目按计划有效实施，更好地使用财政资金，让财政资金达到效益最大化。

五、绩效自评结果拟应用和公开公示情况

本单位于2022年5月16日在仁和区公共信息网对区级项目和整体预算绩效评价进行了公开。

攀枝花市仁和区住房和城乡建设局

2022年5月16日