攀枝花市仁和区住房和城乡建设局

2021年度部门预算项目支出绩效自评报告

(2021年市政公用管理专项资金)

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

对仁和区市政基础设施进行管理、改造管理。

2．项目立项、资金申报的依据。

该项目为市政公用管理、零星维修与改造，不涉及立项工作。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

按工程进度拨付工程款。

4．资金分配的原则及考虑因素。

该项目的资金直接拨付乙方，不存在资金分配。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

全区市政基础设施、污水管网、排水系统、污水溢流点位的整治、维修和改造。保障我区市政基础设施能够正常运行，管网损坏或堵塞溢流得到疏通解决。

2．项目应实现的具体绩效目标。

2021年全年确保市政路灯、夜景亮化、碧水阳光高层等区域全面亮灯，完成市政基础设施的损坏维修，完成乐通桥下污水主管网断裂维修，完成滨河公园排水系统清污，完成大河流域11个污水溢流点位整治。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

该项目所有列支经费均为市政基础设施改造、维修及整治，均按照合同约定工期督促签约单位完成施工或管护工作，并根据合同完成了的资金拨付。所有申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

根据《中共攀枝花市仁和区委机构编制委员会关于仁和区市政公用设施管理职责分工的通知》文件要求，市政管理职能职责由区综合行政执法局转由我局，因此319.62万元预算由区综合行政执法局调整至我局，目前已使用133.4671万元，余额186.1529万元。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

| 到位资金（万元） | 支付资金 |  |  | 支付率%及未完成原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 序号 | 支付资金明细 | 支付金额（万元） |  |
| 319.62 | 1 | 市政路灯、夜景亮化 | 61.65 | 支付率41.76%，未完成原因一是个别项目未进行竣工结算或竣工结算价未审定；二是财政资金调度困难，对部分已维修维护的市政设施待财政安排后再进行支付；三是部分职能工作交还行政综合执法局。未使用资金年底财政收回。 |
|  | 2 | 市政基础设施维修维护 | 41.65 |  |
|  | 3 | 排水系统清污 | 1 |  |
|  | 4 | 污水溢流点位整治 | 25 |  |
|  | 5 | 新增管理人员购办公设备 | 4.17 |  |
|  |  | 支出小计 | 133.47 |  |

（三）项目财务管理情况。

项目经费严格按照财务管理制度进行管理，保证专款专用，不存在截留、滞留、挤占、挪用、套取、虚报、冒领的问题，资金发放复查由财务人员按照财务制度进行资金的审核、支付和核算，所有支出均以转账方式进行，在具体支付时，具备了资金发票、合同等相关材料，手续是完善的，不存在虚假会计凭证的情况，会计严格执行财务管理制度，财务处理及时，核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

1.与区综合行政执法局确定市政基础设施管理移交内容及范围，同时排查新的市政问题点位，确定施工单位。

2.，督促乙方已签订合同的管护公司或维护单位持续推进施工、维护管理等工作;

3.按工程进度拨付工程款。

（二）项目管理情况。我局派专人负责管理项目排查，及时对市政基础设施维护整治，按照相管法律法规及项目管理制度推进相关工作，按照合同要求拨付资金。

（三）项目监管情况。完成合同签订后，我局即派专人负责该项目施工管理工作。收集施工过程资料，督促施工、维护单位按期按量进行施工及市政排查工作，形成报告。同时按工程进度拨付工程款。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2021年，已确保市政路灯、夜景亮化、碧水阳光高层等区域全面亮灯，未出现断电等情况。已完成城区零星市政维修维护、市政基础设施的损坏维修工程，乐通桥下污水主管网断裂维修工程、滨河公园排水系统清污工程、大河流域11个污水溢流点位整治工程施工工作。

（二）项目效益情况。

解决目前攀枝花城镇市政设施薄弱、市政设施存在安全隐患的问题，改善了城区居民生活环境，能够为当地居民创造更舒适、健康的生活环境，有利于提高投资环境和提供必要的投资条件，促进经济的发展，以此带动周边的建筑业、交通运输业、饮食服务业、商业零售业、旅游业等行业的发展，工商税务收入也将随之增加，可极大地促进区域社会经济的发展。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目的实施解决目前攀枝花城镇市政设施薄弱、市政设施存在安全隐患的问题，改善了城区居民生活环境，减少对环境的破坏，满足了人民群众生产生活需要，为我区带来较好的环境效益和社会效益，项目是可行的且必要的。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

攀枝花市仁和区住房和城乡建设局

2022年5月16日