攀枝花市仁和区住房和城乡建设局

2021年度部门预算项目支出绩效自评报告

(站前南街浣沙路总发路南段等工程)

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

指导和督促项目建设。协调、处理项目建设过程中的有关问题。参与该建设项目前期手续办理、竣工验收、移交工作。负责该项目有关数据资料统计、呈报和归档工作。

2．项目立项、资金申报的依据。

该项目涉及子项66个，2个抢险项目为应急工程，其他项目均通过区发改局审批通过，具有立项批复文件，随后开展了招标、设计以及施工工作，根据施工合同约定，我局2021年需拨付咨询费及工程款3000万元，区财政局2021年向我局分配资金3000万元。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

项目均根据合同约定，严格按照施工进度拨付资金。

4．资金分配的原则及考虑因素。

资金按各项目实施进度拨付给。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

该项目共计为66个项目组成，主要为乌东德水电站库尾-两江交汇环境综合治理项目、东风小学人行天桥建设工程、川沙路口绿化景观项目、东风小学周边城镇改造项目、站前南街建设项目、五交化大河东岸片区污水及排水和管网建设工程、仁和公园后山、49立交桥附近城市景观规划、宝灵小区综合整治、鑫岛花园道路、大河流域（火车南段）水环境及沿线经综合整治等项目的施工、监理、规划设计、前期咨询、审查、回购等。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

2021年完成乌东德水电站库尾-两江交汇环境综合治理项目、东风小学人行天桥建设工程、川沙路口绿化景观项目、东风小学周边城镇改造项目、站前南街建设项目施工工作，完成仁和公园后山、49立交桥附近城市景观、海控湾总部基地概念规划设计工作，完成攀枝花市中心城区城市用地拓展研究、仁和区PPP项目运营中期评估和绩效评等项目咨询费拨付工作，完成鑫岛花园道路等项目回购工作。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

该项目所有列支经费均为市政基础设施施工、前期咨询费、回购款等，均按照合同约定完成施工或前期工作，并根据合同完成了的资金拨付。所有申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

区财政局2021年共向我局分配站前南街浣沙路总发路南段等工程费用共计3000万元，2021年我局按照合同约定共向各单位支付2891.08万元。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

单位：元

| 资金计划 | 资金到位 | 资金支付 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 支付率% | 未完成原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 工程费 | 监理费 | 勘察设计 | 项目审查 | 清单编制 | 可研编制 | 评估 | 抢险 | 地形图 | 审计 | 小计 |  |  |
| 3000 | 3000 | 1928.18 | 145.98 | 394.93 | 25.96 | 53.09 | 63.3 | 88 | 149.86 | 38.98 | 2.8 | 2891.08 | 96.37 | 一是因疫情影响，部分项目进度缓慢，按合同要求以施工进度付不能支付；二是财政资金调度困难。 |

（三）项目财务管理情况。

项目经费严格按照财务管理制度进行管理，保证专款专用，不存在截留、滞留、挤占、挪用、套取、虚报、冒领的问题，资金发放复查由财务人员按照财务制度进行资金的审核、支付和核算，所有支出均以转账方式进行，在具体支付时，具备了资金发票、合同等相关材料，手续是完善的，不存在虚假会计凭证的情况，会计严格执行财务管理制度，财务处理及时，核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

1.评审可研方案取得立项批复;

2.送呈常务会审议并印发会议纪要;

3.确定施工单位，签订施工合同;

4.督促乙方按照合同约定推进施工工作;

（二）项目管理情况。因时间紧，任务重，根据立项批复招标核定方式，我局采取公开招标、比选等的方式确定了设计、施工单位，并派专人负责管理项目，按照相管法律法规及项目管理制度推进相关工作。

（三）项目监管情况。完成招标工作后，我局即派专人负责该项目管理工作，收集过程资料，督促施工、设计单位，按目标任务持续推进工作，并按工程进度拨付工程款。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2021年已完成乌东德水电站库尾-两江交汇环境综合治理项目、东风小学人行天桥建设工程、川沙路口绿化景观项目、东风小学周边城镇改造项目、站前南街建设项目施工工作，已完成仁和公园后山、49立交桥附近城市景观、海控湾总部基地概念规划设计工作，完成攀枝花市中心城区城市用地拓展研究、仁和区PPP项目运营中期评估和绩效评等项目咨询费拨付工作，已完成宝灵小区综合整治、鑫岛花园道路等项目审计工作。

（二）项目效益情况。

解决目前攀枝花城镇市政设施薄弱、市政设施存在安全隐患的问题，改善了城区居民生活环境，能够为当地居民创造更舒适、健康的生活环境，有利于提高投资环境和提供必要的投资条件，促进经济的发展，以此带动周边的建筑业、交通运输业、饮食服务业、商业零售业、旅游业等行业的发展，工商税务收入也将随之增加，可极大地促进区域社会经济的发展。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目的实施完善了仁和区城区建设，提升仁和区城市形象，提高了人民生活水平、促进工农业生产发展，完了善城市中心区域道路交通系统，构建了便捷交通路网，提高了仁和区土地利用开发力度、城市经济得到大力发展。

（二）存在的问题。

暂无。

（三）相关建议。

目前部分工程尾款尚未结清，请财政局加大资金支持力度，确保项目顺利收尾。

攀枝花市仁和区住房和城乡建设局

2022年5月16日