攀枝花市仁和区住房和城乡建设局

2021年度部门预算项目支出绩效自评报告

(仁和区路歇桥片区棚户区改造项目配套基础设施站前南街工程进度款)

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

指导和督促项目建设。协调、处理项目建设过程中的有关问题。参与该建设项目前期手续办理、竣工验收、移交工作。负责该项目有关数据资料统计、呈报和归档工作。

2．项目立项、资金申报的依据。

经仁和区发改局审核通过，于2019年1月24日取得《关于攀枝花市仁和区路歇桥片区棚户区改造项目配套基础设施站前南街建设项目可行性研究报告的批复》（攀仁发改〔2019〕24号）。该项目于2020年6月开工建设，于2021年底通车，按照施工合同约定，我局2021年5月向区财政局申请资金500万元，于5月全部支付代建单位仁和城市发展建设集团。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

根据合同约定，严格按照施工进度拨付资金。

4．资金分配的原则及考虑因素。

该项目的资金直接拨付代建单位，不存在资金分配。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

- 修建路歇桥片区棚户区改造项目配套基础设施站前南街城市次干路。

- 2.项目应实现的具体绩效目标

修建长742.011米,宽24米双向4车道城市次干路，设计速度30KM/H。本项目工程建设范围为道路工程，含沿线市政管网（雨水、污水、给 水、电力、通信、燃气）、道路照明、绿化及附属工程等。

- 3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

按照区委、区政府工作安排，该项工作时间紧、任务重，为保证项目顺利完成，我局采用公开招标的的方式确定了施工单位，所有申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2021年区财政局向我局分配站前南街项目工程款500万元，我局已全部支付代建公司仁和城市发展建设集团

- 资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

| - 2021年资金计划(万元） | - 到位资金（万元） | - 资金支付（万元 | - 资金支付率(%) |
| --- | --- | --- | --- |
| - 500 | - 500 | - 500 | - 100 |

（三）项目财务管理情况。

项目经费严格按照财务管理制度进行管理，保证专款专用，不存在截留、滞留、挤占、挪用、套取、虚报、冒领的问题，资金发放复查由财务人员按照财务制度进行资金的审核、支付和核算，所有支出均以转账方式进行，在具体支付时，具备了资金发票、合同等相关材料，手续是完善的，不存在虚假会计凭证的情况，会计严格执行财务管理制度，财务处理及时，核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

1.评审可研方案取得立项批复;

2.送呈常务会审议并印发会议纪要;

3.确定施工单位，签订施工合同；

4.签订代建合同

4.督促代建公司、施工单位按照合同约定推进施工工作;

（二）项目管理情况。因时间紧，任务重，根据立项批复招标核定方式，我局采取公开招标的方式确定了施工单位，并派专人负责管理项目施工，按照相管法律法规及项目管理制度推进相关工作。

（三）项目监管情况。完成施工招标后，我局即派专人负责该项目施工管理工作，同时确定了项目监理单位。收集施工过程资料，督促监理监管施工单位，监督施工单位按图施工，按工程进度拨付工程款。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该项目已于2021年11月完成项目建设并通车。

（二）项目效益情况。

项目实施后提高了项目所在地区的声誉，增强攀枝花地区的整体竞争力，使外界对攀枝花的资源优势和发展潜力有了充分的认识；改善了投资环境，促进本地区外向型经济的发展，同时创造出良好的投资环境以吸引更多的外来投资；缓解了攀枝花城区干道的交通压力，加强该区域的交通联系，同时由于整体道路服务水平的提高，将会减少噪音、尘土等对环境的污染。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目的实施完善了仁和区城区建设，提升仁和区城市形象，提高了人民生活水平、促进工农业生产发展，完了善城市中心区域道路交通系统，构建了便捷交通路网，提高了仁和区土地利用开发力度、城市经济得到大力发展。

（二）存在的问题。

无

（三）相关建议。

无

攀枝花市仁和区住房和城乡建设局

2022年5月16日