附件4：

攀枝花市仁和区睿恩光电有限责任公司

2021年度部门预算项目支出绩效自评报告

（5G智能滚珠式闭环音圈马达的研究与产业化）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能：项目主管部门通过资金划拨，督促项目承担单位按照项目任务书时间节点、目标任务、资金预算组织实施，按省、市科技计划项目管理办法进行项目管理。

2．项目立项、资金申报的依据：《关于预下达2021年第一批省级科技计划项目资金预算的通知》（川财教【2021】1号）。

3．资金管理：按《四川省科技计划项目专项资金管理办法》（川财规【2019】10号）进行管理。

4．资金分配的原则：根据区财政划拨我单位实际到位项目经费进行分配。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

本项目以音圈马达为核心，系统研发了包括设计加工、自动控制及软件适配的完整产业链闭环，产品具有高速度、高精度、低能耗、抗跌耐用等突出优点。

本项目预计突破关键技术3项，实现超薄的闭环式音圈马达尺寸达8.5*8.5*2.95mm，对焦时间达30-50ms，功耗降低至70mW，位置精度高达0.29μ m；额定行程≥250 μ m (施加电流为80mA情况下)，线性误差≤士10μ m。本产品性能达到国内一流，国际领先水平，并可实现较大规模量产，预期在项目执行期间实现销售收入1000万元。

2．项目实现的绩效目标。

（1）项目执行期内建成1条VCM产线，产能达到20万只/月；

（2）产品技术指标达到：尺寸达8.5*8.5*2.95mm，对焦时间达50ms，功耗为73mW，位置精度高达0.3μ m；额定行程≥250 μ m (施加电流为80mA情况下)，线性误差≤±10μ m。

（3）申请发明专利4件，申请实用新型专利1件；授权发明专利4件，培养人才2名；形成新产品1种。

（4）目前为止专项资金到账70万元。目前为止专项财政资金到账70万元。使用情况为：购买设备使用15万元；材料费使用21.3万元；测试化验加工费2万元；劳务费使用13万元；差旅费使用6.5万元；专利申请使用1.3万元，间接费用10.9万元。

（5）产值达1100万元，利润达165万元，税收达88万元。

（6）项目实施进度符合项目计划任务书规定的时间。

3．申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目资金是睿恩光电有限责任公司根据《四川省科学技术厅关于申报2021年度四川省科技计划项目的通知》进行网上申报后得到四川省科技厅批准立项的项目，并以《关于预下达2021年第一批省级科技计划项目资金预算的通知》（川财教【2021】1号）和攀枝花市财政局攀枝花市科学技术局《关于下达2021年第一批省级科技计划项目资金预算的通知》（攀财资教[2021]9号）批复，无预算调整。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。

该项目资金500万元，省级科技计划项目资金（省财政资金）100万元，单位自筹400万元。

2．资金到位。

财政资金到位70万元，单位自筹资金到位331万元。财政资金到位率为70%，单位自筹资金到位为82.75%，总资金到位率为80.2%。资金到位及时性高。

3．资金使用。

支出情况为：：购买设备使用15万元；材料费使用21.3万元；测试化验加工费2万元；劳务费使用13万元；差旅费使用6.5万元；专利申请使用1.3万元，间接费用10.9万元。

按照项目资金管理办法使用经费，安全性高、规范性及有效性好，支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

项目实施单位睿恩光电有限责任公司财务管理制度健全。有专业财务人员，严格执行财务管理制度，及时进行财务处理，会计核算规范合法。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

项目负责人牵头组织实施执行项目，负责人对任务进行分工，项目成员按照任务分工执行项目。制定项目进度计划与阶段目标，按照进度计划进行项目，并完成阶段目标。实施过程中收集研究成果，逐步完成项目目标任务。

（二）项目管理情况。

依照项目管理办法实施项目，遵守相关法律法规，建立项目经费专用台账，按照资金预算使用经费，做到专款专用。

（三）项目监管情况。

项目主管部门加强对项目的管理，督促指导项目实施单位按照法律、法规、项目管理办法和计划书任务进度实施项目。督促项目实施单位按照项目经费预算表开支项目经费，做到专款专用。开展项目中期检查，督促项目结题验收。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

项目按照进度计划进行，各项指标完成良好。一是已建成1条VCM产线，产能达到20万只/月；二是产品技术指标达到：尺寸达8.5*8.5*2.95mm，对焦时间达50ms，功耗为73mW，位置精度高达0.3μ m；额定行程≥250 μ m (施加电流为80mA情况下)，线性误差≤±10μ m。三是申请发明专利4件，申请实用新型专利1件；授权发明专利4件，培养人才2名；形成新产品1种。

（二）项目效益情况。

项目效益情况良好。产值达1100万元，利润达165万元，税收达88万元。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目决策可行、项目管理良好、项目绩效主要目标达到预期要求。本项目利用高精度设计及加工、闭环反馈芯片控制策略以及高兼容性马达驱动系统软硬件等方面技术优势，打破多年外国专利封锁，研制出高性能超薄滚珠式闭环音圈马达，填补我国在这一高端领域的空白。

（二）存在的问题。

无

（三）相关建议。

区财政及时拨付项目资金，便于项目顺利实施。