附件4：

攀枝花市仁和区机关事务服务中心

2021年度部门预算项目支出绩效自评报告

（原法院办公楼节能改造修缮工程及新增室外电梯井道工程尾款）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

仁和区法院原办公楼节能改造及修缮工程，是我区为确保监察体制改革后，解决区纪委监委、区委巡察机构办公用房严重不足的旧房利用项目；是按照区委十一届第四十一期常委会议安排，报请区十二届人民政府第 29 次常务会议全面审议通过的项目。项目工程由办公楼主楼和附楼的改造及修缮工程、外挂电梯井道建设工程两部分构成。项目主体修缮改造工程及外挂电梯井道建设工程分别于2019年7月26日和2020年2月24日开工建设，并于2019年12月和2020年5月竣工验收并交付使用。我中心负责该项工作，该项目立项资金395万元人民币。主体改造及修缮工程财评控制价人民币2833189.34元，竣工结算送审金额人民币2660748.87元，最终结算审计金额2564701.00元，已经支付工程进度款1892000元，尚欠工程尾款672701元。外挂电梯井道建设工程财评控制价人民币333446.11（含电梯基础、植筋部分）元，竣工结算送审金额人民币312025元（不含电梯基础、植筋），最终结算审计金额266187元，已经支付工程进度款220000元，尚欠工程尾款46187元。以上两项欠款合计718888元人民币（大写：柒拾壹万捌仟捌佰捌拾捌元整）。

2．项目立项、资金申报的依据。

原仁和区法院办公楼节能改造及修缮、新增室外电梯井道工程建设工程结算审核报告。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

该项目已完成，需支付尾款。

4．资金分配的原则及考虑因素。

该项目资金均为工程款，其中主体改造及修缮工程尾款672701元；外挂电梯井道建设工程尾款46187元。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

仁和区法院原办公楼节能改造及修缮工程，是我区为确保监察体制改革后，解决区纪委监委、区委巡察机构办公用房严重不足的旧房利用项目；是按照区委十一届第四十一期常委会议安排，报请区十二届人民政府第 29 次常务会议全面审议通过的项目。项目工程由办公楼主楼和附楼的改造及修缮工程、外挂电梯井道建设工程两部分构成。项目主体修缮改造工程及外挂电梯井道建设工程分别于2019年7月26日和2020年2月24日开工建设，并于2019年12月和2020年5月竣工验收并交付使用。我中心负责该项工作，该项目立项资金395万元人民币。主体改造及修缮工程财评控制价人民币2833189.34元，竣工结算送审金额人民币2660748.87元，最终结算审计金额2564701.00元，已经支付工程进度款1892000元，尚欠工程尾款672701元。外挂电梯井道建设工程财评控制价人民币333446.11（含电梯基础、植筋部分）元，竣工结算送审金额人民币312025元（不含电梯基础、植筋），最终结算审计金额266187元，已经支付工程进度款220000元，尚欠工程尾款46187元。以上两项欠款合计718888元人民币（大写：柒拾壹万捌仟捌佰捌拾捌元整）。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

项目已完成，需支付主体改造及修缮工程尾款672701元；外挂电梯井道建设工程尾款46187元。

3．申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目资金按《原仁和区法院办公楼节能改造及修缮、新增室外电梯井道工程建设工程结算审核报告》进行申报。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。

区财政资金718888元。

2．资金到位。

资金及时到位。

3．资金使用。

资金按财务管理制度支付。

（三）项目财务管理情况。

我中心财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

仁和区法院原办公楼节能改造及修缮工程，是我区为确保监察体制改革后，解决区纪委监委、区委巡察机构办公用房严重不足的旧房利用项目；是按照区委十一届第四十一期常委会议安排，报请区十二届人民政府第 29 次常务会议全面审议通过的项目。项目工程由办公楼主楼和附楼的改造及修缮工程、外挂电梯井道建设工程两部分构成。项目主体修缮改造工程及外挂电梯井道建设工程分别于2019年7月26日和2020年2月24日开工建设，并于2019年12月和2020年5月竣工验收并交付使用。

（二）项目管理情况。

项目按相关要求进行招标采购。

（三）项目监管情况。

项目按要求实施监理。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

仁和区法院原办公楼节能改造及修缮工程，是我区为确保监察体制改革后，解决区纪委监委、区委巡察机构办公用房严重不足的旧房利用项目；是按照区委十一届第四十一期常委会议安排，报请区十二届人民政府第 29 次常务会议全面审议通过的项目。项目工程由办公楼主楼和附楼的改造及修缮工程、外挂电梯井道建设工程两部分构成。项目主体修缮改造工程及外挂电梯井道建设工程分别于2019年7月26日和2020年2月24日开工建设，并于2019年12月和2020年5月竣工验收并交付使用。

该项目立项资金395万元人民币。主体改造及修缮工程财评控制价人民币2833189.34元，竣工结算送审金额人民币2660748.87元，最终结算审计金额2564701.00元，已经支付工程进度款1892000元，尚欠工程尾款672701元。外挂电梯井道建设工程财评控制价人民币333446.11（含电梯基础、植筋部分）元，竣工结算送审金额人民币312025元（不含电梯基础、植筋），最终结算审计金额266187元，已经支付工程进度款220000元，尚欠工程尾款46187元。全部或基本达到预期指标。

（二）项目效益情况。

通过改造修缮，实现办公用房的合理配置使用。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目严格按照政府采购相关程序进行，并进行了竣工验收和结算审计。

（二）存在的问题。

欠款时间较长，支付不及时。

（三）相关建议。

积极争取资金，及时支付。