按照《中共攀枝花市委办公厅 四川省人民政府办公厅关于深入实施预算绩效管理实的通知》（川委厅〔2022〕5号）和《攀枝花市仁和区财政局关于开展2022年部门预算整体绩效评价工作及项目支出绩效自评工作的通知》（攀财绩〔2022〕32号）要求，为进一步强化绩效管理理念，提高绩效管理水平，大河中路街道办事处对攀西科技城土地征收补偿专项项目进行了绩效评价，评价情况如下：

一、项目概况

（一）项目基本情况。

本项目由攀枝花市政府下属的攀西科技城管理委员会负责。主要是对攀枝花市东区和仁和区交界处的大渡口街办、大河中路街办、金江镇的土地征收，对失地村民进行补偿、安置。引进各服务行业入驻新区，加快攀枝花市城市化建设。征地拆迁补偿款主要用于花城社区3个村民小组和渡口社区2个村民小组的土地征收、青苗补偿工作、安置房建设。涉及范围包括土地、青苗补偿款、房屋修建、工作经费相关费用等，有利于加强政府对土地的规划利用，促进攀枝花市的经济发展。大河中路街办财政人员依照资金管理办法及相关财务制度严格进行报账，实现专款专用，无超范围使用和截留、挪用资金等行为，保证资金的专款专用。并由主要领导监管整个项目的实施，保障该工程项目的顺利进行，加快攀枝花市城市建设的步伐。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容。

攀西科技城土地征收补偿主要是对土地征收范围内的村民按照《中华人民共和国土地管理法》，国务院《国有土地上房屋征收与补偿条例》和《四川省国有土地上房屋征收与补偿条例》，依照攀枝花市的实际情况进行补偿、安置。全力保障村民的生产、生活用房，并在过渡期内能较好地生产生活。

2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

该项目是长期项目，具体实施时间较长，预计实施期限为十年。现已实施了7年。2021年度项目的主要目标是：（1）修建巴斯箐生活安置用房155套，预计修建面积40000㎡，工程总造价预算为9607万元，在2021年至2022年修建，2021年预计支付3600万元。（2）补偿花城社区花果组拆迁安置资金1040万元。（3）补偿渡口社区弯腰树小组拆迁安置经费800万元。（4）支付花城社区和渡口社区村民安置过渡费240万元。（5）支付在项目拆迁过程中的护林防火、环保检查、办公设施、办公费用等工作经费100万元。

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

攀西科技城土地征收补偿项目历经时间较长，动态资金需求大，城市发展与经济发展、社会发展息息相关，项目资金来源主要是土地整理挂拍成交的出让土地的资金。因此资金较为紧张，同时与国家的各项社会、经济、人口等政策相关。项目资金的申报和批复要靠土地出让的情况来决定。

（二）项目资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。

攀西科技城土地征收补偿项目由攀枝花市攀西科技城管委会负责，资金由管委会拨付给仁和区财政局，仁和区财政局再下拨到大河中路街道办事处，项目资金不在区财政局的资金计划内，全属市级专项资金。

2.资金到位。

2021年攀西科技城土地征收补偿资金能及时到位，能按照安置房的进度及时拨款，对村民的过渡费能及时拨付。拆迁安置补偿也能如期进行。征地拆迁补偿款全部为市级财政专项资金，实际下达数额为5850万元，下达率为100%。

3.资金使用。

大河中路街道办事处按照施工进度及时拨付工程进度款。及时支付村民过渡费。协调拆迁安置工作各项事务，促进拆迁安置项目顺利开展。征地拆迁补偿款5780万全部拨付给花城社区、渡口社区等村民小组账户。

（三）项目财务管理情况。

按照省、市、区财政管理办法由街道财政所按照专项资金的方式进行管理，街道财政所全程对资金进行监督和支付管理。经过区财政局下拨到财政支付大平台上，进行年度动态管理。大河中路街办财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、绩效评价工作开展情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对绩效评价中发现的问题分析说明。

（一）绩效评价的目的、对象和范围。

1.评价目的。通过实施绩效评价，不断优化资源配置，推进项目建设，健全项目资金管理体系，提高资金使用效率，在生态系统承载能力范围内，运用生态工程、社会工程和系统工程方法，采用现代科学技术手段，利用资源潜力，构建生态健康、景观适宜的道路环境和文明和谐自然，形成生态良性循环的以改善民生得实惠的社会建设，促进自然生态与人类生态的高度统一和可持续发展。

2.评价对象。

2021年度攀西科技城土地征收补偿专项项目。

3.评价范围。

攀枝花市仁和区大河中路街道办事处对本项目2021年度项目资金5780.3439万元进行项目绩效评价。

（二）绩效评价原则。

本次绩效评价秉承客观、公正和实事求是的原则。

（三）绩效评价工作过程。

攀枝花市仁和区大河中路街道办事处相关人员在2022年5月中旬对《攀西科技城土地征收补偿项目》进行了项目绩效评价。本次评价采取会议座谈、现场查看和资料查阅相结合的方式开展，听取了该项目的情况汇报、查看了项目进展，并根据报账材料进行绩效分析。发现项目在实施过程中的问题，总结项目实施过程中存在的问题。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目严格按照《中华人民共和国土地管理法》，国务院《国有土地上房屋征收与补偿条例》和《四川省国有土地上房屋征收与补偿条例》的相关要求，对项目实施监管，依据相关财务制度完成报账及资金支付工作。项目实施过程决策合理、依据充分，监管到位，未出现资金违规使用情况和违反政策法规情况。综合评价得分92分（详见下表）。

| 攀枝花市仁和区攀西科技城土地征收补偿项目绩效评价得分情况表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 实际得分 |
| （25分） 项目决策 | （6分） 绩效目标 | 目标内容 | 2 | 2 |
|  |  | 进度计划 | 2 | 2 |
|  |  | 目标匹配 | 2 | 2 |
|  | （10分） 决策依据 | 政策依据 | 2 | 2 |
|  |  | 实施规划 | 4 | 4 |
|  |  | 管理制度 | 4 | 4 |
|  | （4分） 资金分配 | 分配方法 | 2 | 2 |
|  |  | 分配过程 | 2 | 2 |
|  | （5分） 分配结果 | 审核把关 | 3 | 3 |
|  |  | 资金集中 （均衡） | 2 | 2 |
| （15分） 项目管理 | （4分） 资金到位 | 分配实效 | 2 | 2 |
|  |  | 资金拨付 | 2 | 1 |
|  | （3分） 资金管理 | 使用范围 | 1 | 1 |
|  |  | 支付依据 | 1 | 1 |
|  |  | 开支标准 | 1 | 1 |
|  | （4分） 财务管理 | 财务制度 | 2 | 1 |
|  |  | 会计核算 | 2 | 2 |
|  | （4分） 组织实施 | 项目调整 | 1 | 1 |
|  |  | 投资变更 | 1 | 1 |
|  |  | 制度执行 | 2 | 2 |
| （特性指标60分） 绩效目标 | （15分） 项目完成 | 完成数量 | 3 | 3 |
|  |  | 完成质量 | 4 | 2 |
|  |  | 完成时效 | 4 | 4 |
|  |  | 完成成本 | 4 | 4 |
|  | （40分） 项目效益 | 经济效益 | 10 | 9 |
|  |  | 社会效益 | 10 | 9 |
|  |  | 生态效益 | 10 | 8 |
|  |  | 可持续效益 | 10 | 10 |
|  | （5分） 满意度 | 服务对象满意度 | 5 | 5 |
| 合计 |  |  | 100 | 92 |

（二）存在的问题。

一是项目绩效目标编制有待完善和细化，部分指标与实际产生偏差;二是因财政资金紧张，致使进度资金未完全支付给相关单位。

（四）相关建议。

做好对项目实施跟踪检查工作，掌握各个项目实施进度，及时进，提出行之有效的解决措施。严格按照财政项目支出绩效管理办法，加强绩效管理的指导，提高绩效管理人员的绩效管理能力，实现预期的绩效目标。为该项目争取项目资金，及时完成支付，便推进项目建设工作。