攀枝花市仁和区中坝乡人民政府

2021年度部门预算项目支出绩效自评报告

（清真寺改造项目）

- 项目概况

- （一）项目基本情况

中坝乡团山村原清真寺屋顶（球形建筑内直径3米两个、内直径5米一个，建筑高度6.5~14.5米。）由于年久出现渗漏，并且建筑风格与周边环境不协调，为了体现民族团结及美化环境，需要进行维修改造，改为与当地风格一致的钢结构景观亭；屋顶塔形建筑（两个，高度为7.5米）需拆除3米，改为与当地风格一致的钢结构景观亭；建筑物蓝色瓷砖颜色与楼房本身不协调，需剔除改造，同时增加斜面檐口琉璃瓦；梯步由于地基沉降产生不规则裂缝，需要修复；大门外一直径为80cm的干枯凤凰树需进行保护性砍伐，同时避免伤害行人及损害周边绿化；牌坊上球形建筑（四个）加盖与当地风格一致的钢结构景观亭。

- （二）项目绩效目标

为了体现民族团结及美化环境，对清真寺屋顶进行维修改造，改为与当地风格一致的钢结构景观亭。

- 项目资金申报及使用情况

- 项目资金申报及批复情况

2021年该项目预计资金10.87万元，积极向上争取解决缺口资金10.87万元。当年项目支出资金10.87万元，符合资金管理办法等相关规定。

（二）资金计划、到位及使用情况

2021年清真寺改造项目专项资金支出10.87万元，资金到位10.87万元，资金拨付严格按照《专项资金管理制度》，按时拨付资金，资金到位及时，到位率100%。

具体使用情况：专项资金全部用于改造清真寺屋顶维修改造，修建与当地风格一致的钢结构景观亭。

- 项目财务管理情况

项目执行过程中，会计账务处理及时；会计核算规范；按照专款专用安排使用资金，资金支付有据可查，开支标准合规合法，资金拨付、使用有完整的审批程序和手续；用途明确；无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

该项目采取整体发包的方法，承包给有资质、有能力的施工队伍施工。2021年该项目共支出资金10.87万元，经建筑专业人员和建筑施工方现场勘测，在不影响房屋结构安全的基础上，进行改造。

- （二）项目监管情况

- 明确专项经费使用，接受群众监督。乡纪委定期抽查项目施工进度和施工情况，乡财政所定期审查项目经费使用情况，有效提高工期效率以及经费使用的规范性和透明度。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

一是拆除房顶3大球形建筑（钢筋混凝土结构）；

二是将拆除后的球形建筑体改为琉璃瓦景观亭；

三是大殿正面房檐蓝色瓷砖剔除，改为斜面檐口琉璃瓦房顶；

四是对清真寺梯步及平台破损部位进行修复。

（二）项目效益情况

清真寺中国化改造能团结引领宗教界人士和信教群众爱党爱国爱家乡，用实实在在、看得见、摸得着的形式，引导信教群众爱国爱教、遵规守法、正言正行。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

该项目管理比较规范，资金到位及时，整体发挥社会效益明显，较好地完成了绩效目标。

- （二）存在的问题

宗教团体联谊活动项目开展较少。

（三）相关建议

积极与市、区民宗局对接，加大中坝清真寺开展活动力度，疫情好转情况下，小规模组织开展宗教团体联谊活动，促进各地方各民族交流交往。

攀枝花市仁和区中坝乡人民政府

2022年5月15日