攀枝花市仁和区中坝乡人民政府

2022年专项预算项目支出绩效自评报告

（扶持村集体经济市级财政补助资金项目）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况

中坝乡积极向上级部门申报2021年扶持村级集体经济市级财政补助项目资金25万元，根据2022年预算大本下达2021年扶持村级集体经济市级财政补助项目资金15万元、根据攀仁财资农〔2022〕211号下达2021年扶持村级集体经济区级财政补助项目资金10万元，符合资金管理办法等相关规定。

- （二）项目绩效目标

2021年扶持村级集体经济财政补助资金主要用于高速路出口农产品集散地项目建设，包括边坡堡坎建挡墙场坪建设、场地入口道路建设等。通过项目实施，将发展壮大村集体经济，充分发挥党建引领作用 ，切实增强村级集体经济造血功能，推动村级集体经济提质增效，有利于逐步建立起充满活力的村级集体经济自我发展机制，筑牢乡村振兴的坚实基础。

- （三）项目资金申报相符性

- 扶持村集体经济财政补助资金项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及到位。资金计划主要用于高速路出口农产品集散地项目建设，项目按照2022年预算大本下达2021年扶持村级集体经济市级财政补助项目资金15万元、攀仁财资农〔2022〕211号下达扶持村集体经济区级财政补助资金10万元，资金到位率为100%，到位及时。

- 2.资金使用。项目资金25万元，主要用于高速路出口农产品集散地项目建设，包括边坡堡坎建挡墙场坪建设、场地入口道路建设等，2022年项目已完成，实际支出25万元，支付完成率100%。

（二）项目财务管理情况

项目执行过程中，会计账务处理及时；会计核算规范；按照专款专用安排使用资金，资金支付有据可查，开支标准合规合法，资金拨付、使用有完整的审批程序和手续；用途明确；无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（三）项目组织实施情况

项目主要用于高速路出口农产品集散地项目建设，中坝村在组织实施过程中，建立健全相关制度、机制，严格执行，推进各专项工作的落实。资金管理实行专项管理，严格审批制度，真正做到了专款专用，确保项目资金有效的利用。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

该项目2022年完成包括边坡堡坎建挡墙场坪建设、场地入口道路建设等。资金25万元，实际支出25万元，项目完成率100%，资金支付率100%。

- （二）项目效益情况

中坝村高速路出口农产品集散地项目实施后，充分发挥了党建引领作用 ，切实增强村级集体经济造血功能，推动村级集体经济提质增效，进一步完善了基础设施，为下一步集散农产品打下了基础，达到了发展壮大村级集体经济的预期效果，有利于增加村集体经济收入，提高群众生活质量和水平，有利于逐步建立起充满活力的村级集体经济自我发展机制，筑牢乡村振兴的坚实基础。

四、问题及建议

（一）存在的问题

虽然中坝乡通过严格监管，发挥了专项经费的作用，产生了良好的效果，但也还存在许多不足之处。主要是项目资金不足，农产品集散地仅完成了部分基础设施建设，村集体经济财务基础工作也比较薄弱。

- （二）相关建议

下一步，加强引入社会资本，尽快建成投入使用；加强村级财务人员的专业培训，造就一只精通村级财务制度和会计业务的财会人员队伍。

攀枝花市仁和区中坝乡人民政府

2023年5月5日