攀枝花市仁和区水利局

2022年度部门预算项目支出绩效自评报告

（2020年中央水利救灾资金）

一、项目概况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

该项目资金申报数为1000000元，预算批复数为1000000元，符合资金管理办法。

**（二）项目绩效目标。**

1．项目主要内容：完成大龙潭乡混撒拉社区人饮改造工程、啊喇地龙箐、烂木桥山坪塘整治等项目。

2．2020年中央水利救灾资金未支付，资金尚未支付的原因是施工资料未及时提交，未完成所有工程款项支付。

**（三）项目资金申报相符性。**

申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

**（一）资金计划、到位及使用情况。**

1．资金计划、资金到位。

该项目为区级配套资金。该项目全区资金到位1000000元。资金及时到位，资金到位率100%。

2．资金使用。

该项目资金支出390700元。

**（二）项目财务管理情况。**

我单位财务管理制度较健全，根据我单位内部控制制度，对财务报销、资金支付、财务资料管理等细项做出了明确规定，并印发了攀仁水【2019】82号正式文件。

**（三）项目组织实施情况。**

该项目由我单位防汛抗旱事务中心工作人员编制申报表报送财政申请财政资金，待财政资金下达后，由财务人员在预算一体化系统上申请财政指标。

三、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

2022年4月底完成大龙潭乡混撒拉社区人饮改造工程、啊喇地龙箐、烂木桥山坪塘整治工程。

**（二）项目效益情况。**

社会效益指标方面，通过项目实施，可以解决大龙潭乡混撒拉社区1800人饮水安全问题，解决啊喇乡320亩农田灌溉问题。

四、问题及建议

**（一）存在的问题。**

无。

攀枝花市仁和区水利局

2022年度部门预算项目支出绩效自评报告

（2021年省级水利发展资金项目）

 一、项目概况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

该项目资金申报数为1000000元，预算批复数为1000000元，符合资金管理办法。

**（二）项目绩效目标。**

1．项目主要内容：新建仁和区太平乡先锋村灰支卡抗旱应急水源工程、仁和区仁和镇总发村乐弄一、三组抗旱应急水源工程、仁和区仁和镇上龙潭抗旱应急水源工程、仁和区抗旱应急送水。

2．2021年省级水利发展资金支出1000000元，未支付，未实现支付的原因是年底项目尚未办理竣工结算，未完成所有工程款项支付。

**（三）项目资金申报相符性。**

申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

**（一）资金计划、到位及使用情况。**

1．资金计划、资金到位。

该项目为区级配套资金。该项目全区资金到位1000000元。资金及时到位，资金到位率100%。

2．资金使用。

该项目资金尚未支付。

**（二）项目财务管理情况。**

我单位财务管理制度较健全，根据我单位内部控制制度，对财务报销、资金支付、财务资料管理等细项做出了明确规定，并印发了攀仁水【2019】82号正式文件。

**（三）项目组织实施情况。**

该项目由我单位防汛抗旱事务中心工作人员编制申报表报送财政申请财政资金，待财政资金下达后，由财务人员在预算一体化系统上申请财政指标。

三、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

2023年1月底完成仁和区太平乡先锋村灰支卡抗旱应急水源工程、仁和区仁和镇总发村乐弄一、三组抗旱应急水源工程、仁和区仁和镇上龙潭抗旱应急水源工程、仁和区抗旱应急送水4个项目。

**（二）项目效益情况。**

社会效益指标方面，通过项目实施，可以解决太平乡、仁和镇和中坝乡1600人饮水安全问题。

四、问题及建议

**（一）存在的问题。**

无。