附件2：

| 2022年50万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 融媒体中心安全运营规范化建设经费 |  |  |  |
| 主管部门及代码 |  | 188101 |  | 实施单位 | 攀枝花市仁和区融媒体中心 |
| 项目预算 执行情况 （万元） |  | 预算数： | 150 | 执行数： | 0 |
|  |  | 其中： 财政拨款 | 150 | 其中： 财政拨款 |  |
|  |  | 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标 完成情况 | 预期目标 |  |  | 目标实际完成情况 |  |
|  | 1、通过信息安全等级保护系统（二级）建设，加强仁和区融媒体中心App应用平台安全运营和网络攻击防范能力，保护网络安全、应用安全和数据安全；2、通过制播系统升级改造建设，规范和完善制播系统业务流程，实现制作、播出系统内外网安全传输，封堵安全漏洞；3、通过演播室灯光升级改造，更换演播老化灯源，保障演播室功能，完善新闻采、编、播业务流程；4、通过媒资管理系统建设，规范和完善融媒体音频、视频等媒体资源和无形资产档案管理，封堵音频、视频无形资产自然流失安全漏洞。 |  |  | 该项目指标于2022年10月31日下达财政一体化，2022年12月完成网上公开招标采购流程，项目建设按照进度推进。 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
|  | 完成 指标 | 数量指标 | 安全运营规范化建设数量 | 完成项目建设4个，全面实现安全运营规范化 | 项目按进度正在实施 |
|  |  | 质量指标 | 项目建设预期达标率 | 1、信息安全等级保护系统建设：达到国家二级标准，App平台网络攻击阻断率达80%以上；2、制播系统升级改造：达到内、外网安全隔离、有效传输要求，通畅率达到100%；3、演播室灯光升级改改造：所有灯光全部恢复照明，修复率达到100%；4、媒资管理系统：中心所有视频、音频、照片资料得到统一存储管理，保全率达80%以上，查询准确率100%。 | 项目按进度正在实施 |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 | 2022年11月至2023年2月，以建设进度为准。 | 项目按进度正在实施 |
|  |  | 成本指标 | 全年财政预算经费 | 150万元 | 项目按进度正在实施，资金未支付 |
|  |  | 社会效益 指标 | App平台安全运营环境、媒体无形资产复用率 | App平台网络攻击防范能力达80%以上，安全运营率达90%以上；媒体无形资产保全率80%以上，复用、历史视频、照片资料查询准确率90%以上。 | 项目按进度正在实施 |
|  | 满意 度指标 | 满意度 指标 | 公众满意度高 | 通过安全运营规范化建设，保障平台安全运营和有效利用，公众满意度≥90% | 项目按进度正在实施 |