|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022年50万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评** | | | | | | | |  |
| 主管部门及代码 | | | 攀枝花市仁和区经济信息化和科学技术局 | | | 实施单位 | 攀枝花市祥安轧钢有限公司 |
| 项目预算 执行情况 （万元） | | | 预算数： | | 100 | 执行数： | 100 |
| 其中：  财政拨款 | | 100 | 其中：  财政拨款 | 100 |
| 其他资金 | |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标  完成情况 | 预期目标 | | | | | 目标实际完成情况 | |
| 攀枝花市祥安轧钢有限公司 4 台一段式煤气发生炉、攀枝花市仁和区前进锻轧厂1 台一段式煤气发生炉共5台，定于2018年12月31日前完成淘汰。 | | | | | 2018年8月，攀枝花市祥安轧钢有限公司4台一段式煤气发生炉、攀枝花市仁和区前进锻轧厂1台一段式煤气发生炉全部淘汰拆除，并于2018年9月13日通过市区联合验收。 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级  指标 | 二级  指标 | | 三级  指标 | | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成  指标 | 数量指标 | | 拆除5台3.2米全自动煤气发生炉 | | 5台 | 5台 |
| 质量指标 | | 通过市经信、环保部门联合验收 | | 100% | 100% |
| 时效指标 | | 2018年8月前完成拆除 | | 100% | 100% |
| 成本指标 | | 拆除5台全自动煤气发生炉，每台20万元 | | 100万元 | 100万元 |
| 效益 指标 | 经济效益 指标 | | 周边企业环保意识得到进一步提升 | | 100% | 100% |
| 社会效益 指标 | | 减少环境污染、周边群众生活环境质量得到进一步提升 | | 100% | 100% |
| 生态效益 指标 | | 减少二氧化碳排放 | | 100% | 100% |
| 可持续影响 指标 | | 周边企业环保意识得到进一步提升 | | 100% | 100% |
| 满意 度指标 | 满意度  指标 | | 企业满意度 | | 大于95% | 大于95% |