|  |  |
| --- | --- |
| **2022年50万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评** |  |
| 主管部门及代码 | 2022年扶持村级集体经济发展（市级扶持村）7010001 | 实施单位 | 福田镇人民政府 |
| 项目预算执行情况（万元） |  预算数： | 50 |  执行数： | 0 |
| 其中：财政拨款 | 50 | 其中：财政拨款 | 0 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 |
| 塘坝村将原有印子山太阳能提灌站150千瓦光伏发电进行升级改造成160千瓦发电项目进行入网；务子田村主要在福田街社区居委会楼顶建设容量70千瓦光伏，发电并入国网，新建400KW变压器1座，线路250米；升级改造干田组太阳能提灌站100KW光伏线路（谷正军家背后变压器至太阳能提灌站处500米）、逆变器购置，发电并入国网。 | 塘坝村光伏发电市级扶持资金25万元，务子田村光伏发电市级扶持资金25万元；改造升级完工后并入国网，按照现在入网电价0.4元每度计算，每年可为村集体经济带来5万元集体收益，带动集体经济发展。 |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成指标 | 数量指标 | 光伏发电建设村数 | 2 | 2 |
| 质量指标 | 项目经费保障率 | 100% | 0 |
| 时效指标 | 2022年 | 1年 | 100% |
| 成本指标 | 项目资金 | 50 | 0 |
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 集体经济收益 | 5 | 5 |
| 社会效益 指标 | 促进集体经济发展，群众生活改善 | 好 | 优 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众、村组干部满意度 | ≥90% | ≥90% |