附件2

附表：

|  |  |
| --- | --- |
| **2022年50万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评** |  |
| 主管部门及代码 | 四川省教育厅 | 实施单位 | 攀枝花市仁和区教育和体育局 |
| 项目预算执行情况（万元） |  预算数： | 800 |  执行数： | 800 |
| 其中：财政拨款 | 800 | 其中：财政拨款 | 800 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 |
| 支持学前教育持续健康发展。通过新建公办园及对已有公办幼儿园维修改造、设备购置、校园文化打造；对普惠性民办幼儿园园所维修改造，补充教玩具、保教员和生活设施设备，确保公办园及普惠性幼儿园维持正常运行； | 2022年支持公办幼儿园省级建设经费410万元，其中190万元，用于7所公办幼儿园维修改造、设备购置、校园文化打造，现项目均已完工投入使用；220万元用于仁和区幼儿园人和甲第分园建设项目，该项目主体已完工，目前正在进行装修施工财评，计划2023年9月投入使用，将新增9个班、270个学位。 |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成指标 | 数量指标 | 新建及改扩建公办幼儿园（所） | ≥7所 | 8 |
| 质量指标 | 新建、改扩建幼儿园、设备采购验收合格率（%） | 100 | 100 |
| 时效指标 |  |  |  |
| 成本指标 |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益 指标 |  |  |  |
| 社会效益 指标 | 幼儿园办学条件 | 持续改善 | 持续改善 |
| 生态效益 指标 |  |  |  |
| 可持续影响 指标 |  |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 师生满意度（%） | ≥85% | 90% |