附件6

2023年专项预算项目支出绩效自评

报告

（校舍安全长效保障机制资金）

一、项目概况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

2022年通过市级申请下拨校舍安全长效保障机制资金273万元。

**（二）项目绩效目标。**

继续对全区农村学校进行维修改造及建设。

**（三）项目资金申报相符性。**项目实施为保障仁和区基础教育学校改善办学条件，满足学龄儿童就学需求。合理安排资金，并结合实际情况上报主管部门。并依此编制预算，安排经费，综合评价，对该项目应予以支持。

二、项目实施及管理情况

**（一）资金计划、到位及使用情况。**

1．资金计划及到位。

2022年通过向市级申请汇报改造维修项目，市级下拨校舍安全长效保障机制资金273万元，已拨付到位。

2．资金使用。

同德镇中心学校中心校办公楼、共和小学综合楼、共和小学实验楼、双河教学点教学楼及厕所维修加固，38万元；中坝乡中心学校逸夫楼、中心校2号宿舍楼、中心校办公楼、大纸房小学教学楼、中心学校运动场维修改造，31万元；布德中小学学生浴室、教师周转宿舍、食堂维修改造，37万元；平地镇中心学校教师周转宿舍维修改造，2万元；太平中小学教师周转宿舍维修改造，6万元；务本中小学教师周转宿舍维修改造，18万元；啊喇乡中心学校教师周转宿舍、运动场维修改造，12万元；四川仁和思源实验学校劳动实践基地改造，30万元；平地镇中心学校教学楼窗户维修，10万元；总发小学男生宿舍维修改造，15万元；大田镇中心学校围墙重建，5万元；啊喇乡中心学校浴室维修改造，15万元；务本中小学教学楼屋面维修，10万元；大田中学教学楼、学生宿舍楼屋面防水维修、水池重建，24万元；中坝乡中心学校厕所改造，15万元；总发小学学生通道和挡墙维修，5万元；共计273万元。

**（二）项目财务管理情况。**

单位财务管理制度是健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

**（三）项目组织实施情况。**

严格按照《城乡义务教育补助经费管理办法》进行资金管理和使用，按项目预算进行划拨和使用。

三、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

学校实施项目已完工，通过验收，质量达到100%合格。

**（二）项目效益情况。**

推进了绩效评价工作的客观性、公正性、规范性；健全全过程预算绩效管理机制，强化预算绩效目标管理工作，提高财政支出绩效。进一步提高教学环境及质量。让教师、学生、家长满意度和社会满意度都达到了90%以上。

四、问题及建议

**（一）存在的问题。**

无

**（二）相关建议。**

提高资金支付进度。