攀枝花市仁和区住房和城乡建设局

2022年专项预算项目支出绩效自评报告

（ 2022年农村危房改造项目）

一、项目概况

**（一）项目资金申报及批复情况。**根据《关于正式下达2022年农村危房改造目标任务的通知》川建村镇发[2022]164号，2022年农村危房改造任务22户共需资金35万元。根据攀财资投[2022]30号文件，上级下达资金35万元,其中51041122T000005878344-2021年中央农村危房改造补助资金预算35万元。

**（二）项目绩效目标。**按期完成2022年农村危房改造目标任务。

**（三）项目资金申报相符性。**项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理。

二、项目实施及管理情况

**（一）资金计划、到位及使用情况。**

1．资金计划及到位情况。该项目预算资金35万元，截至2022年底，到位资金35万元，到位率100%。

2．资金使用情况。，截止2022年12月已完成改造计划任务（有90%已完成竣工），待以验收后再拨付资金。

**（二）项目财务管理情况。**

区住建局建立了财务管理制度，有专人对资金会计核算及账务处理，对资金进行专账核算。做到严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范等。

**（三）项目组织实施情况。**

各乡镇2022年已完成年初计划改造任务。

三、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

各乡镇2022年已完成年初计划改造任务。

**（二）项目效益情况。**

**社会效益指标：**农村危房改造项目可帮助农村困难群众改善房屋安全质量，为农村低收入人群住房安全提供有力保障。

四、问题及建议

**（一）存在的问题。**无。

**（二）相关建议。**无。

定基础。

**服务对象满意度：**全国自然灾害综合风险普查得到了村民的认可，群众满意度达100%。

四、问题及建议

**（一）存在的问题。**无。

**（二）相关建议。**无。

攀枝花市仁和区住房和城乡建设局

2023年5月14日