攀枝花市仁和区住房和城乡建设局

2022年专项预算项目支出绩效自评报告

（ 2021年农村危房改造补助）

一、项目概况

**（一）项目资金申报及批复情况。**根据《四川省住房和城乡建设厅关于正式下达2021年农村危房改造目标任务的通知》川建村镇发[2021]191号，2021年农村危房改造任务317户共需资金572万元。根据攀财资投[2021]66号文件，上级下达资金572万元，其中51041122T000005878344-2021年中央农村危房改造补助资金预算3.6万元，51041122T000005916350-2021年省级农村危房改造补助资金预算568.4万元。

**（二）项目绩效目标。**按期完成2021年农村危房改造目标任务。

**（三）项目资金申报相符性。**项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理。

二、项目实施及管理情况

**（一）资金计划、到位及使用情况。**

1．资金计划及到位。该项目预算资金572万元，截至2021年底，到位资金572万元，到位率100%。

2．资金使用。截至2022年12月底，共拨付资金199.8万元。

**（二）项目财务管理情况。**

区住建局建立了财务管理制度，有专人对资金会计核算及账务处理，对资金进行专账核算。做到严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范等。

**（三）项目组织实施情况。**

各乡镇组织实施，2022年11月完成所有房屋竣工验收工作。

三、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

区住建局已于2022年3月底前完了所有房屋建设，于2022年11月完成所有房屋竣工验收工作。

**（二）项目效益情况。**

**社会效益指标：**农村危房改造项目可帮助农村困难群众改善房屋安全质量，为农村低收入人群住房安全提供有力保障。

**服务对象满意度：**群众满意度达100%。

四、问题及建议

**（一）存在的问题。**无。

**（二）相关建议。**无。

攀枝花市仁和区住房和城乡建设局

2023年5月14日