2022年中央财政农业生产发展资金

（农产品产地冷藏保鲜设施建设）项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

按照四川省财政厅 四川省农业农村厅《关于下达 2022年中央财政农业生产发展资金的通知》（川财农〔2022〕68 号）文件要求，下达中央财政补助资金688万元。根据项目实施方案要求，2022年向本辖区财政部门申报项目资金688万元，经财政部门同意按（攀仁财资农〔2022〕114号文）批复项目资金688万元。资金的申报及批复符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。

按照项目实施方案要求，明确分工，对项目实施过程严格按照实施方案进行督促指导。在大龙潭乡、平地镇、仁和镇、中坝乡、布德镇5个乡镇11个主体新建气调库8个，容量2100吨；新建通风库6个，容量10335吨；新建地窖1个，容量100吨；新建低温库2个，容量400吨；新建信息采集应用9套。投入财政资金688万元。

1.新建气调库8个，容量2100吨；新建通风库6个，容量10335吨；新建地窖1个，容量100吨；新建低温库2个，容量400吨；新建信息采集应用9套。完成目标任务100%；

2.完成后经区、乡、村三级验收，合格率100%；

3.按项目实施方案规定的时间完成为100%。

4.按项目实施方案规定内拨付财政资金688万元，完成资金拨付率100%。

（三）项目资金申报相符性。

项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。

2022年计划安排该项目财政资金688万元，实际到位资金688万元，资金到位率100%，资金到位及时。

2．资金使用。

在大龙潭乡、平地镇、仁和镇、中坝乡、布德镇5个乡镇11个主体新建气调库8个，容量2100吨；新建通风库6个，容量10335吨；新建地窖1个，容量100吨；新建低温库2个，容量400吨；新建信息采集应用9套。截至评价时点实际拨付项目财政资金688万元。资金拨付依据合规合法，资金的拨付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

该项目财政资金拨付严格按照项目的资金管理、财务管理制度及报账程序执行。

（三）项目组织实施情况。

该项目申报、方案编制、项目批复、项目监管及实施严格按照相关管理制度执行。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1.数量指标：新建气调库8个2100吨，已全部完成；新建低温库2个400吨；新建通风库6个10335吨；新建地窖1个300吨；新建信息采集应用9套。完成项目任务，截至评价时点的任务量完成率100%。

2. 质量指标：按照实施方案，项目完成后经过区、乡、村三级验收合格。截至评价时点的质量标准100%。

3.时效指标：按照项目实施方案要求在2022年底全部任务完成，截至评价时点的计划进度100%。

4.成本指标：按照项目实施方案要求在2022年底全部完成，申报资金688万元，实际拨付财政资金688万元。截至评价时点的资金拨付率100%。

该项目总投入财政资金688万元，2022年拨付财政资金550.4万元，2023年1月拨付财政资金137.6万元。2023年在区、乡、村三级验收合格，经第三方审计后实际拨付财政资金688万元，财政资金结余0元。

（二）项目效益情况。

1.经济指标：项目区农民人均可支配收入增加245元。

2.社会效益指标：项目建设覆盖现代农业园区1个，占总数的25 %，设施服务覆盖产业村（社）7个，占总数的16%。

3.服务对象满意度指标：受益群众满意度大于等于90%。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

无

（二）相关建议。

无