附件5

攀枝花市仁和区综合行政执法局

2023年项目支出绩效自评报告

（攀枝花市仁和区老旧小区改造配套基础设施（城市燃气管道等老化更新改造）项目费用4379万元）

一、项目概况

本项目涉及仁和城区9个老旧小区的中、低压燃气管网、入户燃气管网及配套131座调压站等设施的改造更新，涉及居民5734户，其中中压燃气管道总长约20公里，低压燃气管道总长约35公里，入户燃气立管及支管总长约53公里。

**（一）项目资金申报及批复情况。**

仁和城区范围内城市燃气管道等老化更新改造项目资金，由上级补助资金和区级配套资金两部分组成。其中，60%申请中央预算内资金，其余40%由区财政予以配套。目前，各渠道资金已到位，具备项目实施条件。

**（二）项目绩效目标。**

项目主要内容：完成仁和城区范围内城市燃气管道等老化更新改造项目总工程量的25%。

**（三）项目资金申报相符性。**

申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

 **（一）资金计划、到位及使用情况。**

1．资金计划。项目总资金4379万元，资金来源为中央预算内投资资金，无其他资金。

2．资金到位。资金到位4379万元，到位率100%。

3．资金使用。共计使用资金360万元，使用率8.22%。

**（二）项目财务管理情况。**

仁和区综合行政执法局财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

**（三）项目组织实施情况。**

该项目由我单位申报，经单位领导集体研究后，形成项目资金预算，报发改部门审核，争取上级资金，财政部门下达资金计划，并由我单位组织实施。

三、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

攀枝花市仁和区老旧小区改造配套基础设施（城市燃气管道等老化更新改造）项目经费用于工程款、监理费用等工作支出，圆满完成了攀枝花市仁和区老旧小区改造配套基础设施（城市燃气管道等老化更新改造）项目25%建设工作任务。

**（二）项目效益情况。**

仁和城区范围内城市燃气管道老化更新改造项目的实施，能有效解决老旧小区燃气管道老化问题，消除安全隐患。同时，有利于老旧小区居民早日用上洁净、经济的管道天然气，人民群众安全感、获得感和幸福感将得到进一步提升。

四、问题及建议

**（一）存在的问题。**

无

**（二）相关建议。**

无