附件5

项目支出绩效自评报告

（支持学前教育发展资金）

一、项目概况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

2021年通过市级申请下拨支持学前教育发展资金648.12万元；2022年通过市级申请下拨支持学前教育发展资金410万元。

**（二）项目绩效目标。**

继续对全区公办学前教育进行维修改造、新建、改扩建及设备购置。

**（三）项目资金申报相符性。**

项目实施为保障仁和区学前教育学校改善办学条件，满足学龄儿童就学需求。合理安排资金，并结合实际情况上报主管部门。并依此编制预算，安排经费，综合评价，对该项目应予以支持。

二、项目实施及管理情况

 **（一）资金计划、到位及使用情况。**

1．资金计划及到位。

2021年通过向市级申请汇报改造维修建设项目，市级下拨支持学前教育发展资金648.12万元，2022年通过市级申请下拨支持学前教育发展资金410万元，合计1058.12万元已拨付到位。

2．资金使用。

区幼儿园3个园区校园文化建设，设备购置，46.6742万元；太平中小学家长接送区改造，安装防撞柱，校园文化建设，30万元；平地镇中心学校改扩建足球场地，校园文化建设，20万元；总发小学校园文化建设，设备购置，大门和家长接送区改造，25万元；中坝乡中心学校 校园文化建设，设备购置（一体机3台），防撞柱，15万元；务本中小学改造活动场地（人工草坪），校园文化建设，设备购置（床），30万元；莲花幼儿园屋顶防水维修项目21.4458万元；接收人和甲地小区配套幼儿园（9个班），进行装修和设备购置，220万元；新建大龙潭乡中心学校幼儿园650万元，共计1058.12万元。

**（二）项目财务管理情况。**

单位财务管理制度是健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

**（三）项目组织实施情况。**

严格按照《学前教育发展资金管理办法》进行资金管理和使用，按项目预算进行划拨和使用。

三、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

区幼儿园、甲第幼儿园和大龙潭幼儿园学校实施项目已完工，通过验收，质量达到100%合格。莲花幼儿园屋顶防水维修项目因预算资金与实际工程量有出入，招标失败，暂未实施该项目。

1. **项目效益情况。**
2. 推进了绩效评价工作的客观性、公正性、规范性；健全全过程预算绩效管理机制，强化预算绩效目标管理工作，提高财政支出绩效。进一步提高教学环境及质量。让教师、学生、家长满意度和社会满意度都达到了90%以上。

四、问题及建议

**（一）存在的问题。**

无

**（二）相关建议。**

无建议意见。