附件5

攀枝花市仁和区仁和镇人民政府

项目支出绩效自评报告

（2023年农村生活污水治理“千村示范工程”）

一、项目概况

为深入打好农业农村污染防治攻坚占，助推美丽乡村建设，结合厕污共治，落实农村生活污水处理用电用地支持政策，坚持先建机制、后建工程，确保设施建成一个、运行一个、见效一个，长期稳定运行。采用农村生活污水治理合同环境服务方式，实施区域联治，分域打包、多项目打包等多种形式，实现农村生活污水治理设施专业化、规模化建设与运营。

（一）项目资金申报及批复情况

根据《四川省生态环境厅关于下达2023年农村生活污水治理“千村示范工程”建设目标任务和试点工作的通知》（川环办函[2023]39号）及《攀枝花市生态环境局关于下达2023年农村生活污水治理“千村示范工程”建设目标任务和试点工作的函》（攀环函[2023]26号文件，在前进镇高峰村落实22.5万元资金实施该项目。

（二）项目绩效目标。

在高峰村实施化粪池及配套的污水连接管道（PE或PVC管道）容积≥3.0m3的化粪池50口，涉及受益农户50户，243人。

（三）项目资金申报相符性。

该项目体现了适用原则，项目的财政投入测算依据充分，测算方法科学，投入方式最优，投入成本与预期效益匹配。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划及到位情况

资金来源为农村生活污水治理“千村示范工程”以奖代补资，区财政局于2023年9月下达15万元。

2.资金使用

按照支付申请，2023年支付15万元。

（二）项目财务管理情况。

前进镇健全了财务管理制度和财务工作人员管理制度，在工作推进中严格依照《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》及相关财务管理规定执行财务管理。

在预算执行中严格费用的支付和管理，对项目资金做好使用和监管，财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

该项目由于时间紧，任务重，高峰村农户家庭情况特殊，缺乏劳动力和技术，为按时按标准完成化粪池的建设，受益农户一致同意采用资金补助委托方式承建，共建成50口标准化粪池。

三、项目绩效情况

该项目实施后，改善了农村环境卫生，有效收集和处置生活污水，为当地村民提供更好的生活环境 。

四、问题及建设

（一）存在的问题

无。

（二）相关建议

无。