附件5

攀枝花市仁和区仁和镇人民政府

项目支出绩效自评报告

（2021年农村综合改革转移支付预算（美丽乡村奖补）-高峰村红星道路硬化项目）

一、项目概况

前进镇高峰村红星道路硬化项目是仁和区前进镇高峰村高峰组规划建设的重要道路之一。随着经济的发展，高峰村的农产品和旅游产品日益增多，交通需求日益增大，但现状村道路面却破损严重，且建设等级低，严重影响当地产品外销，交通不畅制约了当地的经济发展。该项目为满足交通增长需求、改善村民出行、生产生活环境和促进乡镇经济建设。

本道路全长2.46公里，起点位于高峰村五石路主道路，终点位于原红星组，A线主道路1460米，有效路面宽度为3.5米，B线道路1000米，有效路面宽度3米。

（一）项目资金申报及批复情况

根据《区政府第 6 次常务会议纪要》要求，同意我镇实施美丽乡村建设项目资金300万元，其中道路硬化项目200万元，人居风貌打造项目100万元。该项费用支出符合相关法律法规规定，符合党委、政府重大决策部署，符合国民经济和社会发展规划及其他专项规划要求，能及时为政府投资节约大量资金，为更好地服务人民群众节约大量资金。

（二）项目绩效目标。

主道路1460米，有效路面宽度为3.5米，B线道路1000米，有效路面宽度3米。

（三）项目资金申报相符性。

该项目支出内容和标准、政策补助对象和标准恰当，体现了适用原则，项目的财政投入测算依据充分，测算方法科学，投入方式最优，投入成本与预期效益匹配。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划及到位情况

资金来源为申请“幸福美丽乡村路”项目补助资金200万元。区财政下达前进镇2023年项目资金47.74万元。

2.资金使用

按照支付申请，截至2023年底，累计已支付47.74万元。

（二）项目财务管理情况。

前进镇健全了财务管理制度和财务工作人员管理制度，在工作推进中严格依照《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》及相关财务管理规定执行财务管理。

由工程施工承包单位根据合同约定，完成工程量的进度，提出资金申请和配套发票，经监理单位、分管领导审核，按大额资金支付规定提请政府办公会、党委会议定后，财务分管领导审批后支付，在预算执行中严格费用的支付和管理，对项目资金做好使用和监管，财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

1.根据政府采购规定，该项目通过政府采购确定施工单位，并进场实施，按市场经济的法则，公平竞争，优胜劣汰，保证工程质量，有效降低工程造价，按时完工。

2.成立项目领导小组，镇长为领导小组组长，分管领导为副组长，下设办公室在农业农村服务中心，负责日常事务以及项目合同签订、技术档案的整理归档、道路施工进度与计划、施工质量及投资控制，以及施工安全的监督检查和工程的验收等协调工作。

3.按照项目施工合同及计划，合理安排了施工的时间节点，落实专人到现场进行检查、跟进，项目整体进度符合预期，项目已完工，由于资金原因，致使项目收尾未完成，为进行竣工资料提交工作。

三、项目绩效情况

1.项目的实施，将进一步改善仁和区境内的交通环境，能有效促进地方经济发展，促进沿线产业结构优化，有利于区域内农业、林业、生态、旅游等资源的开发。

2.极大地促进地方经济发展，增加当地居民第一及第三产业的收入，增加当地群众的自主就业机会，提高生活水平和生活的质量，使社会稳定，人民满意。

3.促进乡村振兴战略的实施。该项目建成后，有利于农村农业产业结构调整和转型升级，打造融生产、生活、观光、休闲功能为一体的，具有田园特色和都市乡村旅游目的地，让农村一二三产业在融合发展中同步升级、同步增值、同步受益，对“发展壮大乡村产业”具有重要积极意义。

四、问题及建设

（一）存在的问题

1.项目绩效管理不够精细。

2.因财政资金调度困难，项目资金支付不到位。

（二）相关建议

1.加强绩效制度管理，加强项目的日常管理及跟踪服务。

2.加强与财政部门沟通工作，及时支付已完成工程进度款，确保项目竣工并保质保量完成项目竣工结算工作。