附件5：

攀枝花市仁和区前进镇人民政府

2023年项目支出绩效自评报告

（生活垃圾分类专项资金）

一、项目概况

为认真落实省委十一届三次全会和全省乡村振兴大会部署，大力实施乡村振兴战略，围绕建设“美丽四川.宜居乡村”，坚持因地制宜、分类指导，突出重点、有序推进，注重保护、留住乡愁，政府引导、村民主体，建管并重、长效运行，推进农村人居环境整治，加快补齐短板，在前进社区、永胜村、田堡村主干道边修建生活垃圾分类亭，购置生活垃圾分类桶。

（一）项目资金申报及批复情况

根据仁和区综合行政执法局《关于分配2020年生活垃圾分类事项专项资金的通知》攀仁综执[2021]75号文件，下达专项资金19万元，用于生活垃圾分类亭打造及生活垃圾分类桶购置。

（二）项目绩效目标

按照要求，在永胜村打造10处垃圾分类亭，前进社区打造1处，田堡村打造6处，共计17处；购置分类垃圾桶325个。

（三）项目资金申报相符性

本项目申报内容、使用情况与实际相符，合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及到位

区财政局通过财政一体化平台于2023年1月和11月下达资金18.9万元。

2.资金使用

根据《垃圾亭协议书和垃圾桶采购合同》按规定进行支付18.9万元垃圾亭修建和垃圾桶购置费用。

(二）项目财务管理情况

前进镇健全了财务管理制度和财务工作人员管理制度，在工作推进中严格依照《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》及相关财务管理规定执行财务管理。单位在预算执行中严格费用的支付和管理，对项目资金做好使用和监管，未出现资金违规使用的情况。

（三）项目组织实施情况

为保障单位垃圾分类工作顺利开展，召开政府办公会议审议了资金使用方案，确定了对施工队伍；并签订了《垃圾亭协议书和垃圾桶采购合同》，该项目各环节的工作程序合理合法，工作开展依法依规，项目实施公开、透明，工作管理、费用支付与目标进度相符，通过规范开展工作，保障了单位财务核算的正常开展。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

按照合同要求，已完成17处垃圾分类亭的建设，325个分类垃圾桶的购置。质量标准合格率95%。

（二）项目效益情况

严格按目标要求完成189000元垃圾亭修建和垃圾桶购买，保障了环境卫生的正常清运。

四、问题及建议

（二）存在的问题

无。

（三）相关建议

无。