附件5：

攀枝花市仁和区前进镇人民政府

2023年项目支出绩效自评报告

（前进镇永胜村大湾子造林项目工程）

一、项目概况

前进镇政府在该项目中为实施主体，经前进镇人民政府组织邀标比选，根据《中华人民共和国合同法》和参照《政府采购（中标）成交通知书》的相关要求，在前进镇永胜村大湾子营造乔木林2.6514hm(39.25亩）栽植及管护。按照设计方案和施工合同进行全过程实施。

（一）项目资金申报及批复情况

根据攀枝花市仁和财政投资评审中心投资评审结论（攀仁财投评审2018第021号）及项目建设施工合同、设计方案组织实施项目建设。

（二）项目绩效目标。

仁和区前进镇永胜村大湾子组实施绿化造林项目，建设防护林、景观林，实施面积为39.25亩。

（三）项目资金申报相符性。

申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

1、资金计划及到位。

关于下达前进镇纳拉沟道路绿化资金的通知，2023年1月17日下达资金5万元至财政一体化平台。

3、资金使用。

资金下达后，及时对资金进行了合理安排，做到了严格控制、规范使用，支付该项目资金5万元，支付依据、支付标准合规合法。

（二）项目账务管理情况

严格依照《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》及相关财务管理规定执行财务管理。通过2021-2022年单位项目预算执行进行全面的控制和管理，费用支出依法依规、专款专用，在预算执行中严格费用支付和管理，对项目资金做好使用和监管，未出现资金违规使用情况。

（三）项目组织实施情况

在项目实施中，前进镇人民政府做好项目的实施和监管。根据相关政策进行公开招投标，并由村组负责现场监管工作。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该项目现已完工并验收通过，完成审计结算工作。

（二）项目效益情况。

通过实施营林造林项目，更好的提升生态修复功能，起到水土保持效果。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

已完成项目竣工验收和审计工作，工程尾款和质保金未划拨支付。