攀枝花市仁和区同德镇人民政府

2023年专项预算项目支出绩效自评报告

（同德镇路灯安装人行道铺设及绿化工程100万元同德镇排水工程100万元同德镇道路工程100万元）

一、项目概况

根据攀仁财资预乡〔2023〕25号文件要求，确定了我镇专项资金项目的目标任务及资金分配情况，符合资金管理办法等相关规定。

1. **项目资金申报及批复情况。**

该项目资金申报、批复符合资金管理办法相关规定。

1. **项目绩效目标。**

（1）同德镇集镇道路建设项目：设计道路全长132.2m，挖除宽度为1m的原有路基路面，拓宽路基宽度至6.5m，道路扩宽947.2㎡，波形护栏安装130.5m，道路等级为四级公路道路（I类），设计速度15Km/h。项目计划工期3个月。

（2）同德镇路灯安装、人行道铺设及绿化项目：路灯沿道路单侧设置6m高太阳能路灯，共设置49盏，基础为厂家配套。人行道沿道路两侧设置两米宽透水砖人行道，共2000㎡，设置花箱50个，花箱内种植33株/㎡的木春菊共26㎡。项目计划工期3个月。

（3）同德镇排水项目：采购安装DN400聚乙烯波纹管1350m，57座雨水口，52座轻型雨水检查井，2座重型雨水检查井，钢筋混凝土沉泥井1座。项目计划工期3个月。

**（三）项目资金申报相符性。**

同德镇集镇道路建设工程，同德镇路灯安装、人行道铺设及绿化工程，同德镇排水工程项目建设方向为小城镇建设，项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标与金额合理可行。

二、项目实施及管理情况

**（一）资金计划、到位及使用情况。**

1．资金计划及到位。

该项目资金来源是财政资金，项目资金135.23万元，资金到位及时，到位率100%，与计划相符。

1. 资金使用。

该项目预算数135.23万，实际支付135.23万元，支付依据合规合法，资金支付预算相符。

**（二）项目财务管理情况。**

我单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

**（三）项目组织实施情况。**

该项目由仁和区同德镇人民政府主管，同德镇项目办管理，经济发展办负责资金发放。我单位严格执行相关法律法规及项目管理制度，加强项目管理，人大、纪委对村（社区）干部工作采取年终考评监督。

三、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

该项目已完成挖管道及管道井基坑基槽土方4548.49m3，DN300聚乙烯波纹管125m，DN400聚乙烯波纹管1950m，82座雨水口，84座雨水检查井，钢筋混凝土跌水井2座，钢筋混凝土沉泥井1座；道路建设全长132.2m，挖除宽度为1m的原有路基路面，拓宽路基宽度至6.5m，道路扩宽595.2㎡，交叉口改造126.3㎡；设置路灯49盏，拆除原有人行515.7m3，完成人行道铺设2062.6㎡，设置花箱95个，特色铁艺廊架1座等建设内容。

1. **项目效益情况。**

经济效益：增加政府的固定资产；社会效益：提升集镇整体形象，改善集镇环境体现古镇风貌；生态效益：完善基础设施系统增强百姓的生活质量、提高获得感，可持续效益：为下一步集镇深度打造打下基础，促进地方经济发展；服务对象满意度达95%以上。

四、问题及建议

**（一）存在的问题。**

无。

1. **相关建议。**

无。

攀枝花市仁和区同德镇人民政府

2024年05 月16 日