攀枝花市仁和区中坝乡人民政府

2023年度项目支出重点绩效评价报告

（2022年森林防灭火工作经费）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况

根据区财政2022年预算大本下达2022年森林草原防灭火经费相关指标，下达中坝乡2022年森林防灭火工作经费5.2万元。

（二）项目绩效目标

该笔森林防灭火工作经费主要用于中坝乡森林防火通道（学房村段）维修，通过基础设施维修维护到位，确保中坝乡顺利实现森林草原防灭火“零火灾、零伤亡”目标。

（三）项目资金申报相符性

2022年森林防灭火工作经费项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及到位。资金计划主要用于中坝乡森林防火通道维修（学房村段），项目按照2022年预算大本下达2022年森林草原防灭火经费5.2万元，资金到位率为100%，到位及时。

2.资金使用。项目资金5.2万元，实际支出5.2万元，用于森林防火通道维修（学房村段），支付完成率100%，开支标准合规合法。

（二）项目财务管理情况

项目执行过程中，会计账务处理及时；会计核算规范；按照专款专用安排使用资金，资金支付有据可查，开支标准合规合法，资金拨付、使用有完整的审批程序和手续；用途明确；无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（三）项目组织实施情况

中坝乡在项目组织实施过程中，建立健全相关制度、机制，严格执行，推进各专项工作的落实。资金管理实行专项管理，严格审批制度，真正做到了专款专用，确保项目资金有效的利用。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

该项目主要是森林防火通道维修（学房村段），于2022年度已完成，并完成验收，因资金结转至2023年下达项目资金5.2万元，截至2023年底实际支付5.2万元，主要用于森林防火通道维修（学房村段）。

（二）项目效益情况

有效预防森林火灾，实现了中坝乡“零火灾”“零伤亡”工作目标，保障人民生命财产安全，保护森林资源，维护生态安全，降低人为火灾风险。

四、问题及建议

（一）存在的问题

森林草原防灭火专项整治后，工作进入常态化，但工作要求和标准并未降低，森林草原防灭火相关费用支出相比专项整治期间并未下降，投入量仍十分巨大，我乡因财力有限，负担较重。

（二）相关建议

因森林草原防灭火工作任务繁重，支出方面较多，建议加大财政资金的投入。

攀枝花市仁和区中坝乡人民政府

2024年5月16日