攀枝花永道和会计咨询服务有限公司

Panzhihua Yongdaohe Accounting Consulting Services CO,Ltd

攀枝花市仁和区水利局

2021年部门整体支出

绩效评价报告

（攀永道和会咨〔2022〕14号）

2022年11月

攀枝花永道和会计咨询服务有限公司Panzhihua Yongdaohe Accounting Consulting Services CO,Ltd

攀枝花市仁和区水利局

2021年度整体支出

绩效评价报告

攀永道和会咨〔2022〕14号

攀枝花市仁和区财政局：

我们接受委托，组成绩效评价小组，根据攀枝花市仁和区下发的《关于开展2022年度财政重点项目（政策）支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作的通知》（攀仁财〔2022〕100号）文件要求，并按照仁和区财政局的统一工作部署，对攀枝花市仁和区水利局（以下简称“区水利局”）2021年度整体支出实施了绩效评价。我们的工作是在区水利局提供相关资料基础上进行的，资料的真实性、完整性、合法性由区水利局负责。现将评价结果报告如下：

一、单位概况

（一）机构组成

区水利局统一社会信用代码: 11510303008332405H，机构地址:攀枝花市仁和区宝兴南街140号，负责人:陈启华，赋码机关：攀枝花市仁和区机构编制委员会办公室。

区水利局办事处内设办公室、水利工程规划和建设管理股、河湖管理股3个股室和党总支，下设村镇供水服务中心、水土保持服务中心、水利工程建设服务中心三个二级事业站所。

人员编制总额29人，其中：行政人员7人，参公人员5人，事业人员17人。使用公务用车2辆。

区水利局实行《政府会计制度》。

（二）机构职能

区水利局主要职责是:1.贯彻执行国家、省、市有关水行政管理工作的方针、政策和法律、法规，负责全区水利、水土保持的制度建设，拟定水利发展规划。组织编制全区重要江河湖库的流域综合规划、水源地保护规划和节约用水规划，组织有关全区国民经济总体规划、城乡规划、重大建设项目中涉及水利方面的论证工作。2.负责指导全区地下水开发利用和地下水资源的管理保护，开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作，组织指导地下水超采区综合治理。3.负责拟定全区节约用水政策，指导农村饮水安全工程建设管理工作和饮用水水源保护工作；指导水利设施的管理、保护与综合利用。4.负责全区水利行业专项资金的调度与衔接工作，牵头组织水利发展资金绩效管理工作。5.负责全区水利、水土保持的指导并实施行业监督，监督管理河道采砂工作，指导河道采砂规划和实施方案的编制。6.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、行政审批服务便民化工作。按省、市要求，指导推进相对集中行政许可权改革。7.负责全区水土保持工作。拟定水土保持规划并监督实施，负责全区水土流失综合治理及监测工作；负责权限范围内开发建设项目水土保持方案的审批、实施、监督工作。8.负责组织指导水利行业科学研究及技术推广工作，开展行业科技项目的立项、申报、检查、验收及推广转化工作。9.落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制并实施洪水干旱灾害防治规划和防护标准；承担水情旱情监测预警工作；组织编制区内重要江河湖泊、水库和重要水工程的防御洪水、抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担防御洪水应急抢险的技术保障工作。10.负责统筹、协调、指导、督促、考核全面落实河(湖)长制相关工作，指导全区河湖水域及其岸线的开发、治理、管理和保护；指导河湖水生态保护修复以及河库水系连通工作，组织实施河道管理范围内工程建设方案审查工作。11.负责组织已成水利工程运行管理维护、水毁修复等工作，制定水利工程运行管理制度并组织实施；指导水利行业供水工作，负责重要病险水库除险加固，大中型灌排工程建设与改造；组织指导小（二）型以上水库的安全监督管理，指导全区水利工程蓄水保水工作、农村水利改革和水利工程管理体制改革工作。12.承办区政府交办的其他事项。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价的目的

为深入贯彻落实《中共四川省委办公厅 四川省人民政府办公厅关于深入实施预算绩效管理的通知》（川委厅〔2022〕5 号）要求，进一步提高预算绩效管理水平和财政资源配置、使用效率，通过绩效评价，提出资金使用、管理中出现的问题并提出有效建议，提高预算管理水平和政策实施效果。

（二）绩效评价的依据

1.《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》；

2.财政部《关于贯彻落实(中共中央 国务院全面实施预算绩效管理的意见)的通知》（财预〔2018〕167号）；

3.中共四川省委办公厅 四川省人民政府办公厅关于深入实施预算绩效管理的通知》（川委厅〔2022〕5 号）；

4.攀枝花市仁和区财政局《关于开展2022年度财政重点项目（政策）支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作的通知》（攀仁财〔2022〕100号）。

三、区水利局财政资金收支情况

（一）2021年度预算收入情况

区水利局2021年度年初收入预算630.34万元，调整后的预算收入金额为4,715.85万元，2021年度实际收入4,715.85万元，其中：一般性财政拨款收入4,715.85万元；其他收入0.00万元。

（二）2021年度预算支出情况

1.支出预算情况

2021年度年初支出预算630.34万元，调整后预算支出4,803.75万元，其中：基本支出567.06万元，项目支出4,236.69万元。

2021年度实际支出4,803.75万元，其中：基本支出567.06万元；项目支出4,236.69万元。

实际支出与调整后的预算支出一致。

2.基本支出安排及使用情况

基本支出567.06万元。主要用于保障单位正常运转的日常支出， 包括基本工资、津贴补贴。离退休费、住房公积金及完成日常工作的工作经费。

单位：万元

| 基本支出 | 金额（元） |
| --- | --- |
| 一、工资福利支出 | 472.37 |
| 基本工资 | 116.55 |
| 津贴补贴 | 121.82 |
| 奖金 | 2.96 |
| 绩效工资 | 94.09 |
| 机关事业单位基本养老保险费 | 36.65 |
| 职业年金 | 7.72 |
| 职工基本医疗保险缴费 | 24.79 |
| 公务员医疗补助缴费 | 4.49 |
| 其他社会保障缴费 | 3.32 |
| 住房公积金 | 49.60 |
| 其他工资福利支出 | 10.38 |
| 二、商品和服务支出 | 55.41 |
| 办公费 | 8.95 |
| 咨询费 | 0.36 |
| 水费 | 1.22 |
| 电费 | 1.71 |
| 邮电费 | 2.55 |
| 差旅费 | 12.64 |
| 物业管理费 | 0.68 |
| 会议费 | 0.07 |
| 培训费 | 1.38 |
| 公务接待费 | 3.56 |
| 劳务费 | 1.41 |
| 工会经费 | 4.45 |
| 福利费 | 1.31 |
| 公务用车运行维护费 | 2.50 |
| 其他交通费用 | 10.14 |
| 其他商品和服务支出 | 2.48 |
| 三、对个人和家庭的补助 | 39.28 |
| 生活补助 | 36.23 |
| 抚恤金 | 3.05 |
| 合 计 | 567.06 |

3.部门预算项目安排及支出情况

项目支出4,236.69万元。主要用于防汛经费、山洪灾害防治县级非工程措施运行维修（护）费、抗旱经费、河长制专项经费、中小河流水文监测系统运行维护经费、用友A++财务软件账套运行维护服务费、第一书记、驻村工作队队员驻村补贴、下达2021年上半年固定资产投资入库奖补工作经费、病险水库除险加固项目验收遗留问题资料编制、金沙江干热河谷攀枝花水资源配置工程汇报短片制作费和非法采砂评估费、水土保持遥感监控项目经费、跃进水库除险加固工程初步设计报告编制、2020年中央水利救灾资金、2020年山洪灾害防治市级补助资金、2020年中央和省级财政水利发展资金、2021年重点抗旱应急工程建设资金。等项目以及临时性项目安排支出，发生明细如下：

单位：万元

| 项目支出 | 金额（元） |
| --- | --- |
| 一、商品和服务支出 | 141.00 |
| 办公费 | 12.20 |
| 维修（护）费 | 10.00 |
| 租赁费 | 12.64 |
| 邮电费 | 2.80 |
| 培训费 | 2.97 |
| 劳务费 | 54.60 |
| 委托业务费 | 45.79 |
| 二、对个人和家庭的补助 | 1.18 |
| 生活补助 | 1.18 |
| 三、资本性支出 | 4,094.51 |
| 基础设施建设 | 4,094.51 |
| 合计 | 4,236.69 |

4.财政资金结转结余情况

1.根据攀仁财资农〔2021〕194号、195号文件及攀仁财资经投〔2021〕149号文注销财返资金，年末无结转结余资金情况。

（三）追加预算安排及支出情况

区水利局2021年度收入追加预算4,085.50万元；追加支出预算安排为4,173.40万元。其中基本支出追减预算安排23.29万元；项目支出追加预算4,196.69万元。

四、区水利局整体预算绩效管理情况

（一）预决算编制情况

区水利局能够严格按照区级部门预算编制要求，编制2021年度预算和决算。

区水利局2021年度预算编制程序基本规范，报送基本及时，科目使用正确，公用经费按照区级部门预算编制标准进行计算。

区水利局2021年度决算编制程序基本规范，决算编制及时、按时报送、账表一致、账证一致。我公司未发现区水利局2021年度决算的合法性、公允性、一贯性有违反规定的事项。无应编未编、错误列编、虚假混编等事项。

仁和区财政局下发攀仁财〔2021〕1号文，对区水利局编制的2021年度预算进行了审核及批复。

区水利局2021年度预算在仁和区政府网上进行了公示。

区水利局2021年度预算及资金管理较为规范，基本保证和保障了各项工作的推进。

（二）专项资金安排及支出情况

1.项目决策

区水利局年初根据基本职能职责，按工作需求编制预算，制定项目目标绩效申报表，建立经费管理制度，加强专项资金的预算执行管理，及时跟进项目资金使用情况。项目资金拨付及时，严格按照程序执行，确保专项资金专款专用，达到项目执行进度。

2.专项项目实施

2.1 用友A++财务软件账套运行维护服务费

财务软件运行费用项目确保了2021年度财务软件的正常使用和维护服务，保证了区水利局2021年财务工作的顺利开展。2021年预算申请经费0.08万元，实际安排使用资金0.08万元。

2.2 第一书记、驻村工作队队员驻村补贴

该笔经费用于开展第一书记、驻村工作队队员驻村补贴，按照按照50元/人/天标准进行发放补贴，确保驻村工作顺利开展。2021年实际驻村天数236天，预算申请经费1.18万元，实际安排使用资金1.18万元。

2.3 下达2021年上半年固定资产投资入库奖补工作经费

制作固定资产投资项目广告展板10块，开展固定资产投资工作，广告展板质量达标，完成上半年度固定资产投资绩效目标。2021年预算申请经费0.50万元，实际安排使用资金0.50万元。

2.4 病险水库除险加固项目验收遗留问题资料编制

取得了48座水库竣工验收资料及鉴定书，水库竣工验收资料达标，解决了项目未完成竣工验收的历史遗留问题。2021年预算申请经费5.00万元，实际安排使用资金5.00万元。

2.5 水土保持遥感监控项目经费

对合同有效期内水利部和水利厅下发的攀枝花市仁和区范围内疑似违法违规扰动图斑进行现场复核。复核工作使用专用APP, 用遥感判别或无人机查证，按要求釆集扰动图斑信息及拍摄现场照片；对需要修改的图斑进行标注，将复核结果上传，完成图斑信息修改及图斑边界调整及图斑拆分、合并等；根据现场复核调查结果，经业主确定违法违规项目后，再次确定项目的合规性，填写违规项目查处信息并上传至水利部指定的信息化监管平台。将复核资料整编、数据分析，编制复核总结报告，在业主要求的时间节点完成。2021年预算申请经费10.00万元，实际安排使用资金10.00万元。

2.6 跃进水库除险加固工程初步设计报告编制

完成1座水库除险加固工程初步设计报告编制，取得初步设计成果，满足了行业技术规范要求。2021年预算申请经费45.00万元，实际安排使用资金45.00万元。

2.7 金沙江干热河谷攀枝花水资源配置工程汇报短片制作费和非法采砂评估费

按照金沙江干热河谷攀枝花水资源配置工程推进领导小组办公室安排，仁和区融媒体中心完成了《攀枝花水资源配置工程汇报短片》制作；四川省冶金地质勘查局六0一大队完成了《仁和区大龙潭乡新街村灰怕浪组牛窝子金沙江段非法开采建筑用砂石勘测评估报告》编制。2021年预算申请经费18.00万元，实际安排使用资金18.00万元。

2.8 防汛经费

及时接收、传达上级有关防汛、抢险救灾的信息、调度计划、指令、决策等；及时了解本地区实时雨情、水情、工情、灾情和防汛、抢险救灾情况，并报告带班领导、上级主管部门和区委、区政府。2021年预算申请经费10.00万元，用于防汛物资1.42万元，防汛宣传0.71万元，防汛办公开支0.87万元，防汛劳务费5.74万元，实际安排使用资金8.744万元。2022年由于仁和区财经纪律要求，已退回防汛值守费用5.74万元至财政国库。

2.9 山洪灾害防治县级非工程措施运行维修（护）费

通过对山洪灾害防治非工程措施系统维修维护，最大限度发挥防灾减灾效益，保护人民群众生命财产安全。2021年预算申请经费5.00万元，实际安排使用资金2.80万元。

2.10 抗旱经费

完成抗旱物资储备，开展抗旱培训宣传。2021年共储备108车水、开展1次宣传，2次培训工作，保障了旱区群众生产生活用水。2021年预算申请经费10.00万元，实际安排使用资金6.17万元。

2.11 河长制专项经费

持续深入开展河长制湖长制，开展河长制业务技术培训，加大河长制湖长制工作的宣传力度。持续开展河流“清四乱”专项行动，进行河道环境清理。2021年预算申请经费5.00万元，实际安排使用资金5.00万元。

2.12 中小河流水文监测系统运行维护经费

确保10个站点运行正常，汛期提供准确的水文数据，及时预警。2021年预算申请经费10.00万元，实际安排使用资金10.00万元。

2.13 2020年山洪灾害防治市级补助资金

对全区22个野外自动雨量站和预警平台进行维修养护，确保数据正常上传，保证山洪危险区安全度汛。2021年预算申请经费3.38万元，实际安排使用资金3.38万元。

2.14 2021年重点抗旱应急工程建设资金

为缓解重点干旱乡镇大龙潭乡和平地镇“旱中之旱、急中之急”片区重点产业保果保苗和群众饮水困难问题，新建大龙潭东山坡提灌站1座，在平地镇平地村大布乍片区、及辣子哨村五家坟新建2处抗旱应急深井工程。缓解大龙潭乡大龙潭村和辣子哨村、平地村1,300人饮水及20,500亩农田灌溉问题。2021年预算申请经费400.00万元，实际安排使用资金0.00万元。该项目调整至区财政局。

2.15 2020年中央水利救灾资金

项目资金用于大龙潭乡大龙潭村东山坡新建1座提灌站，新建布德镇中心村海堡山供水提灌站水毁恢复工程、仁和区防汛监测预警设施恢复工程等5个水毁项目恢复。2021年预算申请经费240.00万元，实际安排使用资金140.00万元。

2.16 2020年中央和省级财政水利发展资金

共治理中小河流10.38km；除险加固17座小型病险水库；水土流失综合治理11.43km²；山洪灾害防治县数1个，山洪灾害防治非工程措施设施维修养护县数1个；新增农业水价综合改革面积1.5万亩，农业水价综合改革面积1.5万亩。2021年预算申请经费5,007.04万元，实际安排使用资金2,931.81万元。

3.财政资金绩效完成成效

3.1财政资金使用成效

区水利局认真落实科学监管理念，按照预算批复规范和从严控制预算执行，不随意调整和变更。严格财务资金审批程序，原则上无预算不追加，无预算不采购。严格管理，合理安排，确保财政资金专款专用，切实提高财政资金使用效益。贯彻落实宣传党的路线、方针、政策和国家的法律法规及规章，有力有序开展各项重点工作。

3.2项目资金使用成效

区水利局项目经费从年初计划实施，并于2021年底前完成年度绩效目标。区水利局制定了财务管理办法，并严格执行财政专项资金使用管理的安全性、合规性和绩效性开展工作，切实完善财政专项资金管理制度，使各项资金做到专款专用，及时足额拨付到项目。未发现截留、挪用专项资金现象。2021年，使用项目资金取得如下成效：

（1）全面提升全区汛期防汛应对能力，确保城镇安全。

（2）通过对山洪灾害防治非工程措施系统维修维护，最大限度发挥防灾减灾效益，保护人民群众生命财产安全。

（3）以人为本、依法防控、科学防控，保障旱区群众生产生活用水。

（4）有利于仁和区生态环境建设持续发展。

（5）取得48座水库竣工验收鉴定书，解决项目未完成竣工验收的历史遗留问题。

（6）确保了驻村工作顺利开展。

（7）生态环境得到改善，水土流失得到有效防治。

4.群众满意度

辖区涉及水利的群众满意度较高。

（三）绩效结果应用情况

1.自评质量

区水利局2021年度部门绩效自评报告较好地按攀枝花市仁和区财政局攀仁财〔2022〕100 号文件规定执行。内容详尽，格式较规范，评价结论准确，评价发现问题与整改问题结合较好。

2.信息公开

区水利局2021年度常规性的财务、预算、决算等公示工作规范，公示及时，未收到异议性意见。

3.整改反馈

区水利局2021年度实际总支出高于年初预算，2021年度区水利局追加了三个项目，财务软件运行项目、创建文明城市项目及疫情防控项目。人员经费结余13.36万元，公用经费结余4.41万元，系因事业人员转并，事业人员调整及退休减少13人，行政人员因防汛工作划转增加1人。项目经费结余2,582.52万元，防汛经费1.26万元，山洪灾害防治县级非工程措施运行维修（护）费2.20万元，抗旱经费3.83万元，2021年重点抗旱应急工程建设资金400.00万元，2020年中央水利救灾资金100.00万元，2020年中央和省级财政水利发展资金2,075.23万元。系由于资金下达的原因，部分专项实施支付延后，2021年重点抗旱应急工程建设资金项目调整至区财政局。导致年末决算数与年初预算数出现偏差。区水利局承诺今后会加强与财政部门工作协调与沟通，争取财政部门支持，尽可能缩小预决算数据差距，符合预算调整的向财政争取做好调整事项工作。

五、绩效评价指标及得分说明

本次绩效评价从部门预算管理、专项预算管理、绩效结果应用三个维度对区水利局政府2021年度部门整体支出绩效进行全面评价，共包括三个一级指标，九个二级指标，二十二个三级指标，详细情况见附表。

（一）部门预算管理情况

| 二级评价指标 | 分值 | 绩效评价得分 |
| --- | --- | --- |
| 预算编制 | 22分 | 18分 |
| 预算执行 | 14分 | 12分 |
| 完成结果 | 14分 | 10分 |
| 合计 | 50分 | 40分 |

1.预算编制情况

经核查，该部门公共预算收入、上年结余全部编入部门预算，绩效目标编制要素较完整，但是绩效指标不够细化量化，调整幅度较大。

区水利局已在规定时间内自行编制支出预算，并将编制完成的预算按时报送财政部门，区水利局于2021年3月30日在攀枝花市仁和区人民政府官网向社会公开部门预算情况。

该指标总分22分，因部门绩效目标要素、细化量化不够准确、完善，调整幅度较大，部门绩效目标实际实现程度与预期目标存在一定的偏离度等扣4分，得分18分。

2.预算执行情况

区水利局在2021年度预算支出630.34万元，2021年总支出4,803.75万元，其中基本支出567.06万元，项目支出4,236.69万元，调增资金4,173.41万元，预算调整率为662.08%。

区水利局季度预算执行较均衡，6月、9月、12月较好达到量化指标。

区水利局在公共经费及非定额公共支出把控较严，尤其是“三公经费”控制到位。

该指标满分14分，因区水利局预算调整幅度大，部分项目未进行绩效监控，绩效结果应用不好等扣2分。得分12分。

3.完成结果情况

区水利局成本指标中基本经费年度指标值为584.83万元，实际完成567.06万元，完成率为96.96%。项目经费年度指标值为40万元，实际完成32.71万元，完成率为81.78%。区级专项（项目）项目8个，实际完成项目7个，完成率为87.50%。

该指标满分14分，因上述因素扣4分，得10分。

（二）专项预算管理情况

| 评价指标 | 分值 | 绩效评价得分 |
| --- | --- | --- |
| 项目决策 | 8分 | 6分 |
| 项目实施 | 4分 | 2分 |
| 完成结果 | 14分 | 10分 |
| 合计 | 26分 | 18分 |

区水利局年初预计完成项目数8个，实际完成项目数7个，因政策规定调减到区财政。实现程度与预期目标存在偏差，实际支出数只达到预算支出的87.50%。

区水利局开展了部门支出绩效自评工作，结合区水利局的自评报告，我们对区水利局部门支出展开了绩效评价，我们在区水利局承担的项目支出中，选取3个具有代表性的项目进行项目支出绩效评价，项目具体情况如下：

1、跃进水库除险加固工程初步设计报告编制项目

（1）项目决策

- 攀仁财资农〔2021〕171号文件下达该资金，并经过攀枝花市仁和区财政局审核，该项目产生的资金由区水利局审核并进行支付。

- （2）项目实施

- 该项目资金申报数为45.00万元，2021年到位资金45.00万元，该工程于2021年12月10日提交设计方案，2021年12月17日已完成支付45.00万元。

- 在项目执行过程中，财务工作人员严格依照《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》及相关财务管理规定执行财务管理。通过对2021年单位项目预算执行进行全面的控制和管理，费用支出依法依规、专款专用，有效地保障了1座水库除险加固工程初步设计报告编制项目的顺利进行。单位在预算执行中严格费用支付和管理，对项目资金做好使用和监管，未出现资金违规使用情况。

（3）完成结果

该项目共编制1座水库初步设计报告，取得初步设计成果，满足行业技术规范要求，已于2021年12月10日提交初步设计成果，报省厅审查，并于2021年12月17日完成支付，按照项目计划完成目标，完成率为100.00%。

2、病险水库除险加固项目验收遗留问题资料编制项目

（1）项目决策

前进镇政府根据攀仁财资农〔2021〕60号资金文件，资金分配按照编制水库竣工验收资料数进行分配，水库资料数为48。该项目产生的资金由区水利局审核并进行支付。

（2）项目实施

截至2021年年底，该项目已完工，主要用于完成48座水库除险加固工程竣工验收资料，通过银行转账支付5.00万元。

在项目执行过程中，严格依照《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》及相关财务管理规定执行财务管理。通过2021单位项目预算执行进行全面的控制和管理，费用支出依法依规、专款专用，在预算执行中严格费用支付和管理，对项目资金做好使用和监管，未出现资金违规使用情况。

（3）完成结果

编制48座水库竣工验收资料，取得48座水库竣工验收鉴定书，水库竣工验收资料达标，已于2021年4月13日支付了5.00万元费用，并于2021年12月18日提交了成果资料，按照项目计划完成目标，完成率为100.00%。

3、金沙江干热河谷攀枝花水资源配置工程汇报短片制作费和非法采砂评估费项目

（1）项目决策

该项目建设内容为区水利局负责指导全区地下水开发利用和地下水资源的管理保护,开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作,组织指导地下水超采区综合治理。

（2）项目实施

根据攀仁财资农〔2021〕59号下达资金为18.00万元，其中金沙江干热河谷攀枝花水资源配置工程汇报短片拍摄制作费用共计15.00万元。委托四川省冶金地质勘查局六0一大队开展对大龙潭乡新街村灰怕浪组牛窝子金沙江段非法开采建筑用砂石勘测评估工作，评估费用3.00万元，均通过银行转账方式进行支付。

截至2021年底，该项目已全部完工，2021年到位资金18.00万元，已支付18.00万元。

项目资金支出纳入区财政局统一管理，在区财政将项目资金调拨到位后，区水利局依据相关职能职责和工作程序，依法、依规有序开展费用的核算和支付，未出现资金违规使用情况。

（3）完成结果

- 通过项目实施，为仁和区争取省、市抗旱减灾资金提供了印证资料；提升了水事案件执法处置能力。

- （三）绩效结果应用情况

| 评价指标 | 分值 | 绩效评价得分 |
| --- | --- | --- |
| 自评质量 | 5分 | 4分 |
| 信息公开 | 4分 | 4分 |
| 整改反馈 | 15分 | 14分 |
| 合计 | 24分 | 22分 |

1、自评质量

该指标考核区水利局绩效自评的准确性，区水利局自评未进行打分，因未进行自评打分，因绩效自评不完整扣1分。

该指标满分5分，扣1分，得4分。

2.信息公开

区水利局编制了2021年预算整体绩效评价自评报告，并于2022年5月18日在攀枝花市仁和区人民政府网上公开。

该指标满分4分，得4分。

3.整改反馈

根据区水利局提供的部门整体绩效自评报告，未提出问题，在项目绩效自评报告中，列示了问题，并提出了相关建议。例如：由于政策规定资金调减到区财政，部分计划安排无法执行，导致产生年度实际完成数偏离绩效目标值的情况。

下一步改进措施：

- (1)与财政部门做好沟通工作，及时支付已发生的费用，保障项目的顺利进行；

- (2)与资金使用部门做好衔接工作，尽早做资金使用计划和项目实施计划，保障项目的顺利进展，务必使得财政资金支付及时，发挥最大效益，达到预期绩效目标。

- 该指标满分15分，因个别项目未在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告扣1分，得14分。

六、绩效评价结论及建议

经综合评价，区水利局部门整体评价得分80.00分，评价为“优良”。

区水利局2021年部门预算按照规定的口径编制了部门预算，将部门所有收入汇总编入了部门预算，经费开支基本能按批复的用途使用，预算公开及时，但是部门预算调整率较大。区水利局建立健全了专项资金管理办法，项目支出预算与决算相差较大。

区水利局在部门预算支出的预算编制、预算执行、预算管理及支出绩效四个方面完成良好，预算编制较为准确、执行预算按计划进行、各项资金的使用符合相关规定，但是区水利局存在审批单填写错误、领导未审批、乘坐公务车出无《公务用车派遣单》、部分未使用公务卡结算、出差未乘坐客运公司客车、部分凭证附件内容信息不完善等情况，对区水利局部门预算的预算编制、预算执行、预算管理、支出绩效四个方面进行全面评价后，我们认为区水利局支出绩效良好。

（一）存在原始依据不齐全、不合规的情况，例如：

1.2021年12月12#凭证，2021年10月20日去大龙潭彝族乡裕民村出差，报销单上填的“途中补助”为50元/人/天，应填在“伙食费补助”一栏。

2.2021年12月12#凭证，2021年10月28日去大龙潭乡拉鲊村巡金沙江；2021年10月12日去大龙潭乡大龙潭村、裕民村检查；2021年10月19日去中坝村检查；2021年10月9日去大龙潭乡混撒拉村收集固定资产资料；2021年10月13日陪同市局领导去大龙潭乡混撒拉村看点位等无《公务用车派遣单》。

3.2021年6月8#凭证中支付2021年5月17日至22日刘蓉、刘芳及吴颖诗培训差旅费13,796.00元。附件所附汽车票为非客运公司车票。

2021年9月6#凭证中支付2021年8月25日至28日袁胡良培训差旅费，金额1,046.00元。附件所附汽车票为非客运公司车票。

出差人员不能乘坐“非客运公司”的客车，不能报销“非客运公司的发票”。

4.2021年1月6#凭证，支付务本黄皮沟水库整治工程监理费，金额17,625.00元。

附件中《建设工程监理合同》未填写签订日期；《2.4.4监理人员有权要求晨报人调换其他人员的限制条件》该附件不全，缺施工报告、比选资料、造价咨询合同等、务本乡人民政府的《会议纪要》、验收单、验收报告。

区水利局存在支付工程款的附件不统一，附件存在有什么资料就附上去，没有按统一标准进行整理。部分附件重复或不完整。

5.2021年12月6#凭证，支付跃进水库整治工程勘察设计费，金额450,000.00元。

合同总金额为225.00万元，无公开采购流程及附件。

区水利局存在对监理费、造价费、工程咨询费、勘测费、设计费等较大金额的应当采取公开采购程序。

（二）存在未审批的情况，例如：

1.2021年12月12#凭证，2021年10月28日同德出差的审批单领导未签字。

2.2021年9月6#凭证，2021年8月13日报销接待费的《接待任务审批单》领导未签审批意见。

（三）存在存量资金未完全清理的情况，例如：

2021年末，其他应付款-水文监测体系项目资金75,445.26元，2021年6月末至今未动。

经查已属上交至财政存量清理资金，但会计未下账。

建议区水利局清理财政存量资金各明细账项目，并进行账务调整。

（四）部分会计凭证核算未分项编制分录，例如：

1.2021年1月29#凭证中有支付元旦值班费1,800.00元;支付李重阳差旅费530.00元;支付何朝坤、孔维铁差旅费400.00元;支付孔维铁差旅费920.00元。

2.2021年1月8#凭证中有支付务本马颈子水库预警系统工程款53,000.00元;支付务本农纲水库预警系统工程款53,000.00元;支付水库预警系统工程款53,000.00元。

（五）改进建议

1.建议应在全局职工中增加“财务”意识，办理的各种事项除了合理外，还应体现会计信息的完整、合法、必须的因素。

2.严格执行内部控制制度的要求，加强费用报销审核力度，对填制错误、不符合规定的报销坚决不予办理。

3.会计凭证核算应当分项编制分录

多笔业务应分多笔处理凭证。类似的多个工程项目，每个工程做一笔分录，以便分类清晰，查询便利准确。目前该单位是几个工程做一张凭证。

附件：攀枝花市仁和区水利局部门整体支出绩效评价得分表

攀枝花永道和会计咨询服务有限公司

2022年11月20日