攀枝花永道和会计咨询服务有限公司

Panzhihua Yongdaohe Accounting Consulting Services CO,Ltd

攀枝花市仁和区经济合作局

2021年四川美亚迪智慧光电科技产业园

第一批设备补贴拨付

项目支出绩效评价报告

（攀永道和会咨〔2022〕17号）

2022年11月

攀枝花永道和会计咨询服务有限公司Panzhihua Yongdaohe Accounting Consulting Services CO,Ltd

攀枝花市仁和区经济合作局

2021年四川美亚迪智慧光电科技产业园

第一批设备补贴拨付

项目支出绩效评价报告

攀永道和会咨〔2022〕17号

攀枝花市仁和区财政局：

我们接受委托，组成绩效评价项目组，根据攀枝花市仁和区财政局下发的《关于开展2022年度财政重点项目（政策）支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作的通知》（攀仁财〔2022〕100号）文件要求，并按照仁和区财政局统一工作部署，对攀枝花市仁和区经济合作局（以下简称“区经济合作局”）“2021年四川美亚迪智慧光电科技产业园第一批设备补贴拨付项目”（以下简称“本项目”）的支出绩效进行评价。我们的工作是根据区经济合作局提供相关资料的基础上进行的，现将评价结果报告如下：

- 项目概况

（一）项目基本情况

根据仁和区政府与深圳市美亚迪光电科技有限公司（以下简称“深圳美亚迪”）签订了《四川美亚迪智慧光电科技产业园项目投资合作协议》（以下简称“投资协议”<协议编号：RHZS-2020-32号>），达成项目合作。按照协议“2.3.2新购设备补贴分三期兑现。其中:第一批不低于3,000.00万元价值新购设备安装到位后，甲方兑现500.00万元设备补贴；第二批不低于3,000.00万元价值新购设备安装到位后，甲方兑现 500.00万元设备补贴；第三批不低于3,000.00万元价值新购设备安装到位，且项目已达到正常生产条件时，甲方再兑现不高于500.00万元设备补贴。”条款约定，第一批项目3,000.00万的新购设备安装到位后，兑现500.00万元设备补贴。

立项理由和依据：仁和区政府与深圳美亚迪签订的《投资协议<协议编号：RHZS-2020-32号>》。

区经济合作局将四川美亚迪智慧光电科技产业园第一批设备补贴拨付项目纳入2021年一般预算管理向仁和区财政申报项目资金500.00万元，区财政局安排本项目区财政预算500.00万元。

区经济合作局是本项目实施的主体责任单位，主要职能是协调服务，按照协议约定进行政策兑现。

（二）项目绩效目标。

1.项目的内容

本项目资金预算安排使用范围为：对四川美亚迪智慧光电科技产业园项目第一批设备款进行补贴，金额500.00万元。

2.项目应实现的具体绩效目标

项目选址仁和区南山循环经济发展区，计划总投资15亿元人民币，总用地面积约500亩，总建筑面积约20万平方米（装修改造约5万平米专业化车间、新建约15万平方米专用生产厂房）。主要建设LED单双全彩屏、小间距屏、异形定制屏、柔性屏生产线15条；LED照明系统生产线10条；建设LED产品前端覆铜板、各型印刷电路板（PCB）生产线5条；建设日处理能力4,000吨的环保池一座。

- 项目申报内容与申报目标

前期,区政府与深圳美亚迪签订了投资协议<协议编号：RHZS-2020-32号>，达成项目合作。按照协议“2.3.2条款”新购设备补贴分三期兑现。其中:第一批不低于3,000.00万元价值新购设备安装到位后，甲方兑现500.00万元设备补贴；

现项目生产办公设施及专业生产车间改造、生产设备购置已完成固定资产投资约5.2亿元，生产、销售、品管、技术等管理人员已招聘到位300人，现已建成了5条LED显示屏生产线和200条芯片封装线。

根据投资方申请，经区经济合作局现场部门联合办公，对已到位的设备安装调试情况进行现场查验，确认攀枝花美斯特光电科技有限公司（以下简称“攀枝花美斯特公司”）第一批采购设备价值超过3,000.00万元。设备补贴资金均按照投资协议约定进行核查，满足要求进行兑现。

- 项目评价步骤及方法

我们在区经济合作局对本项目支出绩效全面自评的基础上，我公司结合本项目的实际情况,评价了区经济合作局相关内部控制制度的完善性和有效性；对区经济合作局项目资料财务资料采用了分析性复核和实质性测试的绩效评价方法，包括抽查会计记录、核对业务资料；查阅了相关申请、会议记录、资金文件等关于本项目的资料；调查或询问了本项目相关工作人员；采用了定量与定性方式对不同绩效指标进行了评估评价。这些评价方法适用于区经济合作局关于本项目绩效评价工作的开展。

根据四川省省委办公厅、省政府办公厅《关于深入实施预算绩效管理的通知》（川委厅〔2022〕5 号）要求，进一步提高预算绩效管理水平和财政资源配置、使用效率，通过绩效评价，提出资金使用、管理中出现的问题并提出有效建议，提高预算管理水平和政策实施效果。

- 项目资金申报及使用情况

- 项目资金申报及批复使用情况

区经济合作局将四川美亚迪智慧光电科技产业园第一批设备补贴拨付项目纳入2021年一般预算管理向仁和区财政申报项目资金500.00万元，区财政局安排本项目区财政预算500.00万元。

- 资金计划、到位及使用情况

1.资金计划情况

本项目为区级财政安排项目资金500.00万元。

2.资金到位情况

仁和区财政局2021年2月7日实际下拨到位资金500.00万元，资金到位率100%，资金到位及时。

3.资金使用情况

2021年4月14日，经区经合局、区经科局、区财政局、区税务局、区城发集团、区南管委共同现场核查，对攀枝花美斯特公司提供的合同、付款凭证、发票进行察看，确认合同金额4,884.05万无，付款2,647.00万元，发票金额3,033.44万元。

区经济合作局2021年5月10日支付了500.00万元给攀枝花美斯特公司，预算完成率100%。资金使用规范，支付标准、支付进度和支付依据合规合法，与项目申报一致。

- （三）项目财务管理情况

- 区经济合作局本项目无单独的财务管理制度，财务处理较及时，会计核算较规范。

- 项目实施及管理情况

- 项目组织架构及实施流程

前期，仁和区政府与深圳美亚迪签订了投资协议<协议编号：RHZS-2020-32号>，达成项目合作。按照协议“2.3.2条款，新购设备补贴分三期兑现。其中:第一批不低于3,000.00万元价值新购设备安装到位后，甲方兑现500.00万元设备补贴；第二批不低于3,000.00万元价值新购设备安装到位后，甲方兑现500.00万元设备补贴；第三批不低于3,000.00万元价值新购设备安装到位，且项目已达到正常生产条件时，甲方再兑现不高于500.00万元设备补贴。”条款约定，项目3,000.00万元的新购设备安装到位后，兑现500.00万元设备补贴。

- 项目监督管理情况

项目进行了事前绩效评估。项目实施过程中，关键程序，均有监督人员，以确保项目实施的规范性。同时为避免可能存在的因项目经营失败造成的财政资金补贴风险，区政府对纳入补贴核验的设备进行监管，攀枝花美斯特公司未经区政府允许，不得对登记纳入区政府监管的设备进行抵押、融资等操作。

- 项目绩效情况

- 项目完成情况

现项目生产办公设施及专业生产车间改造、生产设备购置已完成固定资产投资约5.2亿元，生产、销售、品管、技术等管理人员已招聘到位300人，现已建成了5条LED显示屏生产线和200条芯片封装线。

- 项目效益情况

2021年攀枝花美斯特公司实现销售收入9,137.04万元。

2021年4月14日，经区经合局、区经科局、区财政局、区税务局、区城发集团、区南管委共同现场核查，对攀枝花美斯特公司提供合同、付款凭证、发票进行察看，确认设备合同金额4,884.05万无，付款2,647.00万元，发票金额3,033.44万元。

- 五、项目绩效评价及建议

（一）评价结论

本次绩效评价从通用指标、共性指标、特性指标三个维度对“2021年四川美亚迪智慧光电科技产业园第一批设备补贴拨付项目”支出绩效进行全面评价，共包括六个一级指标，十六个二级指标，总体得分81分（满分100分）。

1.项目决策方面

区经济合作局作为本项目实施主体，依照区政府与企业的投资协议，履行职责。及时完成本项目的申请审核、资金申报。资金管理按本项目的条件、范围与支持方式按协议约定拨付。

与项目年度目标一致。项目验收考评、管理办法较好，无项目管理制度。本项指标总分8分，得分5分。

| 评价指标 | 分值 | 绩效评价 |
| --- | --- | --- |
| 程序严密 | 2分 | 2分 |
| 规划合理 | 3分 | 3分 |
| 制度完备 | 3分 | 0分 |
| 合计 | 8分 | 5分 |

2.项目实施方面

经评价，区经济合作局申报的2021年四川美亚迪智慧光电科技产业园第一批设备补贴拨付项目资金的内容与实际相符，申报目标合理可行，联合验收达到投资约定，设备后续监督措施到位。财政预算资金基本到位，资金支付较及时，审批手续较完善。本项指标总分14分，得分12分。

| 评价指标 | 分值 | 绩效评价 |
| --- | --- | --- |
| 分配合理 | 5分 | 5分 |
| 使用合规 | 5分 | 5分 |
| 执行有效 | 4分 | 2分 |
| 合计 | 14分 | 12分 |

3.完成结果

全区资金到位500.00万元，资金到位情况与资金计划相符，资金到位率100%，资金到位及时，区经济合作局当年将资金直接转入企业对公账户500.00万元，资金完成率100.00%，资金无结余，项目无调整，申报内容基本完成，对项目进行了适当复核复验，完成较为及时，无违规记录。本项指标总分28分，得分25分。

| 4.项目效果 评价指标 | 分值 | 绩效评价 |
| --- | --- | --- |
| 预算完成 | 4分 | 4分 |
| 资金结余 | 10分 | 10分 |
| 目标完成 | 6分 | 6分 |
| 完成及时 | 5分 | 2分 |
| 违规记录 | 3分 | 3分 |
| 合计 | 28分 | 25分 |

攀枝花美斯特公司生产、销售、品管、技术等管理人员已招聘到位300人，现已建成了5条LED显示屏生产线和200条芯片封装线。2021年攀枝花美斯特公司实现销售收入9,137.04万元。较好地解决当地就业和社会经济的发展。

本项目全区的均衡性和服务对象的公平性符合区政府有关批示，社会满意度较高。该指标满分20分，得分17分。

| 5.基础管理 评价指标 | 分值 | 绩效评价 |
| --- | --- | --- |
| 区域均衡性 | 6分 | 5分 |
| 对象公平性 | 6分 | 6分 |
| 社会满意度 | 8分 | 6分 |
| 合计 | 20分 | 17分 |

区经济合作局作为本项目代表区政府的执行部门。根本依据是投资协议，但单位对本项目未单独建立制度。项目管理审核把关较严谨，复核企业采用多部门联合审查。该指标满分15分，得分10分。

| 6.社会效益 评价指标 | 分值 | 绩效评价 |
| --- | --- | --- |
| 审核把关 | 15分 | 10分 |
| 合计 | 15分 | 10分 |

投资企业完成设备投资，政府如期履约，对进一步实现仁和区对外开放，吸引人气、商气具有较为重要的意义。

但投资企业二、三期投资进度较慢，应加强督导企业尽快完善全部投资，积极生产，带动仁和区民营经济提质增量。该指标满分15分，得分12分。

| （二）存在的问题及建议 评价指标 | 分值 | 绩效评价 |
| --- | --- | --- |
| 社会效益指标 | 15分 | 12分 |
| 合计 | 15分 | 12分 |

1.项目未制定单独的管理制度。

2.项目后续投资进度较慢。企业实现利税目标与协议目前存在差距。

区经济合作局作为本项目的职能部门，建议对类似政府招商引资的“补贴性”项目制定完善的专门的项目制度，包括但不限于对项目的复验、补贴对象的督管与报备、企业完成的考核奖罚、补贴款项使用责任与管理等。

附件：攀枝花市仁和区经济合作局2021年四川美亚迪智慧光电科技产业园第一批设备补贴拨付项目支出绩效评价得分表

攀枝花永道和会计咨询服务有限公司

2022年11月20日