

攀枝花市仁和区大龙潭彝族乡人民政府

关于2023年农村综合改革转移支付预算项目绩效评价的报告

根据攀仁财〔2024〕29号文件要求，开展2023年部门预算整体绩效评价自评工作，我乡及时组织人员开展该项自评工作，现将自评情况汇报如下：

一、项目概况

拉鲊村地处大龙潭彝族乡东北角，距仁和城区45公里，北与钒钛园区毗邻，东与盐边县红格镇隔江相望，与凉山州会理县隔江交界。最高海拔1300米，最低海拔850米，境内多为山地，立体气候明显，属南亚热带半干旱季风气候，年平均气温21℃，年降雨量800毫米，无霜期长达350天左右。现辖坝塘、火山、莲花塘、华卖、迤资组、马头滩、河底、石关财、格地、那罗、格达、拉鲊、次格地13个村民小组，总人口4018人、1037户，设有1个党总支，4个党支部，有共产党员91名，农民人均纯收入在23000元以上。全村幅员面积54平方公里，总耕地面积21000亩，主要以芒果、早市蔬菜、烤烟等产业为主。

1. **项目资金申报及批复情况。**

严格按照攀仁财资农〔2023〕101号、攀财资农〔2022〕108号文件要求进行项目管理，项目资金申报、批复符合资金管理办法相关规定。

1. **项目绩效目标。**

扎实推进宜居宜业和美乡村建设，是以习近平同志为核心的党中央从战略和全局高度作出的重大决策部署，是实施乡村振兴战略的重要任务，事关广大农民根本福祉，事关农村居民身心健康，事关美丽中国建设。遵循乡村发展规律，以建设美丽宜居村庄为导向，以村容村貌提升为主攻方向，动员各方力量，整合各种资源，强化各项措施，2023年完成拉鮓组核心区民房风貌提升改造、墙绘美化、沿线环境卫生整治、入组道路改造美化等基础设施补短板等行动。

1. **项目资金申报相符性。**

2023年农村综合改革转移支付预算项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行等。

二、项目实施及管理情况

**（一）资金计划、到位及使用情况。**

1．资金计划及到位。

2023年农村综合改革转移支付预算项目资金到位300万元，资金到位率100%。

1. 资金使用。

2023年已支付0万元，资金支付率0%。

**（二）项目财务管理情况。**

该项目会计核算执行《会计法》相关财经法律法规的规定、《预算法》《政府会计制度》核算规范，专项资金实行专账核算，专款专用，财务处理及时、会计核算规范，支付依据完整、审批程序合规，项目按进度支付，未发现有截留、挤占和挪用的情况。

**（三）项目组织实施情况。**

1.拉鮓组核心区民房风貌提升改造，针对拉鮓组内民房实施统一风貌提升，按青瓦白墙的总体要求实施，实施墙面整治及屋顶换瓦等；同时，拆除违章建筑、危房及其他影响风貌提升的建筑。

2.公共区域绿化提升打造。对组内入户道路及沿线道路进行维修改造和环境美化，关键节点绿植美化、新建景观小品等。

3.茶马古道恢复。恢复一段约1.5公里的茶马古道，进行旅游宣传。

4.景区标识标牌系统建设。

5.排污系统建设项目。生活污水处理系统建设。

三、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

拉鮓组核心区民房风貌提升改造、公共区域绿化提升打造、茶马古道恢复、景区标识标牌系统建设、排污系统建设项目，项目总体完工80%，暂未报账。

**（二）项目效益情况。**

助力金沙江大峡谷旅游度假区的开发与建设，打造“共同富裕试验区”建设示范着力点，推进乡村振兴战略工作，深入贯彻落实习近平总书记关于“三农”工作重要论述和来川视察重要指示，确保拉鮓村提升改造项目建设成效

四、问题及建议

**（一）存在的问题。**

无。

1. **相关建议。**

无。

攀枝花市仁和区大龙潭彝族乡人民政府

2024年5月17日

图片1图片1