

攀枝花市仁和区大龙潭彝族乡人民政府

关于迤资化工园区房屋搬迁补偿专项资金绩效评价的报告

根据攀仁财〔2024〕29号文件要求，开展2023年部门预算整体绩效评价自评工作，我乡及时组织人员开展该项自评工作，现将自评情况汇报如下：

一、项目概况

迤资化工园区选址于大龙潭彝族乡混撒拉社区爬坡箐组、灰良组、拉鲊社区马头滩组等村民小组，拟征收11户农户房屋。

**（一）项目资金申报及批复情况。**

迤资化工园区红线内需开展11户房屋搬迁工作，按区十三届人民政府第11次常务会议审议通过的《迤资化工园区征地补偿安置实施方案》，房屋补偿资金及房屋搬迁成本计算约1100万元。

**（二）项目绩效目标。**

建成迤资化工园区，服务好园区内化工企业，实现税收增加，促进我乡经济发展，有利于加强政府对土地的规划利用。

**（三）项目资金申报相符性。**

项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

1. 项目实施及管理情况

**（一）资金计划、到位及使用情况。**

1.资金计划及到位。迤资化工园区居民搬迁资金由区财政资金保障，实际下达数额930万元，下达率100%。

2.资金使用。2023年支出930万元，全部用于11户农户房屋拆迁补偿费。

**（二）项目财务管理情况。**

该项目会计核算执行《会计法》相关财经法律法规的规定、《预算法》《政府会计制度》核算规范，专项资金实行专账核算，专款专用，财务处理及时、会计核算规范，支付依据完整、审批程序合规，项目按进度支付，未发现有截留、挤占和挪用的情况。

**（三）项目组织实施情况。**

大龙潭乡迤资化工园区房屋搬迁补偿工作按照区经科局、区土储中心要求严格实施，由乡政府与相关村委会成立工作小组，委托有资质的第三方测绘评估机构开展测量评估工作，图纸确认无误后，乡政府与村委会到农户家中签订征地拆迁协议，以实际情况拨付房屋拆迁补偿费。

1. **项目管理情况。**

该项目坚持以科学发展观为指导，以加快项目建设为目标，以深化审批制度改革为手段，按照“依法、务实、创新、突破”的要求，最大限度简化手续，提高行政效能，并严格按照省、市、区财政管理办法莱管理使用该笔资金，加快项目推进落实。

三、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

目前已完成了红线内11户农户所有房屋拆除工作。

1. **项目效益情况。**

大龙潭乡迤资化工园区房屋搬迁补偿资金实际支出和实际下达计划数相符，支出进度占比100%，完全达到申报的绩效目标要求，对于推进项目的工作进程，具有重要意义，补偿资金已支付100%，为促进项目的征地工作提供资金保障。

1. 问题及建议

**（一）存在的问题。**

无。

1. **相关建议。**

无。

攀枝花市仁和区大龙潭彝族乡人民政府

2024年5月14日