附件2

绩效评价现场情况记录表

被评价单位： 攀枝花市仁和区乡村振兴局

评价项目：2022年农村“厕所革命”项目

我们于2023年10月18日对你单位2022年农村“厕所革命”项目支出进行了绩效评价。评价依据为《预算法》、攀枝花市仁和区财政局《关于开展2023年财政重点项目（政策）支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作的通知》（攀仁财[2023]71号文）以及财政部相关绩效评价法规的规定。我们对你单位项目资料采用了分析性复核和实质性测试审计方法，查阅了相关合同、会议记录、文件等相关资料，询问了相关工作人员，评价了你单位项目资金相关的内部控制度的完善性和有效性，采用了定量与定性方式对不同专项指标进行绩效评估评价，以确保我们工作的独立性、公正性、规范性和严谨性，确保评价报告客观真实。现将我们对你单位2022年农村“厕所革命”项目经费资金的支出绩效评价工作记录如下： 你局一个项目为：农村“厕所革命”项目 1.你单位在项目中职能是什么？ 经评价核实区乡村振兴局负责该项目的实施协调、资金、物资的分配、管理、使用、核查验收、统计监测及监督检查工作。 2.项目政策设计中目标是否科学？支持范围与政策规划是否匹配，目标设定与客观需求是否一致 科学一致 经评价核实该项目根据四川省财政厅 四川省农业农村厅 四川省乡村振兴局《关于做好2022年农村“厕所革命”整村推进示范村建 设项目的通知》（川农函〔2022〕262号）和攀枝花市农 业农村局《关于下达2022年农村“厕所革命”整村推进示范 村建设项目的通知》（攀农函〔2022〕49号）文件要求， 结合仁和区实际情况，制定项目目标。 3.项目政策设计中项目协同是否存在缺陷或缺失，是否统筹协调、互为补充，有无交叉重复的情况. 否 经评价该项目按照“区负总责、乡镇抓落实、村民主体” 的责任体系，区委、区政府负责牵头管总，抓好推动落 实。区乡村振兴局指导，加强督促协调，建立上下联动、 运转高效的工作推进机制。乡镇党委和政府做好具体组织 实施工作。村（居）委会负责动员党员干部和村民完善村规民约，发动群众投工投劳开展农村“厕所革命”。要发挥 广大村民在“厕所革命”中的主体作用，使其积极支持、广 泛参与“厕所革命”工作。 4.项目政策设计中反映政策实施对象是否覆盖全面。 是 经评价核实仁和区农村厕所经过多次摸底、调查，全区13个乡镇，共64个行政村，改厕基数为37940 户，已建成卫生厕所34146户，卫生厕所普及率为90%， 2022年上级下达仁和区省级“厕所革命”整村推进示范村建 设项目任务1310户，到2022年底将完成建设仁和区农村卫 生厕所35456户，卫生厕所普及率达到93%。制定实施“厕所革命”整村推进示范村建设项目在大田镇乌喇么村，福田镇务子田村、塘坝村、金龟村，布德镇老村子村、中心村、新桥村、民政村，大龙潭乡大龙潭村、裕民村，太平乡灰嘎村、先锋村，中坝乡大纸房村，啊喇乡官房村、起查喇村、大竹村、啊喇村、永富村，平地镇辣子哨村，同德镇马拉所村、道中桥村、双河村、新民村，务本乡乌拉村、垭口村、葩地村、大火山村，前进镇高峰村、田堡村、永胜村、胜利村，仁和镇红旗村、板桥村实施，12个乡镇33个村（其中整村推进示范村2个、辐射村31个）共实施省级“厕所革命”整村推进示范村建设1310户。 5.项目政策设计中反映政策标准制定是否合理协调，是否考虑对象、区域、环境、经济发展等因素设定政策 是 经评价核实仁和区 2022年第一批下达省级农村“厕所革命”建设任务1310户，第二批农村厕所革命根据四川省财政厅 四川省农业农村厅《关于下达2022年中央财政土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算的通知》川财农〔2022〕111号要求建设任务，新增建设任务209户，第三批农村厕所革命根据四川省农村“厕所革命”整村推进示范村建设要求，区乡村振兴局编制的《攀枝花市仁和区2022年第三批农村“厕所革命”整村推进实施方案》，在前进镇高峰村实施66户旱厕进行改造，达到整村推进范村户厕标准。共计新（改）建卫生厕所1585户，申报目标合理可行。 6.项目政策实施对象识别是否精准。 精准 经评价仁和区乡村振兴局实施“厕所革命”整村推进示范村建设项目在大田镇乌喇么村，福田镇务子田村、塘坝村、金龟村，布德镇老村子村、中心村、新桥村、民政村，大龙潭乡大龙潭村、裕民村，太平乡灰嘎村、先锋村，中坝乡大纸房村，啊喇乡官房村、起查喇村、大竹村、啊喇村、永富村，平地镇辣子哨村，同德镇马拉所村、道中桥村、双河村、新民村，务本乡乌拉村、垭口村、葩地村、大火山村，前进镇高峰村、田堡村、永胜村、胜利村，仁和镇红旗村、板桥村实施，12个乡镇33个村（其中整村推进示范村2个、辐射村31个）共实施省级“厕所革命”整村推进示范村建设1310户，实际完成1585户。 7.项目政策实施是否根据实际情况动态调整，动态调整是否及时准确，合理可行。 经评价该项目在实施过程中依据实际情况做出动态调整：1. 2022年仁和区省级“厕所革命”整村推进示范村建设 项目实行各乡镇任务锁定和补助资金锁定“双锁定”。 2.各项目乡镇和项目村要认真查对自己的项目资金， 把握“缺啥补啥”的建设原则，充分利用补助资金完成所有 任务，严禁骗取、套取、挤占、挪用上级项目资金。 3.厕所革命“一村一策”，项目乡镇根据自身情况必须 制定补助细则；允许项目乡镇自己整合资金或争取其它资 金投入厕所革命。 4.针对“厕所革命”项目村内的“贫困户”、“五保户”、“孤寡老人” “智障人员”各乡镇可根据乡镇及项目村具体情 况，在报“一村一策”时，可在区级制定补助标准的基础上 上浮30%，但资金来源只能控制在实施方案下达的资金 内，超支部分区级不予解决。 5. 项目村内的特殊群体，如贫困户、五保户、智障人 员、空巢老人等在“厕所革命”中确无劳力建设的，应出具 “双委托”，由农户自主提出申请报村委会，村委会同意后 报乡级政府，由乡级政府批准同意后，农户与施工方签订 《户厕建设施工委托书》和《户厕补助资金委托书》双委 托书，委托书要明确建设时间、建设要求、安全责任、达 到验收合格标准等，经过验收合格后，统一将厕所改建户 的建设补助资金支付到施工方账户。 6.加强建设质量的培训指导。各项目乡镇要认真、及 时组织辖区内施工人员和经办工作人员的培训，及时发现 建设水平低、质量差等问题，认真组织培训指导及纠正。 7.对于无厕所的少数民族地区、居住过于集中无法建 单个化粪池的区域，提倡和允许联户建厕及联户共用三格 化粪池，即将二、三户的厕所集中修建在住户方便如厕的 地方，共用一座化粪池（容积须≥农户数×1.7立方米）， 将几户农户内的厕所粪污集中接入共用的三格化粪池进行 处理，补助资金按户打入“一卡通”账户。 8.项目政策实施过程中方式方法是否同向，是否明显存在相悖或不合理。 同向，工作不存在明显不合理。 仁和区厕所革命项目作为仁和区农村人居环境整治主 要内容之一，由区委农村工作领导小组总牵头，工作推进 办公室设在区委农村工作领导小组办公室，具体工作由区 乡村振兴局组织完成，区综合行政执法局、区财政局、区 住房和城乡建设局、区生态环境局四个单位结合农村人居 环境整治搞好厕所革命配合工作。乡镇党委、政府是农村厕所革命的责任主体，要把农 村厕所革命工作摆上重要议事日程，设立专门的组织领导 机构，与实施乡村振兴战略、农村人居环境整治同谋划、 同部署、同落实。要对照本方案安排的目标、任务、资 金，抓紧编制本乡镇各项目村的细化方案，各项目村方案 要明确任务分解、新建数量、改建数量、资金使用明细、 工期倒排、工作人员及责任领导等六项内容。要明确村支 部书记是厕所革命的第一责任人，要发挥村级党组织战斗 堡垒作用、党员干部先锋模范作用，要发动群众、组织群 众，确保厕所革命完成任务，落地见效。按照“区负总责、乡镇抓落实、村民主体” 的责任体系，区委、区政府负责牵头管总，抓好推动落 实。区乡村振兴局指导，加强督促协调，建立上下联动、 运转高效的工作推进机制。乡镇党委和政府做好具体组织 实施工作。村（居）委会负责动员党员干部和村民完善村 规民约，发动群众投工投劳开展农村“厕所革命”。要发挥 广大村民在“厕所革命”中的主体作用，使其积极支持、广 泛参与“厕所革命”工作。 9.项目政策实施制度机制是否健全完善，操作执行是否科学 经评价核实该项目实施机制健全高效，操作执行科学。 1）建立区负总责、乡镇抓落实、村两委及村民主 体的责任机制。 2）建立示范带动、分步实施、分类指导的推进机制。 3）建立考核约束机制。 10.项目政策实施对相关行业企业成长性的促进作用。 是 11.项目政策实施反映民生资金分配方法制定、分配要素设定、基础数据应用、测算依据选取等是否科学合理 科学合理 经评价核实为能够更好地推进农村厕所革命项目建设及建设质量，满足农户所需，建议有劳动力及技术的农户采取自建；没有劳动力和技术的农户可采取自请施工队建设；也可以双委托（委托办事、委托付款）建设方式，加快实施农村厕所革命项目建设。推荐由农户自请施工队建设。建设完工一批、验收一批，实行两级验收。验收合格，公示5天，公示无异议后按照实施方案要求进行兑现补助。 12.项目政策实施反映民生资金分配结果是否公平合理，是否充分考虑地域条件、经济条件等。 是 仁和区为四川省攀枝花市下辖区，建区于1973年，区 名寓意为“仁义道德，和衷共济”。位于四川省西南角，攀 枝花市南部，东临会理县、南接云南省永仁县、西靠华坪 县、北连攀枝花盐边县。全区辖8个镇、5个乡和1个街 道，总人口26.5562万人，少数民族人口5.0976万人，占总 人口的19%，农业人口13.88万人。2021年农村居民人均可 支配收入为23028元。在该项目实施存在以下问题：一是各级财政补助 少，撬动不强。大部分农户嫌补助少，借故农忙或嫌麻 烦，不响应厕所革命号召，不愿意改造厕所；山区农户难 度更大，没有厕所，完全要新建，农户自筹多，拿钱出来 困难，虽然响应厕所革命号召，却望而却步。二是土胚房 改造难度大。部分贫困农户住的房子都已是危房或土胚 房，厕所不重要，不改就是不改，政府要改就把住房一起 重建，造成改建难度大。三是乡镇不重视，力量薄弱。项目实施乡镇对“厕所革命”认识还不到位、不够深，专抓及经办 人员相对不固定，且人力短缺，造成推进难。四是农民改厕意识淡薄，不愿改。五是报账资料收集统筹不好，资料 缺失造成报账难。六是工作人员责任心不强，推进难，报 账慢。七是工作手段单一，创新性不强。 13.项目政策实施反映民生政策实施后相关受益群体的整体满意调查情况。 无满意度调查。 14.项目资金来源情况 经核实根据四川省财政厅 四川省农业农村厅 四川省乡村振兴局《关于做好2022年农村“厕所革命”整村推进示范村建设项目的通知》（川农函〔2022〕262号）、攀枝花市农业农村局《关于下达2022年农村“厕所革命”整村推进示范村建设项目的通知》（攀农函〔2022〕49号）文件要求，2022 年农村“厕所革命”项目总投资为639万元，资金来源为：一是中央财政厕所补助资金139.18万元（第一批63.18万元，第二批76万元）；二是财政衔接资金66.8196万元（第二批59.85万元，第三批6.9696万元）；三是区级财政投入资金5万元，四是群众自筹428.0004万元。 15.项目资金使用情况？ 经评价核实2022年该项目按照“政府引导、农户主体、先建后补、缺啥补啥、改啥补啥”的原则。一是改建功能完善厕屋，同时新建三格式化粪池给予最高补助:一般户1100元/户，脱贫户监测户1500 元/户；二是粪污处理已达到无害化标准，厕屋改建最高补助:一般户693元/户，脱贫户、监测户1500 元/户。目前资金已支付2119995.5元，其中中央拨付资金1459932.5，乡村振兴衔接资金660063.00元，与审批拨付中央资金有68132.5元差异。 16.项目制度和项目财务管理情况。 经评价核实财务管理制度健全，内部控制制度健全，执行财务管理制度，按照行政事业单位会计制度进行会计核算。 17.你单位在项目实施中是否体现特点和亮点，若有，表现为： 开展农村改厕，既有社会效益，也有经济效益。社会效益方面，改厕后农村居民减少了粪便污染带来的疾病，提高了健康水平；改善了人居环境，居民也养成了良好的如厕习惯，健康行为得到了促进，同时提高了生活质量，农村精神文明也得到了促进和发展。经济效益方面，一是农村居民疾病减少，节省了吃药看病的费用；二是农村环境的改善，促进了农村地区集体和个人开展经营活动和吸引外部投资，促进了地区经济的发展。 18.项目绩效评价发现的其他问题或建议。 1)经评价核实大部分乡镇申请拨付款项资料中未见区级验收意见表，后自查补齐相关资料。 2)经评价核实部分资金拨付审批表部门财务未签字，后自查整改已补签。 3)经核实大部分乡镇审批验收资料未见农户档案卡。 4)经现场核实大部分乡镇审批拨付款资料未见厕所革命细化方案，后自查补齐。 5)项目绩效报告未在政府网公示，自评得分100分，特色指标未具体列示。 6)大部分资金拨付审批表中审批资金口径和金额与支付资金口径和金额不符。 7)项目验收及资金拨付，均在11月左右。 请你单位给予确认！ 评价单位：攀枝花永道和会计咨询服务有限公司 2023年9月21日

·

1·

注：意见若篇幅较长请另附页，并签注“意见另附”