附件2

绩效评价现场情况记录表

被评价单位： 攀枝花市仁和区住建局

评价项目：2022年既有住宅电梯增设项目

我们于2023年9月21日对你单位2022年既有住宅电梯增设项目支出进行了绩效评价。评价依据为《预算法》、攀枝花市仁和区财政局《关于开展2023年财政重点项目（政策）支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作的通知》（攀仁财[2023]71号文）以及财政部相关绩效评价法规的规定。我们对你单位项目资料采用了分析性复核和实质性测试审计方法，查阅了相关合同、会议记录、文件等相关资料，询问了相关工作人员，评价了你单位项目资金相关的内部控制度的完善性和有效性，采用了定量与定性方式对不同专项指标进行绩效评估评价，以确保我们工作的独立性、公正性、规范性和严谨性，确保评价报告客观真实。现将我们对你单位2022年既有住在电梯增设项目经费资金的支出绩效评价工作记录如下： 你局一个项目为：既有住宅电梯增设项目 1.你单位在项目中职能是什么？ 经评价核实仁和区住建局主要负责全区既有住宅增设电梯政策制定、指导、协调工作，按照攀《枝花市仁和区既有住宅电梯增设三年计划（2022—2024年）实施意见》攀仁府办〔2022〕37号《攀枝花市仁和区既有住宅电梯增设办事指南》攀仁住建〔2022〕48号负责申报的既有住宅增设电梯审批、财政专项补贴资金的申报工作。 2.项目政策设计中目标是否科学？支持范围与政策规划是否匹配，目标设定与客观需求是否一致 是 经评价该项目为适应经济社会发展需求和人口老龄化趋势，进一步完善仁和区既有住宅使用功能，方便居民生活，提高居住品质，助推攀枝花市仁和区康养产业发展，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国特种设备安全法》《四川省老年人权益保障条例》等法律法规及《四川省住房和城乡建设厅 四川省发展和改革委员会 四川省民政厅 四川省财政厅 四川省自然资源厅 四川省市场监督管理局关于进一步做好既有住宅电梯增设工作的指导意见》（川建行规〔2021〕14号）文件精神，结合仁和区实际情况制定。 3.项目政策设计中项目协同是否存在缺陷或缺失，是否统筹协调、互为补充，有无交叉重复的情况。 否 经评价坚持“政府引导、业主自主、公平合理、便民利民、保障安全”的原则，切实尊重业主意愿，明确责任主体，加强过程监督，保障使用安全。 4.项目政策设计中反映政策实施对象是否覆盖全面。 是 根据仁和区实施意见，以下条件的可以申请增设电梯。一是国有建设用地上已建成投入使用、具有合法权属且未设电梯的多层既有住宅（四层及四层以上住宅建筑，含商业与住宅混合建筑）。二是满足国土空间规划、建筑设计、抗震、结构、消防等要求。三是增设建筑未列入房屋征收计划和范围。四是应当经该单元（梯、幢）房屋专有部分面积占比三分之二以上的业主且人数占比三分之二以上的业主参与表决，并经参与表决专有部分面积四分之三以上的业主且参与表决人数四分之三以上的业主书面同意。五是增设电梯原则在原建设用地红线范围内，确需占用相邻用地的，与相邻用地产权人协商解决。确需占用公共用地的，在不影响公共利益和规划实施的前提下向公共用地管理提出申请，审批同意后可实施增设。六是增设电梯业主中涉及有单位产权的房屋需单位书面盖章同意。 5.项目政策设计中反映政策标准制定是否合理协调，是否考虑对象、区域、环境、经济发展等因素设定政策 是 经评价仁和区住建局按照省委、省政府决策部署，“十四五”期间全省将实施城镇既有住宅电梯增设 3万部以上，今年已纳入省级民生实事作为老旧小区改 造的重要内容大 力推进。有效改善居民居住条件，提升人居环境。为适应经济社会发展需求和人口老龄化趋势，进一步完善我仁和区既有住宅使用功能，方便居民生活，提高居住品质，助推仁和区康养产业发展，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国特种设备安全法》《四川省老年人权益保障条例》等法律法规及《四川省住房和城乡建设厅 四川省发展和改革委员会 四川省民政厅 四川省财政厅 四川省自然资源厅 四川省市场监督管理局关于进一步做好既有住宅电梯增设工作的指导意见》（川建行规〔2021〕14号）文件精神，结合我仁和区实际，制定实施意见。 6.项目政策实施对象识别是否精准。 精准 经评价仁和区住建局充分发挥政府的引导作用，广泛宣传动员，制发电梯增设政策解读、办理流程等宣传册10000余份，利用攀枝花日报、攀枝花电视台、“这里仁和”等媒体平台开展电梯增设工作宣传40余次，点对点地开展电梯增设宣传、矛盾纠纷协调等进小区活动百余次，面对面地为群众提供政策咨询服务，增强居民对既有住宅电梯增设工作认知，消除认识误区，充分调动业主积极性，切实将“要我增设”的被动观念转变为“我要增设”的主动意愿，把民生实事变成业主“家事”。 7.项目政策实施是否根据实际情况动态调整，动态调整是否及时准确，合理可行。 经评价攀枝花市仁和区原处于城市郊区，且老城区房屋多修建于上世纪七八十年代，受建设时期社会经济发展水平不高、设计标准偏低、建设施工技术条件制约等影响，老城区大量老旧小区及建筑无电梯，随着老龄化加速，群众出行难问题不断凸显，对增设电梯、解决出行难的需求和呼声强烈。通过2022年既有住宅电梯增设，完善了住宅使用功能，提升了群众居住品质。既有住宅电梯增设是“小切口，大民生”的重要民生实事，仁和区推动既有住宅电梯增设决策规范，项目管理到位，及时动态调整，成效明显。 8.项目政策实施过程中方式方法是否同向，是否明显存在相悖或不合理。 同向，工作不存在明显不合理。 经评价攀枝花市仁和区住建局做了以下相关工作一：制定印发《攀枝花市仁和区既有住宅电梯增设三年计划（2022-2024年）实施意见》，从基本原则、适用范围、实施条件、实施主体及增设方式、实施程序、维护管理、明确权属、资金来源、职责分工、保障措施等十个方面明确电梯增设标准要求，指导电梯增设实施。二明确工作流程。制定印发《攀枝花市仁和区既有住宅电梯增设办事指南》，创新采用扫描二维码方式，实现群众足不出户方式阅读下载《电梯增设办事指南》及手续资料参考范本，切实让群众“少跑路、不跑路”。三是简化审批程序。在区政务服务大厅设立“电梯增设窗口”，通过专人、专责及优先受理电梯增设手续办理申请等方式将申请审批、规划手续办理、质量安全监督备案等区级部门手续办理审批时限从5个工作日缩短为1个工作日，并实行“一次性告知”和非必要件容缺受理机制，切实打通群众办事“最后一公里”。 9.项目政策实施制度机制是否健全完善，操作执行是否科学 实施机制健全高效 经评价仁和区住建局在工作实施中 （一）强化宣传引导，凝聚增设共识。 （二）健全协作机制，破除推动“堵点”。 （三）加大调解力度，把矛盾化解在基层。 （四）注重便民利民，打通服务“最后一公里”。 （五）树立典型样本，以“点”带“面”引领推进。 10.项目政策效果是否与绩效目标或申报目标符合 相符 经评价核实2022年仁和区完成既有住宅电梯增设90部，超额完成省市下达目标任务，完成数量在全市各县、区排名第一。 11.项目政策实施对相关行业企业成长性的促进作用。 是 12.项目政策实施反映民生资金分配方法制定、分配要素设定、基础数据应用、测算依据选取等是否科学合理 科学合理 经评价对2022年度12月31日前完成增设（完成竣工验收且取得电梯使用登记证）的电梯，省级财政补贴、市级财政补贴按相应政策标准实施；对2022年度12月31日前完成增设（完成竣工验收且取得电梯使用登记证），区级财政补贴自2022年起按照首年6万元/部、第二年5万元/部、第三年4万元/部的方式对增设电梯一次性补贴。2019年至2021年增设的电梯（已经竣工验收且取得使用登记证），区级财政补贴参照2022年仁和区增设电梯财政补贴执行。对符合本办法适用范围规定的，区住建局按要求向上级部门报送辖区内已达成电梯增设协议、已办理规划审批手续的增设电梯总台数和项目台帐，争取省级、市级电梯增设项目以奖代补资金。增设电梯竣工验收合格，并办理电梯使用登记证后，实施主体应及时向区住建局提出财政补贴资金拨付申请。区住建局对辖区增设电梯财政补贴资金拨付申请进行审核合格后，报市住建局审核申请奖补资金。申请到位的上级奖补资金及区级奖补资金，由区财政局全额支付给增设电梯的属地乡镇（街道），由属地乡镇（街道）财政支付给增设电梯约定的实施主体。 13.项目政策实施反映民生资金分配结果是否公平合理，是否充分考虑地域条件、经济条件等。 公平合理，充分考虑地域条件，经济条件等。 经评价既有住宅电梯增设项目按照每完成一部进行定量补助。2022年省级财政补助资金为9.9772万元/部，按照65部下达我区资金计划；市级财政补助资金2.5万元/部，按照75部目标任务下达资金计划；区级财政补助资金6万元/部，市级捐赠资金2万元/部。项目建设资金由业主先行筹集，完成项目建设后予以定量补助。 项目政策实施反映民生政策实施后相关受益群体的整体满意调查情况。 资金拨付不及时. 15.项目资金来源情况 经核实省级按照下达仁和区65部目标任务，安排预算资金；市级按照下达仁和区75部目标任务安排预算资金。2022年10月省级预算下达65部任务的一半资金315.25万元，2023年4月省级下达仁和区2022年完成的90部电梯剩余补助资金582.70万元。另外，2022年仁和区申报市级捐赠资金119部238.00万元。 16.项目资金使用情况？ 经核实已支付272.95万元，其中：省级补助36.95万元，市级捐赠资金238.00万元。我区拨付电梯增设补助时按照完成竣工验收及档案移交后到属地政府申请资金的先后顺序，一次性将省、市、区补助资金拨付至增设业主。因受区级财政资金紧缺影响，财政补助资金仅拨付36.95万元。 17.项目制度和项目财务管理情况 在本项目工作中，你单位加强了财政资金支出管理，严格执行各项财务制度规定，抓好经费保障和财会管理等工作，财务管理制度较健全，账务处理较及时，会计核算规范。 18.你单位在项目实施中是否体现特点和亮点，若有，表现为： 1．省级下达我区既有住宅电梯增设目标任务65部，市级下达我区既有住宅电梯增设任务75部，2022年已完工并上报省住厅90部，超额完成省、市下达目标任务，完成数量在全市各县、区中排名第一。 2．采用“党建+1221”工作法 ，巧圆老旧小区“加梯梦”，提升民众幸福感。 3，荣获“2022年既有住宅增设电梯工作先进集体”、“2022年城镇老旧小区改造工作先进集体” 、“建筑业总产值工作先进集体”、 “城乡建设绿色发展工作先进集体” 、“安全生产工作先进集体”、“涉稳涉险楼盘化解处置工作先进集体”。 4．获攀枝花电视台，攀枝花日报，这里仁和等多家新闻媒体采访宣传报道。 19.项目绩效评价发现的其他问题或建议 1，增设补助资金拨付不及时。 2，抽查仁和镇，前进镇既有住宅电梯增设项目部分资料不完整。 请你单位给予确认！ 评价单位：攀枝花永道和会计咨询服务有限公司 2023年9月21日

注：意见若篇幅较长请另附页，并签注“意见另附”