附件6

2023年专项预算项目支出绩效自评

报告

（迤资化工园区房屋搬迁补偿资金）

一、项目概况

迤资化工园区选址于大龙潭彝族乡混撒拉社区爬坡箐组、灰良组、拉鲊社区马头滩组等村民小组，拟征收农村集体土地1500余亩。

1. **项目资金申报及批复情况。**

迤资化工园区红线内需开展11户房屋搬迁工作，按区十三届人民政府第11次常务会议审议通过的《迤资化工园区征地补偿安置实施方案》，房屋补偿资金及房屋搬迁成本计算约1100万元。

1. **项目绩效目标。**

建成迤资化工园区，服务好园区内化工企业，实现税收增加。目前项目正开展化工园区居民搬迁。

1. **项目资金申报相符性。**

项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

**（一）资金计划、到位及使用情况。**

1．资金计划及到位。迤资化工园区居民搬迁资金由区财政资金保障。

2．资金使用。实际支出0元。

**（二）项目财务管理情况。**

项目财务管理制度健全、机构设置完整、未产生账务处理等相关情况。项目资金管理严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

**（三）项目组织实施情况。**

项目组织实施按区经科局、区土储中心要求严格实施。

三、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

项目正在实施中，根据项目建设推进需求和资金保障情况进行推进。

1. **项目效益情况。**

项目未全面启动，暂无法分析。

四、问题及建议

**（一）存在的问题。**

项目资金保障情况不太乐观，签订协议农户因项目迟迟未启动，有抵触情绪。

**（二）相关建议。**

无。

攀枝花市仁和区大龙潭彝族乡人民政府

2023年5月6日