附件6

2023年专项预算项目支出绩效自评

报告

（乡镇标准谈话室建设）

1. 项目概况
2. **项目资金申报及批复情况。**

政法纪检监察转移支付资金4.6万元。

1. **项目绩效目标。**

谈话室软包装修及建设谈话室录音录像监控系统，墙面翻修、墙面粉刷、集成板吊顶、空调安装、桌椅采购，项目完成后符合二类谈会室要求，项目计划开工时间2022年6月9日，计划完工时间2022年9月26日。

**（三）项目资金申报相符性。**

项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

**（一）资金计划、到位及使用情况。**

1．资金计划及到位。乡镇标准谈话室建设为中央政法纪检检察转移支付资金，资金到位与资金计划一致，资金到位率100％，到位及时。

2．资金使用。截止2022年12月31日，该项目资金按工程进度拨付2.24万元，资金实际支出率为48.7％，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

**（二）项目财务管理情况。**

该项目财务管理制度完善，机构设置合理，会计核算及账务处理及时。对照项目资金管理办法，该项目严格执行了财务管理制度，财务处理及时、会计核算规范。

**（三）项目组织实施情况。**

该项目由攀枝花市理想空间室内设计有限公司承建，主要负责谈话室软包装饰，攀枝花市仁和区泓鑫电器负责谈话室墙面翻修、墙面粉刷、集成板吊顶、空调安装、桌椅采购。

三、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

项目于2022年6月开工，2022年9月完工，2022年9月28日验收。

1. **项目效益情况。**

运用监督执纪“四种形态”。坚决惩贪肃腐，严肃查处各种贪腐行为，群众满意度不断提高。

四、问题及建议

**（一）存在的问题。**

无。

1. **相关建议。**

无。

攀枝花市仁和区大龙潭彝族乡人民政府

2023年5月6日