攀枝花市仁和区同德镇人民政府

攀枝花市仁和区同德镇人民政府

2023年专项预算项目支出绩效自评报告

（2022年度农村生活污水治理“千村示范工程”项目）

一、项目概况

**（一）项目资金申报及批复情况**

按照《攀枝花市生态环境局关于下达2022年农村生活污水治理“千村示范工程”建设目标任务的函》（攀环函〔2022〕25号）《攀枝花市财政局关于下达2022年上级生态环境保护专项资金的通知》（攀财资环资〔2022〕38号）《攀枝花市仁和区财政局关于下达2022年仁和区农村生活污水治理“千村示范工程”专项资金的通知》（攀仁财资经投〔2022〕46号）《攀枝花市仁和区发展和改革局关于攀枝花市仁和区同德镇2022年度农村生活污水治理“千村示范工程”项目立项的批复》（攀仁发改〔2022〕434号）等文件规定，明确了我镇实施2022年度农村生活污水治理“千村示范工程”项目的目标任务及资金分配情况，符合资金管理办法等相关规定。

**（二）项目绩效目标**

该项目计划于2022年9月26日前完成设计、方案编制、立项、财评，2022年10月21日完成招投标，2022年11月30日完工。主要建设内容为：同德镇道中桥村新建15m³/d一体化污水处理设施1套及配套污水收集管网，同德镇新民村新建≥3.0m³三格化粪池40个等。

**（三）项目资金申报相符性**

分析评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

**（一）资金计划、到位及使用情况**

1．资金计划及到位

该项目资金来源是财政资金，资金到位及时，到位率100%，与计划相符。

1. 资金使用

该项目在2022年10月开工，截至评价时点项目已支付进度款24万元，其中：道中桥污水处理设施18万元，新民三格化粪池6万元。

**（二）项目财务管理情况**

我单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

**（三）项目组织实施情况**

该项目由仁和区同德镇人民政府主管，同德镇项目办管理，经济发展办负责资金发放。我单位严格执行相关法律法规及项目管理制度，加强项目管理，人大、纪委对村（社区）干部工作采取年终考评监督。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

该项目已完成新建15m³/d一体化污水处理设施1套及配套污水收集管网，新建≥3.0m³三格化粪池40个等建设内容。

（二）项目效益情况

**1.经济效益**

（1）旅游业方面：项目的实施，减少了对巴关河流域的污染，提高了同德镇境内的水环境质量，促进了旅游的发展，流域水环境改善，使同德镇的景观更加美丽动人，能吸引更多的游人，从而提高旅游业的收入。

（2）农、牧、渔业方面：水污染可能造成粮食作物、畜产品、水产品的产量下降，造成经济损失，本项目的实施可以大力减少污水对水环境的污染。

（3）人体健康方面：水污染会造成人的发病率上升，医疗保健费用增加，劳动生产率下降，本项目实施后，将改善水环境质量，大幅度降低水污染对广大人民群众的身体健

康的影响。

（4）同时本工程治理后达标的生活污水可作为农灌用水，可节约水资源，实现污水资源化利用。

1. 生活污水达标排放，可减少水环境治理费用的支出，降低了环境治理成本。

**2.社会效益**

（1）本项目通过生活污水处理工程，打造山更绿、水更清、天更蓝的优美乡村。

（2）工程建设和实施过程也是一次深刻的、生动的环境保护宣传过程，通过具体的环境保护行动，培养村民环保意识，让村民在人居环境整治中得到实惠，促使村民逐步形成更加符合生态理念的价值观念、思维模式、行为准则，树立起全面、协调、可持续的发展观。

（3）本工程建设施工期需要一定量的建筑工人，对人才和劳动力市场形成一定的需求，为下岗、失业人员提供就业机会，增加就业机会，对缓解现阶段社会就业压力起到一定的作用。

（4）水污染会造成人的发病率上升，医疗保健费用增加，劳动生产率下降，本项目实施后，将改善水环境质量，大幅度降低水污染对广大人民群众的身体健康的影响。

（5）本项目的实施在加快新农村建设，构建和谐社会中有着举足轻重的作用。开展农村生活污水治理，是打造发展软环境、加速建设新平陆的战略需要，是我们推进旅游发展、加快经济转型的现实需求，是我们打赢脱贫攻坚战的必要要件。以建设“美丽乡村”作为生态脱贫总抓手，围绕城乡环境整治、生态创建等工作，开展农村人居环境整治项目，将改善农村生产生活环境，促进贫困群众增收脱贫，实现生态保护与脱贫攻坚互融互促，为实现全面小康打下了坚实基础。

**3.生态效益**

农村生活污水治理作为保护环境的重要措施，对国民经济持续稳定发展，改善当地投资环境，吸引外资都是极其重要的。农村生活污水处理设施建设是改善生态环境，保障人民身体健康，造福社会的环境保护工程，主要工程效益就是环境效益。通过工程的实施，同德镇农村生活污水将得到有效治理，改善生活污水四处漫流现象，村内的生态环境质量将得到明显的改善，生态宜居水平提高。项目的环境效益显著，大大的改善了村内的环境污染现象，改善了居民的卫生条件和生活环境，具有重要的现实意义。

四、问题及建议

（一）存在的问题

资金支付不够及时。

（二）相关建议

加快资金支付进度。