攀枝花市仁和区大河中路街道办事处

2022年度部门预算项目支出绩效自评报告

（森林生态功能区植被恢复费）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

本项目由攀枝花市林业局负责，其职能主要是：负责在攀枝花市指导国土绿化、植树造林、封山育林、治沙种草、天然林保护等森林生态环境建设；组织、指导全县生态公益林管理；组织、指导森林、湿地和陆生野生动植物类型自然保护区、流域森林生态系统、防护林体系的建设和管理；组织、指导除城市规划区以外的古树名木保护工作；组织、指导全县森林资源（包括经济林、薪炭林及其他特种用途林）的管理和资源调查规划、设计、动态监测、评估与统计；审核并监督森林资源的使用；组织森林经营方案和森林采伐限额的编制及批准后的实施监督；依法监督凭证采伐（狩猎）、运输、经营加工木竹及陆生野生动植物。负责林地、林木权属管理和征用、占用林地的审核等林业有关的业务。仁和区林业局为承办单位。大河中路街道办事处负责辖区森林植被恢复的实施单位。

2．项目立项、资金申报的依据。

本项目由攀枝花市林业局按照《中华人民共和国森林法》的要求进行立项和资金申报。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

资金使用严格依据政策文件，接受市林业局和区林业局、区财政局、区审计局的指导，依照规定使用。

4．资金分配的原则及考虑因素。

本项目资金由市林业局按照辖区森林所需治理面积进行分配。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

本项目是为保证植树造林面积不少于占用、征收、征用林地所减少的森林植被面积而开展的项目,主要用于林业调查规划设计、整地、造林、抚育、护林防火、病虫害防治、资源管护等方面。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

主要用于造林绿化、林木种苗、古树保护、美丽乡村建设、护林防火、封山育林、病虫害防治、创建省级森林城市、林业调查规划设计、资源保护等林业发展支出。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

本项目资金由市林业局申报，申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

本项目资金由市林业局申报，申请市级财政资金7.07万元。市财政局下拨市级专项资金7.07万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。

本项目资金由市林业局申报，计划申请市级财政资金7.07万元。

2．资金到位。

本项目到位市级财政资金7.07万元。

3．资金使用。

本项目资金共使用0元，占比0%，未使用完的原因是项目资金到达大河中路街道办事处较晚，森林植被恢复工程还在实施过程中，未经仁和区林业局验收，区财政局国库资金紧张，未能及时下拨相应资金。

（三）项目财务管理情况。

资金街道财政所按照专项资金的方式进行管理，街道财政所全程对资金进行监督和支付管理。经过区财政局下拨到财政支付大平台上，进行年度动态管理。大河中路街办财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

本项目由市林业局负责，保证植树造林面积不少于占用、征收、征用林地所减少的森林植被面积而开展的森林植被恢复工作。区林业局是项目承办单位，大河中路街道办事处是负责辖区置换征收用地的森林植被恢复工作的实施单位。街办应急管理中心是本项目的具体实施股室。

（二）项目管理情况。

此项工作的开展，促进了街办在森林植被恢复工作取得实效。街道财政所在资金使用、支付、管理、监督中处于承上启下的状态。因此此项资金由街道财政所按照计划有秩序地组织实施，并严格要求，保障到位。

（三）项目监管情况。

该项目资金由街道纪工委、应急管理中心、财政所全程监管，按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。项目实施单位财务管理制度较健全，财务处理及时，会计核算较规范准确。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成数 | 完成率（%） | 未完成原因和改进措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目完成 | 数量指标 | 进行森林保护宣传 | 20000人次 | 20000人次 | 0 | 国库资金紧张，未能支付 |
|  |  |  | 设置隔离带 | 3条隔离带 | 0 | 0 |  |
|  |  | 质量指标 | 按照森林防火、防虫要求 | 按照森林防火、防虫要求 | 按照森林防火、防虫要求 | 0 | 国库资金紧张，未能支付 |
|  |  | 时效指标 | 2022年 | 2022年 | 2022 | 0 | 国库资金紧张，未能支付 |
|  |  | 成本指标 | 工程费用 | 70700 | 0 | 0 | 国库资金紧张，未能支付 |

（二）项目效益情况。

| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成数 | 完成率（%） | 未完成原因和改进措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目效益 | 经济效益指标 | 确保人民生命财产安全，保护森林资源 | 不发生森林火灾 | 不发生森林火灾 | 100 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 确保森林防火安全 | 不发生 | 不发生 | 100 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 森林火灾发生率、受害率下降，维护生态安全 | 森林火灾发生率、受害率下降，维护生态安全 | 森林火灾发生率、受害率下降，维护生态安全 | 100 |  |
|  |  | 可持续影响 指标 | 森林覆盖率提高 | 森林覆盖率提高 | 森林覆盖率提高 | 100 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 满意度85%以上 | 0 | 0 | 部分工程未验收 |

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

资金还未使用完毕，但在森林植被恢复过程中，能积极与职能部门沟通协调，建立了良好的互动机制，形成了强大的部门合力，促进了工作的开展。项目决策程序规范，资金分配合理，符合产业政策。资金到位较及时，专款专用，财务管理制度健全，项目按计划实施。项目的实施按照项目进度正常进行，达到预期的经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益。

（二）存在的问题。

财政支出绩效评价意识有待提高，未形成预算绩效管理长效机制。

（三）相关建议。

因部门项目资金支出的预算资金安排和使用上仍有不可预见性，导致预算控制率低，需加强预算管理、严格预算执行，科学编制预算。提高思想认识。组织相关人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对项目资金预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。