攀枝花市仁和区大河中路街道办事处

2022年度部门预算项目支出绩效自评报告

（攀西科技城土地征收补偿专项资金）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

本项目由攀枝花市政府下属的攀西科技城管理委员会负责。其主要职能是：主要负责攀枝花市东区和仁和区交界处的大渡口街办、大河中路街办、金江镇的土地征收，对失地村民进行补偿、安置。引进各服务行业入驻新区，加快攀枝花市城市化建设。大河中路街道办事处主要职责是：负责征地拆迁的核心区域的花城社区和渡口社区协调村民群众的安置补偿事务。征地拆迁补偿款主要用于花城社区3个村民小组和渡口社区2个村民小组的土地征收、青苗补偿工作、安置房建设。涉及范围包括土地、青苗补偿款、房屋修建、工作经费相关费用等，有利于加强政府对土地的规划利用，促进攀枝花市的经济发展。

2．项目立项、资金申报的依据。

攀西科技城土地征收补偿项目2019年因仁和区区划调整，将攀西科技城土地征收核心区域的花城社区和渡口社区移交大河中路街办管理。补偿经费由攀西科技城划拨到仁和区财政局，再由区财政局下拨给大河中路街办。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

资金管理办法按照攀枝花市仁和区人民政府关于印发《攀枝花市仁和区农村集体土地征收土地补偿费和安置补助费管理使用办法》和《攀枝花市新区干坝塘片区用地征地拆迁补偿安置方案》要求执行，资金主要用于对村民的拆迁补助和安置房的建设和回购。

4．资金分配的原则及考虑因素。

资金主要用于渡口社区巴斯箐村民小组安置房建设和花城社区花果小组和弯腰树村民小组的补偿。按照先拆除后补偿的原则支付村民拆迁安置资金。同时加快巴斯箐村民小组的生产生活用房的建设和购买，全力保障失地农民的生产生活来源。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

攀西科技城土地征收补偿主要是对土地征收范围内的村民按照《中华人民共和国土地管理法》，国务院《国有土地上房屋征收与补偿条例》和《四川省国有土地上房屋征收与补偿条例》，依照攀枝花市的实际情况进行补偿、安置。全力保障村民的生产、生活用房，并在过渡期内能较好地生产生活。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

本项目在2022年的主要目标是：（1）修建巴斯箐生活安置用房155套，预计修建面积40000㎡，工程总造价预算为9607万元，分两年修建完毕，2022年预计支付300万元。（2）补偿花城社区花果组拆迁安置资金1040万元。（3）补偿渡口社区弯腰树小组拆迁安置经费800万元。（4）支付花城社区和渡口社区村民安置过渡费240万元。（5）支付在项目拆迁过程中的护林防火、环保检查、办公设施、办公费用等工作经费100万元。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

攀西科技城土地征收补偿申报内容属实，与实际相符，申报的目标合理可行。攀西科技城土地征收项目主要是在生态系统承载能力范围内，运用生态工程、社会工程和系统工程方法，采用现代科学技术手段，利用资源潜力，构建生态健康、景观适宜的道路环境和文明和谐自然，形成生态良性循环的以改善民生得实惠的社会建设，促进自然生态与人类生态的高度统一和可持续发展，涉及范围包括项目开启后一系列的房屋补偿、坟墓补偿、征地补偿、征地管理费用。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

攀西科技城土地征收补偿项目历经时间较长，动态资金需求大，城市发展与经济发展、社会发展息息相关，项目资金来源主要是土地整理挂拍成交的出让土地的资金。因此资金较为紧张，同时与国家的各项社会、经济、人口等政策相关。项目资金的申报和批复要靠土地出让的情况来决定。

（二）资金计划、到位及使用情况

| 资金到位情况 | 资金使用情况 |
| --- | --- |
| 6000000 | 6000000 |

1．资金计划。

攀西科技城土地征收补偿项目由攀枝花市攀西科技城管委会负责，资金由管委会拨付给仁和区财政局，仁和区财政局再下拨到大河中路街道办事处，项目资金不在区财政局的资金计划内，全属市级专项资金。

2．资金到位。

20223年攀西科技城土地征收补偿资金能及时到位，能按照安置房的进度及时拨款，对村民的过渡费能及时拨付。拆迁安置补偿也能如期进行。征地拆迁补偿款全部为市级财政专项资金，实际下达数额为600万元，下达率为100%。

3．资金使用。

大河中路街道办事处按照施工进度及时拨付工程进度款。及时支付村民过渡费。协调拆迁安置工作各项事务，促进拆迁安置项目顺利开展。征地拆迁补偿款600万全部拨花城社区、渡口社区等村民小组账户。

（三）项目财务管理情况。

按照省、市、区财政管理办法由街道财政所按照专项资金的方式进行管理，街道财政所全程对资金进行监督和支付管理。经过区财政局下拨到财政支付大平台上，进行年度动态管理。大河中路街办财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

攀西科技城土地征收补偿项目土地青苗及地上附属物补偿工作按照由街办与相关居委会成立工作小组，委托有资质的第三方测绘评估机构开展测量评估工作，制作权属图，国土部门监督图纸是否有误，如签名确认无误，街办将以包干形式拨付土地青苗补偿款及工作经费到相关居委会，由相关居委会以实际情况拨付土地青苗补偿款到农户手中。

安置房建设由街办与相关居委会成立工作小组，委托有资质的公司进行设计、通过区财政局投资评估中心审核造价，按照采购的原则选定承建商，邀请有资质的监理公司全程进行工程监督。街办按照工程的实施进度向居委会村民小组拨付拆迁安置款。村民小组再按照一事一议的原则向承建商拨付工程款。

（二）项目管理情况。

攀西科技城土地征收补偿项目时间长，管理巨量的拆迁安置资金，项目涉及的户数和人数较多，村民群众的意识参差不齐，对各自的利益诉求各不相同，较易发生矛盾。街办拆迁安置小组秉着为保障广大村民的利益为原则，积极推进土地的征收工作，较好地完成上级安排的拆迁安置任务。征地项目资金实际支出数和实际下达计划数相符，支出进度占比为100%，完全达到申报的绩效目标要求，对于推进项目的工作进程，具有重要意义。

（三）项目监管情况。

攀西科技城土地征收补偿项目持续推进中，街道办事处按照会议纪要和工作实际推进情况支付各项拆迁安置费用。在拆迁安置过程中，攀西科技城管委会和街道纪工委、财政所对资金全程监管。项目资金实行“专人管理、专户储存、专项使用、专账核算”。项目经费支出必须由经办人、项目负责人、单位领导等逐级签字的程序进行审批后方可支付，各个环节缺一不可。
   该项目经费由财政所按拆迁进度严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。项目实施单位财务管理制度较健全，财务处理及时，会计核算较规范准确。

四、项目绩效情况

| 专项（项目）名称 |  |  | 51041123T000008544635-攀西科技城土地征收补偿专项项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目主管单位 |  |  | 攀枝花市攀西科技城管委会 |  |  |  |  |
| 项目实施单位 |  |  | 攀枝花市仁和区大河中路街道办事处 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 全年预算数 | 实际完成数 | 执行率（%） |  |
|  |  |  | 年度资金总额： | 600 | 600 | 100 |  |
|  |  |  | 其中：上级财政资金 | 600 | 600 | 100 |  |
|  |  |  | 本级财政资金 |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 | 600 | 600 | 100 |  |
| 总 体 目 标 | 年度设定目标 |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | （1）修建巴斯箐生活安置用房。（2）对花城社区花果组进行拆迁安置补偿。（3）对渡口社区弯腰树小组进行拆迁补偿。（4）支付花城社区和渡口社区村民安置过渡费。（5）支付在项目拆迁过程中的护林防火、环保检查、办公设施、办公费用等工作经费。 |  |  | （1）修建巴斯箐生活安置用房155套，修建面积40000㎡，工程总造价预算为9607万元，分两年修建完毕，2022年支付300万元。（2）补偿花城社区花果组拆迁安置资金1040万元。（3）补偿渡口社区弯腰树小组拆迁安置经费800万元。（4）支付花城社区和渡口社区村民安置过渡费240万元。（5）支付在项目拆迁过程中的护林防火、环保检查、办公设施、办公费用等工作经费100万元。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成数 | 完成率（%） | 未完成原因和改进措施 |
|  | 项目完成 | 数量指标 | 修建巴斯箐生活安置用房 | 修建建筑面积40000㎡，造价9607万元的房屋1栋，主体完工 | 安置房主体已完工 | 100 |  |
|  |  |  | 对花城社区花果组进行拆迁安置补偿 | 对花城社区的安置房办证、处置遗留问题 | 安置房已分配，拆迁人员已入住 | 100 |  |
|  |  |  | 对渡口社区弯腰树小组进行拆迁补偿 | 对弯腰树小组的土地进行征收 | 已完成对土地的征收 | 100 |  |
|  |  |  | 对花城社区和渡口社区村民进行补偿 | 发放征地拆迁过渡费和生活补助 | 已发放一年的过渡费和生活补助 | 100 |  |
|  |  |  | 完成征收土地的保护工作 | 对征收范围土地上的森林防火、环保检查 | 没有发生森林火灾和环境污染情况发生 | 100 |  |
|  |  | 质量指标 | 按照项目推进的要求，移交可挂拍土地 | 移交可挂拍土地3块 | 已移交3块 | 100 |  |
|  |  |  | 按照项目要求，按时对失地农民进行安置补偿 | 对花城社区、渡口社区的失地人员进行生活补助 | 已全员完成 | 100 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目实施时限 | 2022.1月-12月 | 2022.1月-12月 | 100 |  |
|  |  | 成本指标 | 安置用房 | 300 | 300 | 100 |  |
|  |  |  | 花果组土地征收 | 100 | 100 | 100 |  |
|  |  |  | 弯腰树土地征收 | 100 | 100 | 100 |  |
|  |  |  | 人员补助 | 100 | 100 | 100 |  |
|  | 项目效益 | 经济效益 指标 | 促进城市发展，推进经济建设 | 提供可出让土地 | 提供出让土地3块 | 100 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 对失地村民进行补偿、安置。引进各服务行业入驻新区，加快攀枝花市城市化建设 | 移交已征收土地，促进城市化建设 | 已移交3块可使用土地 | 100 |  |
|  |  |  | 土地开发循序渐进，保证城市建设如期开展 | 建设巴斯箐村民小组112户377人的生产、生活用房27000平方米 | 总面积27000平方米的房屋已主体建设完毕，另购买1430平方米的生产用房 | 100 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 促进拆迁土地环境更加环保 | 没有森林火灾发生、各种垃圾倾倒 | 土壤、河流、水体、大气达到环保要求，全年没有发生森林火灾。 | 100 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 拆迁安置群众满意度 | 测评达到85%满意以上 | 测评达到90%满意以上 | 100 |  |

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

资金使用达到了预期效果，绩效明显。各拆迁小组主动联系对接项目，在政策把握、依法推进程序以及个案处置等方面加强业务指导。积极与职能部门沟通协调，建立了良好的互动机制，形成了强大的部门合力，促进了工作的开展。通过耐心细致地做工作，务实的工作作风赢得了拆迁户的认可，较好地推动了项目的征拆。依法依规完成各项征地拆迁工作，确保各类项目用地需求，推动我市经济又好又快发展，全力化解征地拆迁过程中的不稳定因素，促进社会和谐稳定。项目决策程序规范，资金分配合理，符合产业政策。资金到位较及时，专款专用，财务管理制度健全，项目按计划实施。项目的实施按照项目进度正常进行，达到预期的经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益。
  （二）存在的问题。

财政支出绩效评价意识有待提高，未形成预算绩效管理长效机制。

（三）相关建议。

1、强化宣传，营造氛围，使征地拆迁政策家喻户晓。实践证明，只要及时做好政策宣传工作，就能得到广大群众的理解和支持，顺利推进征地拆迁工作。

2、真情服务，亲情征拆，妥善做好征地拆迁工作。工作人员要充分理解被征地拆迁群众为城市发展所作出的牺牲和贡献，以维护好、实现好、发展好人民群众的根本利益为出发点和落脚点，做到亲情征拆、和谐征拆。

3、因部门项目资金支出的预算资金安排和使用上仍有不可预见性，导致预算控制率低，需加强预算管理、严格预算执行，科学编制预算。

4、提高思想认识。组织相关人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对项目资金预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。