攀枝花市仁和区大河中路街道办事处

2022年度部门预算项目支出绩效自评报告

（创建全国文明城市专项补助项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

本项目由区委宣传部负责，在本项目中职能为：为深入推进做好2022年全国文明城市创建工作，实现2023年创建全国文明城市。大河中路街办是项目的具体实施单位。

2．项目立项、资金申报的依据。

本项目是市级专项资金，由区委宣传部按照市级文件要求对项目立资金申报。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

资金使用严格依据政策文件，接受区委宣传部、区财政局、区审计局的指导，依照规定使用。

4．资金分配的原则及考虑因素。

为深入推进全国文明城市创建工作，凝结共识，积聚各方力量，积极参与文明城市创建，提高市民知晓率、支持率和满意率，形成全域动员、全民参与、全面推进的创建格局。各市场按照所需要改造的实际情况进行资金拨付。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

对辖区4个农业市场进行改造、翻修、对水电进行维修、增加标识标线、增加消防设施和器材等。更新宣传栏、展示牌80块，摊位立面翻修2000㎡，维修照明、排水设施4项，更新标识标线2000米，增设检测室4个，增加消防站4个及相应的设施器材，增加杀鸡宰鱼区的卫生防护设施。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

按照文明城市的要求，对工程项目按照要求管理好工程质量。符合市民、经营户和政府的创文要求。深入推进全国文明城市创建工作，凝结共识，积聚各方力量，积极参与文明城市创建，提高市民知晓率、支持率和满意率，形成全域动员、全民参与、全面推进的创建格局。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

本项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

本项目由区委宣传部申报资金80万元，区财政局下拨80万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。

资金由区委宣传部申报，计划申报资金80万元。

2．资金到位。

区财政局下达专项资金80万元。

3．资金使用。

资金下达较晚，工程还在实施中，没有形成支付的条件，因此在2022年度未能实现支付，我们将在2023年全额支付。

（三）项目财务管理情况。

资金街道财政所按照专项资金的方式进行管理，街道财政所全程对资金进行监督和支付管理。经过区财政局下拨到财政支付大平台上，进行年度动态管理。大河中路街办财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

该项目由大河中路街道办事处负责实施，统筹项目整体规划，由应急管理办公室具体负责项目的实施与管理工作。严格按照相关规定，明确责任，合理分工，密切协作，为项目顺利实施提供保障，财政所依据要求进行支付。

（二）项目管理情况。

资金已支付0%，促进了街办4个农业市场进行改造、翻修工作取得实效。街道财政所在资金使用、支付、管理、监督中处于承上启下的状态。因此此项资金由街道财政所按照计划有秩序地组织实施，并严格要求，保障到位。全年有效地完成了项目的开展。

（三）项目监管情况。

该项目资金由街办纪工委、应急管理办公室、财政所全程监管，按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。项目实施单位财务管理制度较健全，财务处理及时，会计核算较规范准确。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

| 主管部门及代码 |  | 51041122T000007390103-创建全国文明城市专项补助资金 |  | 实施单位 |  | 大河中路街道办事处 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目预算 |  | 预算数： | 80 | 执行数： |  | 0 |
| 执行情况 |  | 其中： | 80 | 其中： |  | 0 |
| （万元） |  | 财政拨款 |  | 财政拨款 |  |  |
|  |  | 其他资金 | 0 | 其他资金 |  | 0 |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  | 目标实际完成情况 |  |  |
| 完成情况 | 为深入推进做好街办2022年全国文明城市创建工作，实现2023年创建全国文明城市 |  |  | 为深入推进做好街办2022年全国文明城市创建工作，实现2023年创建全国文明城市 |  |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级 | 二级 | 三级 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |  |
|  | 指标 | 指标 | 指标 |  |  |  |
|  | 完成 | 数量指标 | 对辖区4个农业市场进行改造、翻修、对水电进行维修、增加标识标线、增加消防设施和器材等 | 更新宣传栏、展示牌80块，摊位立面翻修2000㎡，维修照明、排水设施4项，更新标识标线2000米，增设检测室4个，增加消防站4个及相应的设施器材，增加杀鸡宰鱼区的卫生防护设施。 | 指标下达较晚，工程未达进度要求，工程还在施工过程中 |  |
|  | 指标 | 质量指标 | 按照文明城市的要求，对工程项目按照要求管理好工程质量。符合市民、经营户和政府的创文要求。 | 实现2023年创建全国文明城市的目标营造浓厚氛围。 | 工程还在施工中，未进行验收 |  |
|  |  | 时效指标 | 攀枝花市仁和区创建全国文明 城市项目 | 2022年1月1日-2022年12月31日 | 2022年 |  |
|  |  | 成本指标 | 对辖区4个农业市场进行改造、翻修、对水电进行维修、增加标识标线、增加消防设施和器材等 | 共需费用80万元 | 0 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 攀枝花市仁和区创建全国文明 城市项目 | 为深入推进全国文明城市创建工作，凝结共识，积聚各方力量，积极参与文明城市创建，提高市民知晓率、支持率和满意率，形成全域动员、全民参与、全面推进的创建格局。 | 社会效益较少 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 攀枝花市仁和区创建全国文明城市项目 | 满意度达85%以上 | 满意度达85% |  |

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

资金使用达到了预期效果，绩效明显。积极与职能部门沟通协调，建立了良好的互动机制，形成了强大的部门合力，促进了工作的开展。项目决策程序规范，资金分配合理，符合产业政策。资金到位较及时，专款专用，财务管理制度健全，项目按计划实施。项目的实施按照项目进度正常进行，达到预期的经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益。

（二）存在的问题。

财政支出绩效评价意识有待提高，未形成预算绩效管理长效机制。在财务管理方面，收支管理做的还不是很规范，制度执行还不够严谨，思想认识不到位，在一定程度上延缓了事业行政单位会计基础工作规范的进度。

（三）相关建议。

因部门项目资金支出的预算资金安排和使用上仍有不可预见性，导致预算控制率低，需加强预算管理、严格预算执行，科学编制预算。

提高思想认识。组织相关人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对项目资金预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。