附件

攀枝花市仁和区 2024 年农村 “厕所革命 ” 整村推进项目建设实施方案

根据四川省财政厅 四川省农业农村厅《关于下达 2024 年中央财政土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算的通 知》 （川财农〔2024〕50 号）和攀枝花市农业农村局 攀枝 花市财政局《关于下达 2024 年农村厕所革命整村推进项目 建设的通知》（攀农函〔2023〕43 号）文件要求 ，结合仁和 区实际情况 ，制定本实施方案。

一 、 基本情况

（一）全区基本情况。

仁和区位于四川省西南角，攀枝花市南部，东临会理县、 南接云南省永仁县 、西靠华坪县、北连攀枝花盐边县。全区 辖 7 个镇 、5 个乡和 1 个街道 ，总人 口 28 万人 ，占总人 口 的 19% ，农业人 口 13.88 万人。

（二）厕所革命现状和问题分析。

农村厕所现状。仁和区农村厕所经过多次摸底调查 ，全 区 12 个乡镇（不包括金江镇），共 60 个行政村 ，改厕基数 为 32159 户，2019 年-2023 年新改建完成卫生厕所 11890 户， 农村卫生厕所达到 30230 户 ，卫生厕所普及率为 94% ；2024

年下达仁和区省级“厕所革命 ”整村推进示范村建设项目任 务 731 户，到 2024 年底将完成建设农村卫生厕所 30961 户， 卫生厕所普及率达到 96%。

农村“厕所革命”问题分析。一是各级财政补助少 ，撬动 不强。大部分农户嫌补助少 ，借故农忙或嫌麻烦 ，不响应厕 所革命号召 ，不愿意改造厕所； 山 区农户难度更大 ，完全要 新建，农户自筹多，拿钱出来困难，虽然响应厕所革命号召， 却望而却步。二是土胚房改造难度大。部分贫困农户住的房 子都已是危房或土胚房 ，厕所不重要 ，不改就是不改 ，政府 要改就把住房一起重建 ，造成改建难度大。三是乡镇力量薄 弱。项 目 乡镇对“厕所革命 ”认识还不到位 、不够深 ，专抓 及经办人员相对不固定 ，且人力短缺 ，造成推进难。四是农 民改厕意识淡薄 ，不愿改。

二 、厕所革命区域及任务

（一）建设区域。2024 年仁和区“厕所革命 ”整村推进 示范村建设项目在平地镇辣子哨村、同德镇马拉所村 、道中 桥村 、福田镇务子田村 、金龟村 、前进镇永胜村、 田堡村、 太平乡红岩村 、务本乡葩地村 、垭口村 、啊喇乡官房村 、大 竹村 、中坝乡大纸房村、学房村、布德镇老村子村、民政村、 大龙潭乡干坝子村 、混撒拉村实施 ，涉及 10 个乡镇 18 个村 （其中整村推进示范村 1 个 、辐射村 17 个）共实施农村户 厕新改建 731 户。

（二）2023 年农村厕所革命建设任务 。2024 年下达省 级农村“厕所革命 ”整村推进示范村建设任务 731 户 ，根据 各乡镇的申报任务分解见下表。

**仁和区** **2024 年农村“厕所革命** **”整村推进示范村** **建设任务表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序** **号** | **乡** **镇** | **行政村** | **农村常住** **户数** | **2023** **年** **达** **标** **卫** **生** **厕** **所** **户数** | **2024** **年** **未达标任** **务数（户）** | **2024** **年** **拟** **建** **设** **任** **申** **报** **务** **数** **（户）** | **2024** **年** **度** **建** **设** **任** **务** **安** **排** **数** **（户）** |
| **1** | **仁和** **镇** | **田坝村** | **376** | **341** | **35** | **12** |  |
| **莲花村** | **24** | **24** | **0** | **0** |  |
| **沙沟村** | **241** | **183** | **58** | **46** |  |
| **总发村** | **866** | **740** | **126** | **39** |  |
| **立新村** | **947** | **922** | **25** | **0** |  |
| **红旗村** | **226** | **192** | **34** | **23** |  |
| **板桥村** | **301** | **261** | **40** | **25** |  |
| **2** | **平地** **镇** | **辣子哨村** | **556** | **507** | **49** | **43** | **43** |
| **平地村** | **1066** | **991** | **75** | **16** |  |
| **迤沙拉村** | **514** | **502** | **12** | **0** |  |
| **白拉古村** | **816** | **812** | **4** | **0** |  |
| **波西村** | **306** | **294** | **12** | **0** |  |
| **3** | **啊喇** **乡** | **大竹村** | **385** | **287** | **98** | **69** | **66** |
| **啊喇村** | **382** | **357** | **25** | **1** |  |
| **永富村** | **879** | **693** | **186** | **32** |  |
| **官房村** | **492** | **355** | **137** | **31** | **31** |
| **起查喇村** | **331** | **225** | **106** | **58** |  |
| **4** | **同德** **镇** | **马拉所村** | **1156** | **1046** | **110** | **70** | **70** |
| **道中桥村** | **736** | **456** | **280** | **70** | **70** |
| **双河村** | **356** | **224** | **132** | **20** |  |
| **新民村** | **419** | **288** | **131** | **20** |  |
| **共和村** | **905** | **891** | **14** | **0** |  |
| **5** | **福田** | **务子田村** | **453** | **365** | **88** | **40** | **40** |
| **塘坝村** | **406** | **318** | **88** | **30** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **镇** | **金龟村** | **267** | **220** | **47** | **20** | **20** |
| **金台子村** | **81** | **81** | **0** | **0** |  |
| **6** | **大田** **镇** | **乌喇么村** | **264** | **196** | **68** | **0** |  |
| **银鹿村** | **508** | **508** | **0** | **0** |  |
| **小啊喇村** | **257** | **257** | **0** | **0** |  |
| **片那立村** | **354** | **354** | **0** | **0** |  |
| **榴园村** | **776** | **776** | **0** | **0** |  |
| **7** | **前进** **镇** | **田堡村** | **292** | **123** | **169** | **50** | **50** |
| **永胜村** | **384** | **270** | **114** | **80** | **80** |
| **胜利村** | **467** | **109** | **358** | **30** |  |
| **高峰村** | **147** | **145** | **2** | **0** |  |
| **8** | **太平** **乡** | **先锋村** | **321** | **293** | **28** | **0** |  |
| **灰嘎村** | **246** | **223** | **23** | **0** |  |
| **河边村** | **346** | **315** | **31** | **4** |  |
| **红岩村** | **625** | **571** | **54** | **18** | **18** |
| **华** **山村** | **234** | **210** | **24** | **0** |  |
| **革新村** | **440** | **393** | **47** | **10** |  |
| **9** | **务本** **乡** | **大火山村** | **175** | **133** | **42** | **13** |  |
| **葩地村** | **379** | **186** | **193** | **13** | **13** |
| **乌拉村** | **1267** | **624** | **643** | **33** |  |
| **哑** **口村** | **365** | **176** | **189** | **37** | **37** |
| **10** | **中坝** **乡** | **中坝村** | **1107** | **1060** | **47** | **0** |  |
| **团** **山村** | **968** | **895** | **73** | **0** |  |
| **学房村** | **538** | **486** | **52** | **20** | **20** |
| **大纸房村** | **169** | **115** | **54** | **30** | **30** |
| **11** | **布德** **镇** | **布德村** | **585** | **585** | **0** | **0** |  |
| **中心村** | **1028** | **1028** | **0** | **0** |  |
| **老村子村** | **501** | **420** | **81** | **61** | **61** |
| **新桥村** | **926** | **413** | **513** | **80** |  |
| **民政村** | **1037** | **972** | **65** | **62** | **62** |
| **12** | **大龙** **潭乡** | **大龙潭村** | **426** | **426** | **0** | **0** |  |
| **拉鲊村** | **1036** | **1036** | **0** | **0** |  |
| **裕民村** | **810** | **810** | **0** | **0** |  |
| **新街村** | **781** | **781** | **0** | **0** |  |
| **混撒拉村** | **516** | **503** | **13** | **13** | **13** |
| **干坝子村** | **397** | **390** | **7** | **7** | **7** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **合计** | **32159** | **27357** | **4802** | **1226** | **731** |

三 、 厕所革命标准和原则

（一）建设标准。农村户厕最低达标标准：“ 四个有”、“ 三

个无 ” 、“ 一选择” 。“ 四个有 ” 指厕所有门 、有墙 、有顶 、有粪 池；“ 三个无” 指厕所基本无臭 、无蝇蛆 、粪池无渗漏有盖易 取粪；“ 一选择 ” 指有 自来水的农户选择安装标准便器。

（二）补助原则。一是“ 先建后补、缺啥补啥、改啥补啥 ”；

二是 “ 一户一宅， 一宅一厕”， 一户农户只 能享受一次补助 政策 。新建和改建的厕所；对照最低达标标准，缺啥补啥。

（三）补助标准。 1.按照“ 政府引导 、农户主体 、先建后

补 、缺啥补啥 、改啥补啥” 的原则 。一是新建功能完善厕屋， 同 时新建三格式化粪池给予最高补助 1560 元/户；二是粪污 处理已达到无害化标准，厕屋改建最高补助 1000 元/户。

2. 为尽量做到投入厕所革命农户享受政策公开 、公平、

公正，同 时为防止套取国家补助 ，农户改建厕所补助可参考 《农村厕所革命改建造价补助明细表》 ，在做到达标的前提 下， 改建哪个单项计算哪个单项，缺啥补啥。

**农村厕所革命改建造价补助明细表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目**  **补助标准** | **门栓** | **门** | **墙** | **顶** | **粪池** | **墙裙** | **地** **板** **硬化** | **冲** **洗** **设施** |
| **合计（元）** | **20** | **150** | **300** | **400** | **600** | **300** | **200** | **100** |

（四）建设方式。为能够更好的推进农村厕所革命项 目

建设及建设质量，满足农户所需 ，建议有劳动力及技术的农 户采取 自建；没有劳动力和技术的农户可采取 自请施工 队建 设；也可以双委托（ 委托办事 、委托付款）建设方式，加快 实施农村厕所革命项 目建设 。推荐由农户 自请施工 队建设。

（五）相关问题处理意见。 一是对于 1 户农户拥有 2 处

住宅 2 个厕所的（ 一户多宅多厕，依次类推），该类农户按 1 个厕所建档， 只能享受 1 个厕所政策； 二是对于 2 户住在 1 个住宅使用 1 个厕所的（ 一宅多户一厕，依次类推）， 如 愿意再新建 1 座厕所的，可享受政策 。三是分档推进 。不达 标厕所农户 。通过“ 缺啥补啥 、改啥补啥 ” 将不达标的厕所改 建成达标的卫生厕所 ，对有条件新建的农户 ，直接建成卫生 厕所 。卫生厕所改无害化卫生厕所 。达标的卫生厕所通过新 建三格粪池（ 或粪污进入沼气池 、污水处理厂处理），使粪 污得到更好处理 ，减少疾病 、致病微生物传播及灭杀粪便中 的寄生虫卵。

四 、进度计划安排

2024 年农村厕所革命施工 时间主要安排在 8 月 、9 月、

10 月 、 11 月 、 12 月, 见下表。

**仁和区** **2024** **年农村“厕所革命** **”建设进度表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **乡镇** | **行政村** | **卫生厕所改** **造** **任** **务** **数** **（** **户）** | **时间进度安排** | | | | | |
| **8 月** | **9 月** | **10 月** | **11 月** | **12 月** | **合计** |
| **1** | **平地镇** | **辣子** **哨村** | **43** | **3** | **10** | **20** | **10** | **0** | **43** |
| **2** | **中坝** **乡** | **学房村** | **20** | **5** | **5** | **5** | **5** | **0** | **20** |
| **大纸房村** | **30** | **5** | **5** | **10** | **5** | **5** | **30** |
| **3** | **前进镇** | **田堡村** | **50** | **10** | **10** | **10** | **10** | **10** | **50** |
| **永胜村** | **80** | **10** | **15** | **20** | **30** | **5** | **80** |
| **4** | **同德镇** | **马拉所村** | **70** | **10** | **10** | **20** | **20** | **10** | **70** |
| **道中桥村** | **70** | **10** | **10** | **20** | **20** | **10** | **70** |
| **5** | **务本** **乡** | **葩地村** | **13** | **3** | **5** | **5** | **0** | **0** | **13** |
| **垭口村** | **37** | **7** | **10** | **10** | **5** | **5** | **37** |
| **6** | **啊喇** **乡** | **大竹村** | **66** | **6** | **10** | **20** | **20** | **10** | **66** |
| **官房村** | **31** | **5** | **5** | **10** | **5** | **6** | **31** |
| **7** | **福田镇** | **务子** **田村** | **40** | **5** | **10** | **10** | **10** | **5** | **40** |
| **金龟村** | **20** | **3** | **5** | **10** | **2** | **0** | **20** |
| **8** | **太平** **乡** | **红岩村** | **18** | **0** | **5** | **5** | **8** | **0** | **18** |
| **9** | **布德镇** | **老村子村** | **61** | **10** | **10** | **15** | **15** | **11** | **61** |
| **民政村** | **62** | **10** | **10** | **17** | **15** | **10** | **62** |
| **10** | **大龙潭** **乡** | **混撒拉村** | **13** | **0** | **5** | **5** | **3** | **0** | **13** |
| **干坝子村** | **7** | **0** | **0** | **0** | **7** | **0** | **7** |
| **合计** | | | **731** |  |  |  |  |  | **731** |

五 、 项目管理

2024 年仁和区省级“厕所革命 ”整村推进示范村建设项 目严格按照本方案执行。

（一）户用厕所验收方式及要求。 1.农村户用厕所建设

完工一批 、验收一批 ，实行两级验收。项 目完工一批后 ，先 由 乡镇 100%现场验收并出具乡镇验收意见； 区级部门收到 乡镇提交的验收函后 ，采取随机抽查 30%进行区级验收 ，并 出具区级验收意见； 区、乡两级验收意见作为项目报账支撑 材料。2.农村户用厕所验收依据。根据农户意愿制定的一户 一档案 ，验收时查验一户一档确定的建设内容是否完成 、所 得补助是否符合本文制定的补助标准、一户一档所填信息是 否真实完整。

（二）户用厕所补助兑现方式。农村户用厕所项目实行 合格一批 、兑现一批。农村户用厕所的补助采取银行“ 一卡 通 ”方式兑现；农户户办工程完成后 ，经 区 、 乡两级验收合 格 ，公示 5 天 ，公示无异议即可兑现补助。

（三）户用厕所建设项目报账。农村户用厕所建设项目 实行区级部门报账。报账资料包括： （ 1）户厕项 目农户档 案卡. 档案卡填写清晰无改动 ，图片另用A4 纸打印，户卡与 图片不用粘贴和装订。 （2）户厕项 目 申请区级验收的函。

（3）户厕项 目农户补助资金发放表。各村民小组和农户顺 序要与档案户卡顺序一致。 （4）户厕建设农户补助资金公 示文件。 （5）补助资金公示文件到建设村公示的图片 ，要 有近照 、远照 ，用A4 纸打印 ，并要有村委负责人签“ 情况 属实 ” 字样和签名 ，并加盖项 目村委会公章 。 （6）补助资 金付款申请。（7） 区级验收意见。（8）补助资金拨付申请

表。 （9） 乡（镇）划拨补助资金回执单。报账资料区级查 验合格后 ，将当次需兑现资金总金额划拨乡镇提供的账号， 由 乡镇经当地银行转账给农户，银行回单原件返回区级部门 做账。农村户用厕所建设项目 区级部门建主帐 ，乡镇财政所 建辅助帐。 （见附件六）

（四）户用厕所管护办法。

1. 卫生厕所内外要保持整洁卫生。做到每天清扫 ，保持 地面干净 、无垃圾 、无积水、无烟头、无蝇蛆 ， 四周无积尘 和蜘蛛网 ，无明显臭味。

2. 沼气池卫生厕所要严格控制用水量。洗衣水、 洗澡水 等生活污水不能冲入厕所，便后要及时冲洗便池、清洗双手、 清理畜粪，防止蚊蝇孳生，减少虫媒传染疾病的发生和流行。

3. 如厕时请勿吸烟、 随地吐痰和乱扔纸屑。便后请将手 纸、卫生巾等扔进纸篓 ，并及时清理 ，不能将剩菜剩饭、手 纸等物品丢入便池 ， 以免造成堵塞。

4. 沼气式卫生厕所的新鲜粪便要从沼气池第一池进入 ， 禁止从出粪口倒入 ，粪便必须从出粪池取出 ，要经常检查渣 口和出粪口是否盖好 ，粪池是否有损坏。

5. 沼气式卫生厕所约半年至一年要清理池内粪渣 ，并与 垃圾等混合物堆沤作无害化处理。

6. 安全注意事项： ⑴三格化粪池周边严禁使用明火 ， 防 止爆炸； ⑵严禁下到三格化粪池（ 沼气池） 内清除粪污 ，防

止窒息死亡； ⑶三格化粪池（ 沼气池）清渣 口必须加盖 ，防 止人畜掉入发生事故。

（五）项 目管理其它事宜。

1.2024 年仁和区省级“厕所革命 ”整村推进示范村建设 项 目实行各乡镇任务锁定和补助资金锁定“ 双锁定 ”。

2.各项目 乡镇和项目村要认真查对自己的项目资金 ，把 握“ 缺啥补啥 ”的建设原则 ，充分利用补助资金完成所有任 务 ，严禁骗取 、套取、挤占 、挪用上级项目资金。

3.厕所革命“ 一村一策 ” ，项 目 乡镇根据自身情况必须 制定补助细则；允许项目 乡镇自己整合资金或争取其它资金 投入厕所革命。

4.针对“厕所革命 ”项 目村内的“ 贫困户 ”、“五保户 、 “ 孤寡老人 ” “ 智障人员 ”各乡镇可根据乡镇及项 目村具 体情况 ，在报“ 一村一策 ”时 ，可在区级制定补助标准的基 础上上浮 30%，但资金来源只能控制在实施方案下达的资金 内 ，超支部分区级不予解决。

”

5.项 目村内的特殊群体 ，如贫困户 、五保户、智障人员、 空巢老人等在“厕所革命 ” 中确无劳力建设的 ，应出具“ 双 委托 ”，由农户自主提出申请报村委会 ，村委会同意后报乡 级政府 ， 由 乡级政府批准同意后 ，农户与施工方签订《户厕 建设施工委托书》和《户厕补助资金委托书》双委托书 ，委 托书要明确建设时间、建设要求 、安全责任、达到验收合格

标准等 ，经过验收合格后 ，统一将厕所改建户的建设补助资 金支付到施工方账户。

6.加强建设质量的培训指导。各项目 乡镇要认真 、及时 组织辖区内施工人员和经办工作人员的培训，及时发现建设 水平低、质量差等问题 ，认真组织培训指导及纠正。

7.对于无厕所的少数民族地区 、居住过于集中无法建单 个化粪池的区域，提倡和允许联户建厕及联户共用三格化粪 池 ， 即将二、 三户的厕所集中修建在住户方便如厕的地方， 共用一座化粪池（容积须 ≥ 农户数 × 1.7 立方米） ，将几户 农户内的厕所粪污集中接入共用的三格化粪池进行处理，补 助资金按户打入“ 一卡通 ”账户。

六 、投资概算及投向

（一）投资概算。

改建厕所平均每户按 4000 元投资进行概算。 总投资见 下表。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **乡镇** | **行政村** | **卫** **生** **厕** **所** **改** **造** **任** **务** **数（户）** | **单** **项** **投** **资** **（万元）** | **总** **投** **资** **资** **金概算** **(万** **元）** | **备注** |
| **1** | **平地镇** | **辣子** **哨村** | **43** | **0.4** | **17.2** |  |
| **2** | **中坝** **乡** | **学房村** | **20** | **0.4** | **8** |  |
| **大纸房村** | **30** | **0.4** | **12** |  |
| **3** | **前进镇** | **田堡村** | **50** | **0.4** | **20** |  |
| **永胜村** | **80** | **0.4** | **32** |  |
| **4** | **同德镇** | **马拉所村** | **70** | **0.4** | **28** |  |
| **道中桥村** | **70** | **0.4** | **28** |  |
| **5** | **务本** **乡** | **葩地村** | **13** | **0.4** | **5.2** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **垭口村** | **37** | **0.4** | **14.8** |  |
| **6** | **啊喇** **乡** | **大竹村** | **66** | **0.4** | **26.4** |  |
| **官房村** | **31** | **0.4** | **12.4** |  |
| **7** | **福田镇** | **务子** **田村** | **40** | **0.4** | **16** |  |
| **金龟村** | **20** | **0.4** | **8** |  |
| **8** | **太平** **乡** | **红岩村** | **18** | **0.4** | **7.2** |  |
| **9** | **布德镇** | **老村子村** | **61** | **0.4** | **24.4** |  |
| **民政村** | **62** | **0.4** | **24.8** |  |
| **10** | **大龙潭乡** | **混撒拉村** | **13** | **0.4** | **5.2** |  |
| **干坝子村** | **7** | **0.4** | **2.8** |  |
| **合计** | | | **731** |  | **292.4** |  |

2024 年仁和区农村“厕所革命 ”项 目 ，区财政投入资金

2 万元；项 目直接投入和项目管理投入概算共计 294.4 万元。

（二）资金来源。

2024 年农村“厕所革命 ”投资总概算为 294.4 万元 ，资 金来源三个方面：一是中央财政厕所补助资金 114 万元；二 是区级财政投入资金 2 万元 ， 三是群众自筹 178.4 万元 ，见 下表。

**2024 年农村“厕所革命”建设项目资金来源总表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项** **目** **区域** | **总投入资金** | **中央资金** | **区级资金** | **群众自筹** |
| **1** | **18 个村** | **294.4** | **114** | **2** | **178.4** |

**2024 年农村“厕所革命”建设项目资金明细表**

**2024**

**年** **建** **设** **任** **务** **户** **数**

**（户）**

**43** **0.156** **6.708** **0.244**

**)**

**补资总（元**

**专金补万** **央资均()** **中项户助元**

**)**

**自资总（元**

**户筹金万**

**)**

**农自资（元**

**助金额万**

**序号** **乡镇** **村**

**辣** **子** **哨** **村**

**1** **平地镇**

**10.49** **2**

**筹金额万**

**备** **注**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2** | **中坝乡** | **学房村** | **20** | **0.156** | **3.12** | **0.244** | **4.88** |  |
| **大** **纸** **房** **村** | **30** | **0.156** | **4.68** | **0.244** | **7.32** |  |
| **3** | **前进镇** | **田堡村** | **50** | **0.156** | **7.8** | **0.244** | **12.2** |  |
| **永胜村** | **80** | **0.156** | **12.48** | **0.244** | **19.52** |  |
| **4** | **同德镇** | **马** **拉** **所** **村** | **70** | **0.156** | **10.92** | **0.244** | **17.08** |  |
| **道** **中** **桥** **村** | **70** | **0.156** | **10.92** | **0.244** | **17.08** |  |
| **5** | **务本乡** | **葩地村** | **13** | **0.156** | **2.028** | **0.244** | **3.172** |  |
| **垭** **口村** | **37** | **0.156** | **5.772** | **0.244** | **9.028** |  |
| **6** | **啊喇乡** | **大竹村** | **66** | **0.156** | **10.29** **6** | **0.244** | **16.10** **4** |  |
| **官房村** | **31** | **0.156** | **4.836** | **0.244** | **7.564** |  |
| **7** | **福** **田镇** | **务** **子** **田** **村** | **40** | **0.156** | **6.24** | **0.244** | **9.76** |  |
| **金龟村** | **20** | **0.156** | **3.12** | **0.244** | **4.88** |  |
| **8** | **太平乡** | **红岩村** | **18** | **0.156** | **2.808** | **0.244** | **4.392** |  |
| **9** | **布德镇** | **老** **村** **子** **村** | **61** | **0.156** | **9.516** | **0.244** | **14.88** **4** |  |
| **民政村** | **62** | **0.156** | **9.672** | **0.244** | **15.12** **8** |  |
| **10** | **大龙潭** **乡** | **混** **撒** **拉** **村** | **13** | **0.156** | **2.028** | **0.244** | **3.172** |  |
| **干** **坝** **子** **村** | **7** | **0.156** | **1.092** | **0.244** | **1.708** |  |
| **合计** | | | **731** |  | **114** |  | **178.4** |  |

本级财政投入资金 2 万元 ，用于实施方案编制 ，制作、 印刷户牌及管理制度等。

七 、 保障措施

（一）组织落实保障。

仁和 区厕所革命项 目作为仁和 区农村人居环境整 治主 要内容之一 ，由仁和区农村工作领导小组办公室总牵头 ，工

- 15 -

作推进办公室设在区农业农村局，具体工作由区农业农村局 牵头组织 ，区综合行政执法局 、区财政局 、区住房和城乡建 设局、仁和生态环境局四个单位结合农村人居环境整治搞好 厕所革命配合工作。

（二） 乡镇职责。

乡镇党委 、政府是农村厕所革命的责任主体 ，要把农村 厕所革命工作摆上重要议事 日程 ，设立专门的组织领导机 构 ，与实施乡村振兴战略、农村人居环境整治同谋划、同部 署、同落实。要对照本方案安排的目标、任务 、资金 ，抓紧 编制本乡镇各项目村的细化方案，各项目村方案要明确任务 分解 、新建数量 、 改建数量、资金使用明细 、工期倒排 、工 作人员及责任领导等六项内容。要明确村支部书记是厕所革 命的第一责任人 ，要发挥村级党组织战斗堡垒作用 、党员干 部先锋模范作用 ，要发动群众、组织群众 ，确保厕所革命完 成任务 ，落地见效。

（三）工作机制保障。

1.建立区负总责 、 乡镇抓落实 、村两委及村民主体的责 任机制。按照“区负总责 、 乡镇抓落实、村民主体”的责任体 系 ， 区委 、 区政府负责牵头管总 ，抓好推动落实。 区农业农 村局指导 ，加强督促协调 ，建立上下联动 、运转高效的工作 推进机制。乡镇党委和政府做好具体组织实施工作。村（居） 委会负责动员党员干部和村民完善村规民约，发动群众投工

投劳开展农村“厕所革命” 。要发挥广大村民在“厕所革命”中 的主体作用 ，使其积极支持 、广泛参与“厕所革命”工作。

2.建立示范带动 、分步实施、分类指导的推进机制。 一 是加强宣传 ，促使农民从不愿改厕到积极改厕。二是充分发 挥干部领头雁的引领作用 。 三是培养当地泥水匠供农户选 择。 四是工作人员实行“包户、包建、包验”的三包措施强力 推进。五是创建示范户供周边农户参考。六是对特殊群体采 取特殊政策。

攀枝花市仁和区农业农村局办公室 2024 年 10 月 14 日 印发