| 特定目标类项目支出绩效目标申报表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2025年度） |  |  |  |  |  |  |
| 填报单位（盖章）： 攀枝花市仁和区布德镇人民政府 |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 中心村莲乡布德景区非粮化整改复耕项目 |  |  |  |
| 预算单位 |  |  | 攀枝花市仁和区布德镇人民政府 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年度资金总额: | 20 |  |  |
|  |  |  | 其中：财政拨款 | 20 |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |
| 总 体 目 标 | 围绕攀枝花市仁和区2023年国家自然资源督察反馈问题，严格贯彻落实耕地保护政策，通过实施非粮化整改复耕工程，全面恢复景区周边被占耕地功能，确保土地用途回归粮食生产，整改面积覆盖督察问题地块的100%；提升耕地质量，完善农田基础设施，保障粮食安全底线；修复区域生态环境，遏制土地撂荒及非粮化蔓延趋势；建立长效监管机制，促进农业可持续发展，助力乡村振兴战略实施，形成生态保护与粮食安全协同推进的示范效应。 |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） |  |  |
|  | 项目完成 | 数量指标 | 莲香布德景区非粮化整改复耕费用 | 根据攀枝花市仁和区2023年国家自然资源督察反馈问题，统筹各方力量，组织机械人工，完成中心村莲香布德景区约90亩非粮化地块。 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 严格执行复耕要求 | 严格按照复耕要求，快速高效高标准的完成复耕任务。 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 按工作计划及上级要求 | 2024年3月20日-3月31日 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 莲香布德景区非粮化整改复耕费用 | 1.工程机械施工：150挖机(4台)，计时200小时, 费用单价300.00元，共计60000元 2.临工50装载机：计时32小时，费用单价300元，共计9600.00元 3.220推土机：计时23小时，费用单价500.00元,共计11500.00 元 4.车辆运输费双桥车：计时265车次，费用单价250.00元，共计66250.00元 5.拆除棚架人工费(含切割等器材费用):共计80人次,费用单价300元，共计24000.00元 6.鱼塘清鱼补助费:7600斤鱼，单价3元，共计22800.00元；6项共计194150元 |  |  |
|  | 项目效益 | 经济效益 指标 | 耕地利用率提升 | 复耕后耕地粮食种植率提高至95%以上，带动农业产值增长。 |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 保障粮食安全，提升村民满意度 | 恢复耕地功能，确保粮食年产量增加10吨，村民满意度≥98%。. |
|  |  | 生态效益 指标 | 恢复耕地功能，减少非粮化占地 | 减少非粮化占地，区域水土流失率下降30%，生态环境显著改善。 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 建立长效监管机制. | 建立耕地保护动态监测机制，监管覆盖率达100%。 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 市区级相关部门及涉及的人民群众的满意度 | ≥98% |  |  |
| 单位负责人（签字）：徐涛 |  |  | 单位审核人（签字）： | 填表人（签字）：劳元红 |  | 主管部门意见（签章）： |