攀枝花市仁和区同德镇人民政府

攀枝花市仁和区同德镇人民政府

关于专项预算项目支出绩效自评报告

（同德镇共和村回子庙组芒果产业道路硬化项目）

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

1．项目主管部门攀枝花市仁和区农业农村局为项目组织实施提供必要的规划指导。

1. 依据《关于同意仁和区同德镇共和村回子庙组芒果产业道路硬化项目立项的批复》（攀仁农〔2024〕34号）确定实施方案申报资金。
2. 按照施工合同约定的支付方式进行资金拨付，拨付对象为施工单位，支持方式为转账。
3. 根据工程量清单进行资金分配。

**（二）项目绩效目标。**

硬化3m宽产业道路1.2公里，沿线建设排水沟渠及防护挡墙，每300米建错车道一处。产业道路1.244公里，工程验收合格率100%，完成时限2024年，保障200余户农户出行及3000余亩芒果产业生产运输需求，优化经济结构，转变发展方式，提高居民收入水平，改善居民生活质量，推动基础设施建设，带动群众增收，群众满意度≥95%，产业道路硬化成本63.48万元。该项目已完工。分析评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

**（三）项目自评步骤及方法。**

根据资金使用效率、群众采访满意度、工程建设进度综合评分。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

根据攀枝花市仁和区财政局《关于下达共和村回子庙组芒果产业道路硬化项目资金的通知》（攀仁财资行〔2024〕25号）攀枝花市仁和区农业农村局《关于同意仁和区同德镇共和村回子庙组芒果产业道路硬化项目立项的批复》（攀仁农〔2024〕34号）文件，明确由我镇实施同德镇共和村回子庙组芒果产业道路硬化项目的目标任务及资金分配情况，该项目符合资金管理办法等相关规定。

**（二）资金计划、到位及使用情况**

该项目资金来源是财政资金，预算项目资金63.48万元。到位及时，资金到位率100%、到位及时性100%。该项目资金的实际支出63.48万元，支付进度为100%，支付依据合规合法。

**（三）项目财务管理情况。**

我单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

**（一）项目组织架构及实施流程。**

该项目由仁和区同德镇人民政府主管，同德镇项目办管理，经济发展办负责资金发放。

1. **项目管理情况。**

我单位严格执行相关法律法规及项目管理制度，加强项目管理。

1. **项目监管情况。**

人大、纪委对村（社区）干部工作采取年终考评监督。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

硬化3m宽产业道路1.2公里，沿线建设排水沟渠及防护挡墙，每300米建错车道一处，已完成资金拨付。

**（二）项目效益情况。**

已完成绩效指标产业道路1.244公里，工程验收合格率100%，完成时限2024年，保障200余户农户出行及3000余亩芒果产业生产运输需求，优化经济结构，转变发展方式，提高居民收入水平，改善居民生活质量，推动基础设施建设，带动群众增收，群众满意度≥95%，产业道路硬化成本63.48元。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

项目综合得分95分（满分100），等级“优”，目标计划完成，社会效益显著。

**（二）存在的问题。**

无。

**（三）相关建议。**

无。

攀枝花市仁和区同德镇人民政府

2025年5月16日