攀枝花市仁和区同德镇人民政府

攀枝花市仁和区同德镇人民政府

专项预算项目支出绩效自评报告

（同德镇2022年度农村生活污水治理“千村示范工程”项目）

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

1.项目主管部门攀枝花市仁和生态环境局负责此次项目实施、设计、监理单位选择的技术指导。

2.依据《攀枝花市生态环境局关于下达2022年农村生活污水治理“千村示范工程”建设目标任务的函》（攀环函〔2022〕25号），因地制宜，结合辖区环境，科学编制治理方案申报资金。

3.在签订合同后可支付施工单位30%的工程预付款，其余款项待完工验收并经审计后一次性支付工程款至97%,缺陷责任期(壹年)满，经复验合格后，拨付尾款。支持方式为转账。

4.根据工程量清单进行资金分配。

**（二）项目绩效目标。**

1.同德镇道中桥村新建15m³/d一体化污水处理设施1套及配套污水收集管网，同德镇新民村新建≥3.0m³三格化粪池40个等。

2.污水处理设施数量1套，三格化粪池数量40个，验收合格率100%，按工作计划≤1年，减少对水源和环境的污染，提高农民健康水平，群众满意度≥95%，马拉所计划成本8.62万元，共和村计划成本15.03万元。该项目已完工。

3.分析评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

**（三）项目自评步骤及方法。**

根据资金使用效率、群众采访满意度、工程建设进度综合评分。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

按照《攀枝花市仁和区财政局关于下达2022年仁和区农村生活污水治理“千村示范工程”专项资金的通知》（攀仁财资经投〔2022〕46号）文件规定，明确了我镇实施农村生活污水治理“千村示范工程”项目的目标任务及资金分配情况，符合资金管理办法等相关规定。

**（二）资金计划、到位及使用情况。**

该项目属于区级预算资金，预算项目资金23.65万元，到位及时，资金到位率100%、到位及时性100%。该项目资金的实际支出23.65万元，支付进度为100%，支付依据合规合法。

**（三）项目财务管理情况。**

我单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

**（一）项目组织架构及实施流程。**

该项目由仁和区同德镇人民政府主管，同德镇项目办管理，经济发展办负责资金发放。

1. **项目管理情况。**

我单位严格执行相关法律法规及项目管理制度，加强项目管理。

1. **项目监管情况。**

人大、纪委对村（社区）干部工作采取年终考评监督。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

该项目已完成新建15m³/d一体化污水处理设施1套及配套污水收集管网，新建≥3.0m³三格化粪池40个等建设内容，已完成资金拨付。

**（二）项目效益情况。**

已完成绩效指标污水处理设施数量1套，三格化粪池数量40个，验收合格率100%，按工作计划≤1年，减少对水源和环境的污染，提高农民健康水平，群众满意度≥95%，马拉所计划成本8.62万元，共和村计划成本15.03万元。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

项目综合得分95分（满分100），等级“优”，资金使用规范，目标计划完成，社会效益显著。

**（二）存在的问题。**

无。

**（三）相关建议。**

无。

攀枝花市仁和区同德镇人民政府

2025年5月16日