**攀枝花市仁和区中坝乡人民政府**

**2024年度专项预算项目支出绩效自评报告**

**（2022年市级少数民族发展资金和自发迁居农民专项资金项目）**

1. 项目概况
2. **项目基本情况。**

项目受益群众达7500余人，其中少数民族450人，该项目实施完成后，将彻底解决中坝乡仁拉路中坝中心校路段交通拥堵问题，消除安全隐患，促进民族团结进步创建进行校园。

**（二）项目绩效目标**

该笔2022年市级少数民族发展资金和自发迁居农民专项资金项目资金主要用于建设中坝中心校停车场，用于家长接送学生临时停放车辆，解决目前家长接送学生时占道停车造成交通拥堵的情况，确保道路交通安全。

**（三）项目自评步骤及方法**

项目按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，通过目标计划梳理、项目完成情况调查等收集评价数据，针对项目申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自评，评价工作做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。

1. 项目实施及管理情况

**（一）项目资金申报及批复情况**

积极向上级申报2022年市级少数民族发展资金和自发迁居农民专项资金项目资金20万元，根据攀仁财资农〔2024〕70号下达专项资金20万元，符合资金管理办法等相关规定。

**（二）资金计划、到位及使用情况**

**1.资金计划及到位。**资金计划主要用于建设中坝中心校停车场，项目按照攀仁财资农攀仁财资农〔2024〕1号号下达专项资金20万元，资金到位率为100%，到位及时。

**2.资金使用。**项目资金20万元，实际支出19.45万元，支付完成率97.24%。

**（三）项目财务管理情况**

项目执行过程中，会计账务处理及时；会计核算规范；按照专款专用安排使用资金，资金支付有据可查，开支标准合规合法，资金拨付、使用有完整的审批程序和手续；用途明确；无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

1. 项目实施及管理情况

（一）**项目组织架构及实施流程。**

项目评价由中坝乡人民政府组织，通过查阅项目资料、检查资金使用、项目建设有关账目等对项目实施绩效评价，对照绩效目标逐条查看附件资料，实地查看项目进展，查找项目在实施过程中的问题，总结项目成绩和存在问题。

**（二）项目管理及监管情况。**

中坝乡在项目组织实施过程中，建立健全相关制度、机制，严格执行，推进各专项工作的落实。资金管理实行专项管理，严格审批制度，真正做到了专款专用，确保项目资金有效的利用。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况**

该项目于2022年底下达，项目资金20万元，于2023年完成中坝中心校停车场项目，经验收合格并进行使用，2024年项目资金完成支出19.45万元，支付完成率97.24%。

**（二）项目效益情况**

通过建设中坝中心校停车场，解决目前家长接送学生时占道停车造成交通拥堵的情况，确保道路交通安全。

1. 评价结论及建议

**（一）评价结论。**

停车场建设完成，将彻底解决中坝乡仁拉路中坝中心校路段交通拥堵问题，消除安全隐患。创建民族团结宣传栏，促进民族团结进步创建工作进校园。

**（二）存在的问题**

无。

**（三）相关建议**

无。

攀枝花市仁和区中坝乡人民政府

2025年5月14日