攀枝花市仁和区中坝乡人民政府

专项预算项目支出绩效自评报告

（中坝乡武装部提档升级改造项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况

根据攀枝花军分区、仁和区人武部安排，中坝乡2023年作为全市基层武装部规范化建设试点乡镇，实施了中坝乡武装部提档升级改造项目，项目由攀枝花市广诚装饰工程有限公司负责实施，主要内容包括：室内外装修、广告制作安装、物品及装备配备等，项目合同价153890元，2023年区人武部支付工程款80000元（其中：攀枝花军分区补助资金50000元、仁和区人武部补助资金30000元），2024年中坝乡向区人武部申请解决缺口资金30000元，区人武部向中坝乡政府下达“中坝乡武装部提档升级改造项目”经费30000元，在中坝乡政府报账支付。

（二）项目绩效目标

项目主要内容包括：外墙基层铲除、外墙粉敷、套装门改造、水管改造、灯具更换、隔断墙改造、文化墙、会议桌凳、组合货架、密码柜等，施工期限为2023年11月2日至12月2日，经验收合格满足使用要求，并于2023年12月19日高质量迎接全市基层武装部规范化建设现场观摩，得到攀枝花军分区、仁和区人武部领导高度肯定，参加现场观摩的全市各乡镇（街道）武装部给与一致好评。

（三）项目自评步骤及方法

由分管领导组织项目验收，并对投入使用后的具体效果进行评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

该项目2023年实施并完工，项目合同价153890元，2023年区人武部支付工程款80000元（其中：攀枝花军分区补助资金50000元、仁和区人武部补助资金30000元），2024年中坝乡向区人武部申请解决缺口资金30000元，区人武部向中坝乡政府下达“中坝乡武装部提档升级改造项目”经费30000元。

（二）资金计划、到位及使用情况

资金计划用于支付“中坝乡武装部提档升级改造项目”缺口资金，经中坝乡政府向仁和区人武部申请，区人武部向中坝乡政府下达“中坝乡武装部提档升级改造项目”经费30000元，资金到位率为100%，中坝乡政府及时将该笔资金支付给项目施工单位“攀枝花市广诚装饰工程有限公司”，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况

项目执行过程中，会计账务处理及时，会计核算规范，按照专款专用安排使用资金，资金支付有据可查，开支标准合规合法，资金拨付、使用有完整的审批程序和手续，用途明确，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

项目采用询价比选方式确定施工单位，由“攀枝花市广诚装饰工程有限公司”负责项目的实施。

（二）项目管理情况

该项目为广告装饰类项目，施工单位严格执行相关法律法规及项目管理制度，按照合同约定的内容、质量、时限要求全部完成。

（三）项目监管情况

中坝乡政府在项目实施过程中，严格执行相关制度、机制，推进项目实施过程中质量、安全等监管，资金管理实行专项管理，严格审批制度，真正做到专款专用，确保项目资金有效的利用。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

该项目于2023年度完成，2024年区人武部下达“中坝乡武装部提档升级改造项目”资金30000元，截至2024年底实际支付30000元，全部用于支付“中坝乡武装部提档升级改造项目”费用，支付完成率100%。

- 项目效益情况

- 提升了中坝乡武装部基础设施，“三室一库”规范有序，完成了省、市、区下达的基层武装部规范化建设任务，内容及质量达标，顺利通过检查验收，同时更有利于开展征兵、民兵等工作以及国防宣传教育，提升全乡武装工作质效，提高服务群众水平。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

项目实施及资金支付等各环节管理有序，经验收质量达标并及时投入使用，资金支付严格遵守财经纪律。

（二）存在的问题

武装工作属于乡镇的常态化工作，每年均要开展征兵宣传、民兵训练等工作，工作开展过程中产生广告制作、训练补助等费用，需乡镇自行纳入预算进行支付，但因上级财政每年下达给各乡镇的总资金量有限，且乡镇非税收入薄弱，存在武装经费支出无法完全保障的情况。

（三）相关建议

建议上级财政部门将武装工作经费作为单独指标，纳入预算保障下达到各乡镇。

攀枝花市仁和区中坝乡人民政府

2025年5月20日