**攀枝花市仁和区中坝乡人民政府**

**2024年度项目支出重点绩效评价报告**

**（中坝中心学校停车场隐患整治项目）**

1. 项目概况
2. **项目基本情况。**

中坝中心学校现有六个年级，共有学生425人、教师48人，因受地理条件限制，校内无停放车辆地方，特别是节假日和每周五下午放假时间段，家长在接送孩子时车辆无法停放，常常以公路为停车场，将车辆停在公路两旁，造成交通堵塞，并存在严重的安全隐患。2023年中坝乡在上级各部门的资金支持下，在中坝中心学校大门外公路边修建了一处停车场，由于修建时资金紧缺，导致停车场还存在一些安全隐患问题，需采取安全措施，配套完善设施，有效彻底整治安全隐患。

**（二）项目绩效目标**

中坝中心学校停车场隐患整治项目实施后，可改善学校门口交通堵塞问题、停车难问题，是一个惠民工程，既增强了党和政府在人民群众心目中的凝聚力、向心力，同时促进民族团结，有利于社会安定团结，为创建共同富裕试验区贡献力量。

**（三）项目自评步骤及方法**

项目按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，评价工作做到有计划，有安排，针对项目申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自评。

1. 项目实施及管理情况

**（一）项目资金申报及批复情况**

中坝乡积极向区民宗局申报中坝中心学校停车场隐患整治项目资金6万元，根据攀仁财资农〔2024〕197号下达项目资金6万元，符合资金管理办法等相关规定。

**（二）资金计划、到位及使用情况**

**1.资金计划及到位。**资金计划主要用于中坝中心学校活动场地改造，项目按照攀仁财资农〔2024〕197号下达中坝中心学校停车场隐患整治项目资金6万元，资金到位率为100%，到位及时。

**2.资金使用。**资金主要用于修建不锈钢栏杆80米；建设道闸一套，种植坚果30棵、场内铺设钢渣碎石，改造主道路护栏10米。项目2024年已完成，项目资金6万元，实际支出0万元，支付完成率0%。

**（三）项目财务管理情况**

项目执行过程中，会计账务处理及时；会计核算规范；按照专款专用安排使用资金，资金支付有据可查，开支标准合规合法，资金拨付、使用有完整的审批程序和手续；用途明确；无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

1. 项目实施及管理情况

（一）**项目组织架构及实施流程。**

项目评价由中坝乡人民政府组织，通过查阅项目资料、检查资金使用、项目建设有关账目等对项目实施绩效评价，对照绩效目标逐条查看附件资料，实地查看项目进展，查找项目在实施过程中的问题，总结项目成绩和存在问题。

**（二）项目管理及监管情况。**

中坝乡在项目组织实施过程中，建立健全相关制度、机制，严格执行，推进各专项工作的落实。资金管理实行专项管理，严格审批制度，真正做到了专款专用，确保项目资金有效的利用。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况**

项目已完成修建不锈钢栏杆80米；建设道闸一套，种植坚果30棵、场内铺设钢渣碎石，改造主道路护栏10米。该项目资金6万元，实际支出6万元，项目完成率100%，资金支付率100%。

**（二）项目效益情况**

项目实施后，可改善学校门口交通堵塞问题、停车难问题，又能有效解决停车场的安全隐患。该项目是一个惠民工程，既增强了党和政府在人民群众心目中的凝聚力、向心力，同时促进民族团结，有利于社会安定团结，为全面建设小康社会奠定基石。

1. 评价结论及建议

**（一）评价结论。**

通过中坝中心学校停车场隐患整治，可改善学校门口交通堵塞问题、停车难问题，是一个惠民工程，既增强了党和政府在人民群众心目中的凝聚力、向心力，同时促进民族团结，有利于社会安定团结。

**（二）存在的问题**

项目已完成，因财政资金紧张，未及时支付到位，结转至下年进行支付。

**（三）相关建议**

及时完善手续，加强与上级部门对接，及时完成支付。

攀枝花市仁和区中坝乡人民政府

2025年5月14日