攀枝花市仁和区福田镇人民政府

2024年项目支出绩效自评报告

（.政法纪检监察转移支付资金（乡镇标准谈话室建设））

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

政法纪检监察转移支付资金4.6万元。

（二）项目绩效目标

- 谈话室装修及建设谈话室录音录像监控系统，项目建成后需满足二类标准化谈话室要求。项目计划开工时间2023年11月16日，计划完工时间2023年11月30日。

（三）项目资金申报相符性

- 项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划及到位。该项目资金预算4.6万元，截至评价时点已全部到位。

2．该项目已于2024年支付使用4.6万元，资金使用率为100%。

（二）项目财务管理情况

项目财务管理制度健全、机构设置合理、会计核算及账务处理规范及时。

（三）项目组织实施情况

项目采取询价方式组织实施，项目建设严格执行相关程序。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

项目于2023年10月31日完工，2023年11月10日组织验收，验收合格。

（二）项目效益情况

- 满足二类标准化谈话室要求。

四、问题及建议

（一）存在的问题

无

（二）相关建议

无