攀枝花市仁和区布德镇人民政府

〔2026〕—39

攀枝花市仁和区布德镇人民政府

2025年专项预算项目支出绩效自评报告

（老村子村共建共富路聚居点道路硬化建设项目）

一、项目概况

仁和区布德镇位于仁和区西北部，东与仁和区务本乡、盐边县红果镇接壤，南与西区相邻，西与云南省华坪县大兴镇交界，北与同德镇相连，全镇幅员面积131.92平方公里。镇政府驻中心村大庄街，距仁和区政府35公里。布德镇辖布德村、中心村、新桥村、老村子村、民政村5个村（社区），36个村民小组。为补齐共同富裕建设基础设施差距和短板，解决出行难、运输难和增收致富难等问题，申报布德镇老村子村共建共富路聚居点道路硬化建设项目资金19.98万元，批复数19.98万元，符合资金管理办法等相关规定,项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及到位。老村子村共建共富路聚居点道路硬化建设项目资金19.98万元，专项资金到位及时。

2.资金使用。资金已全部拨付完成，累计支出19.98万元，拨付率100%。资金主要用于老村子村共建共富路道路硬化项目，无截留、挪用、挤占等违规情况。

（二）项目财务管理情况

1.财务管理制度健全，所有项目核算均在财政所进行专项核算，收支清晰，严格按照财务制度进行核算。

2.对照项目资金管理办法，该项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况

1.项目组织架构及实施流程

由区财政局按照资金预算金额，下达指标到布德镇人民政府，用于老村子村共建共富路道路硬化项目，按流程进行支付。

2.项目管理情况

根据攀仁财资行〔2025〕57号文件要求进行公开。

3.项目监管情况

由布德镇人民政府负责监管，通过《布德镇财务管理报销制度》的执行，使得资金监管有序进行。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

1.完成数量

完成老村子村1000米道路硬化，数量指标完成率100%。

2.完成质量

该项目严格按照既定计划执行，项目内容已全部完成，且效果良好，受益群体满意度高。

3.完成时效

根据任务量，对照预定计划，该项目完成100%。

4.完成成本

专项资金使用严格控制在批复额度内，实际支出19.98万元，与批复金额一致，成本控制率100%，无超支情况。

- 项目效益情况

通过共富路的实施，解决出行难、运输难和增收致富难等问题，探索发展赤松茸、鸡油菌等新兴产业，带动产业发展和群众增收。创新道路建设模式，充分发挥群众主观能动性，让道路建设从“政府主导”模式向“群众主体”“多方协同”模式转变，全面提升村民主人翁意识自治能力。促进民族共通共融，实现物理上互联互通，更是搭起心理沟通的桥梁，实现民族间从“通”到“融”，有力推动各族人民共同迈向社会主义现代化，筑牢中华民族共同体意识。

四、问题及建议

（一）存在的问题

资金安排和使用上仍有不可预见性，工作中有临时性增加资金使用的情况发生。

- （二）相关建议

望财政能加大项目资金的投入力度，进一步提高工作质量，加强服务能力，使其充分发挥作用，提高专项资金的使用效益。

附件1：2025年部门预算项目支出绩效自评表

附件2：2025年专项预算项目绩效评价指标体系

攀枝花市仁和区布德镇人民政府

2026年6月2日