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	项目名称
	狮子山公墓建设费运行经费

	主管部门
	攀枝花市仁和区民政局
	实施单位 （盖章）
	攀枝花市仁和区民政事务中心狮子山公墓

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	2025年区财政预算安排项目资金600万元，其中：攀枝花市仁和区民政事务中心狮子山公墓为保障公墓人员工资、保险、公积金、福利等支出，人员劳务费91.94万元，办公经费70.2万元，物业服务费11.64万元， 专用材料费131.66万元，房屋建筑物构建48.5万元，基础设施建设46.25万元，青苗补偿5.51万元。
	一是聚焦群众殡葬服务需求，优化服务流程，提升服务精细化水平。全年有序完成各类墓穴安葬相关配套服务。二是为提升公墓承载能力和服务水平，2025 年推进多项基础设施建设与改造工程，包括新区一期墓穴建设、墓基平台建设、公用设施用房拆除重建、危房拆除等项目，三是预算调整和执行为421.59万元。年度目标全面完成。

	
	2.项目实施内容及过程概述
	根据2024年年度工作开展，拨付工程进度款，人员经费等款项。

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	600.00
	421.59
	421.59
	100.00%
	10
	5
	根据工作实际需要

	
	其中：财政资金
	600.00
	421.59
	421.59
	100.00%
	/
	/
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	
	
	0.00%
	/
	/
	

	
	单位资金
	0.00
	
	
	0.00%
	/
	/
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	/
	/
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	产出指标
	数量指标
	墓穴建设，墓基平台建设，重建公用设施用房
	＝
	3
	项
	3
	20
	20
	

	
	
	质量指标
	保值保量
	≥
	100
	%
	100
	20
	20
	

	
	
	时效指标
	2025年12月31日前完成
	＝
	1
	年
	1
	10
	10
	

	
	效益指标
	社会效益指标
	公益属性
	≥
	95
	%
	95
	20
	20
	

	
	满意度指标
	帮扶对象满意度指标
	群众满意度
	≥
	95
	%
	95
	10
	10
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	墓台建设费用，墓穴建设费用，重建公用设施用房费用，办公经费，物业费，劳务费
	＝
	600
	万元
	421.59
	10
	10
	

	合计
	100
	95
	

	评价结论
	项目自评得分95分，评价等级为良好，项目总体实施规范，资金使用合理，绩效目标基本达成，充分发挥狮子山公墓二类公益属性，满足群众丧葬要求。

	
	财务负责人：付丽华                  项目负责人：万敏
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